# 佛山市停车资源普查数据应用及行动计划

## 一、采购预算

采购预算：人民币900,000.00元

## 二、项目概况

### 1.项目背景

2021年，国家发展改革委、住房和城乡建设部等四部门联合印发《关于近期推动城市停车设施发展重点工作的通知》（发改办基础〔2021〕676号），提出“摸清停车资源底数，动态更新停车资源数据”“研究建立指标体系”。2022年，我市推进完成了全市域、全样本停车资源普查工作，为停车指标体系和指数体系研究夯实了基础，也为政府停车建管工作提供了数据支撑。普查数据显示，我市停车泊位每年的增量远不及小汽车的增量；全市停车泊车比0.91，低于国家1.1-1.3的规范要求；泊位利用上存在明显的时间和空间上的冷热不均；中心城区地少车多泊位多但需求更大、外围镇街地多车少需求少等问题仍客观存在。为更好地推进全市停车建设管理工作，落实“停车难”纾解工程任务要求，有必要积极探索停车大数据深化应用，充分挖掘翔实的停车普查数据价值，构建“停车指数”体系，量化并识别城市停车问题，继而有的放矢，进一步完善停车发展政策体系，填补停车管理空白，建立停车治理长效机制，形成可持续的停车产业发展格局。

### 2.项目目标

积极贯彻党的二十大和广东省第十三次党代会精神，深化落实市委、市政府停车难纾解工程具体部署，动态更新全市停车资源普查数据，探索停车大数据深化应用，构建“停车指数”评价体系，形成“评估-问题-改进-再评估”工作闭环，进一步完善佛山停车管理政策体系，深化“佛山停车”管理平台应用，实现停车泊位供应有序增加、停车利用效率逐步提升、停车治理能力不断升级，促进停车行业良性发展，推进交通运输治理体系和治理能力现代化。

## 三、项目内容要求

项目具体工作内容主要包括以下5大方面：

### 1.部门调研与资料收集

对佛山市停车发展现状进行调查调研，包括与自然资源局、住建局、各区政府等相关单位座谈、国内外先进城市经验梳理等内容，总结分析佛山在停车发展政策方面存在的空白和突出问题。

### 2.停车普查数据动态更新

基于既有全市域、全样本停车资源普查数据，建立停车泊位动态更新机制，明确自然资源、住建、公安等相关部门工作职能，做好各类新增泊位信息汇总统计工作，保证普查数据及时更新、持续鲜活。

### 3.构建“停车指数”评价体系

学习江苏泰州、无锡等城市先进经验，充分利用翔实的普查数据，参考交通指数（交通运行指数、道路运行指数），构建“停车指数”体系，利用停车指数计算数值量化分析，全面评价全市及各区停车发展总体状况，形成“评估-问题-改进-再评估”工作闭环，建立停车治理长效机制。同时利用交通行业中先进实验室、研究中心或研发机构等专业系统模型、大数据分析工具，识别佛山市停车发展还存在的一些问题，为城市停车发展精准把脉。

### 4.构建完善的停车管理政策体系

系统梳理国家、广东省停车管理政策体系，学习其他城市的停车管理政策方面先进经验，结合佛山实际，进一步完善佛山停车管理政策体系，推动“佛山停车”管理平台数据接入和深化应用，合理引导交通需求，提高停车利用效率，规范停车秩序，促进停车行业良性发展。

### 5.城市停车治理成效分析评估与行动计划

对停车难纾解工程三年行动计划的成效进行全面、客观的评估，总结工作亮点，同时基于前述分析，以问题为导向，积极谋划下一阶段停车难纾解工程的工作目标和工作内容，形成相应的行动计划。

## 四、工作范围和年限

### 1.研究范围

与城市总体规划范围协调一致，涵盖佛山市域范围，包括禅城、南海、顺德、三水、高明五区在内，面积约3797.72平方公里。

### 2.研究年限

本项目研究年限为2024年。