佛山市水环境治理技术支撑及专家库建设评审服务

采购需求

一、采购预算

采购预算：人民币2,598,000.00元

二、项目概况

为贯彻落实习近平生态文明思想，实施《佛山市水环境全流域强统筹大兵团分层次治理实施方案（2021-2025年）》，努力推动佛山市在“十四五”期间实现水环境质量大提升，擦亮佛山绿韵水乡新名片，2022年采购人委托有资质的第三方机构为佛山市水环境治理技术支撑单位，助力佛山市深入打好水污染防治攻坚战，水环境质量持续改善，达到省考核要求，取得积极成效。但佛山市国、省考断面达标形势仍存在不稳定因素，市考断面消劣仍处于攻坚阶段。为切实保障佛山市2023年水环境综合整治工作顺利开展,加强佛山市国、省、市考断面及其重要支流整治的科学性和系统性,需委托具有技术能力、熟悉佛山市情况的相关技术支撑单位承担佛山市2023年水环境治理技术支撑服务，着力于提供全市层面流域综合治理、重点断面达标、黑臭水体整治、水环境问题查溯、工程项目铺排、治理效果评估、对策建议研究等多方面、多角度的技术支撑工作，为佛山市治水工作提供技术服务。

三、项目内容要求

3.1.项目主要任务

实施本项目的目的是以水质达标为核心目标，为佛山市全流域强统筹大兵团分层次水环境治理提供技术支持，主要工作内容包括∶

（1）提供全过程技术咨询服务。为佛山市水环境治理开展全过程的技术支撑和咨询工作，包括但不限于根据佛山市水环境治理的总体目标，佛山市水污染防治、水环境治理的现状，市情、工情、流域水系等情况，从流域治理、系统治理的角度为佛山市水环境治理工作谋划思路、提供意见。提供总体技术咨询、提供日常技术服务、提供日常技术巡查、聚焦重点项目跟进。

（2）为行政主管部门编制水环境治理年度工作方案等类型工作方案提供技术支撑。协助编制佛山市水环境治理年度工作方案以及根据工作需要编制的实施方案等。具体内容包括：根据工作需要编制的有关总体或者专项工作方案，2023年度水环境治理工作方案，工作方案内容须包括年度工作目标、重点工作任务，实施计划，重点项目，保障措施等。

（3）协助开展2024年度的水环境治理项目谋划。以改善河湖水质保障达标，保护水域岸线恢复生态，拓展滨水空间提升品质三位一体为主要目标，以水里和岸上为两个主战场，以生活源，工业源，农业源，内生源治理为四个攻坚堡垒，以实施八大治水行动为具体战役，按照《佛山市水环境全流域强统筹大兵团分层次治理实施方案（2021-2025年）》实施八大治水行动的工作要求，结合日常工作中排查出来的水环境治理存在问题，以目标、问题、结果为导向，加强和各区、市各相关部门的沟通协调，加强现场调研查溯，协助谋划各年度的水环境治理项目。

（4）为编制相关工作指引提供技术支撑。为实现系统治水，水里岸上治理共同发力，充分履行市级水环境治理组织领导、统筹协调、统一标准的作用，按照采购人要求，对水环境重要工作内容编制相关技术指南或指引。

（5）协助跟进水环境治理项目和方案落实情况。跟踪核查重点流域水环境治理工作方案、项目的实施进展，开展重点流域水环境治理效果评估。

（6）协助开展黑臭水体成因及现场问题查溯，具体内容包括：现场巡查、水环境问题识别、记录、分析和整理、污水管网重要节点开盖检查、无人机航拍、水质快检、补充监测、应急排查、黑臭水体实地检查验收和材料审核和提出有针对性的整治工作建议等内容。

（7）按采购人要求，对佛山市年度水环境治理作战图、农村黑臭水体分布图、整治攻坚作战图、九大流域水环境综合治理图、水质概化图、重点关注指标图、国、省、市考断面信息图等各类图件进行编制、动态更新、补充和印刷工作。

（8）按要求建立和动态更新佛山市水环境治理专家库。按要求组织相应级别专家参加政府及相关部门会议，提供专业意见，开展培训等，组织专家以目标、问题、结果为导向谋划水环境治理重点项目。

（9）协助开展重点流域单元治理专题研究，以流域主要断面水质达标为核心，对重点流域内的重点区域划分流域治理单元，以污染源、污染负荷、基础设施现状、水动力、生态基流、河涌运行水位、闸站调度等为分析对象和要素，在单元中分析影响流域单元水环境的存在问题，提出解决的对策建议。2023年对容桂水道流域的大良街道、佛山水道的狮山镇罗村片区开展流域单元治理专题研究，通过流域现场巡查、现场调研、部门调研、资料收集整理、水文水质同步监测、污水管网系统调查、流域水质分析、污染源分析、污水处理厂运行效能分析、问题查溯及诊断、对策建议等，并编写专题研究报告。

（10）合同期内安排4名工作人员驻点为采购人提供技术服务，同时配合采购人完成专题巡查、督察等工作，落实相关工作任务。需增加人手的由成交供应商安排。

（11）配合采购人开展水环境治理宣传工作。

四、其他要求

（1）保密要求：成交供应商在项目实施过程中，对采购人所提供的所有相关资料、数据，未经采购人书面同意不得向任何第三人泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如采购人提出要求，成交供应商须无条件与采购人签定保密协议。

（2）成果的归属：

1）本项目的所有成果著作权等知识产权和所有权益归采购人所有。成交供应商不得引用、发表和向第三者提供。

2）采购人引用成交供应商的工作成果所完成的新的技术成果，属于采购人所有，采购人可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。

3）无论发生何种情形（包括但不限于合同提前终止或解除），采购人均有权利用成交供应商的阶段性工作成果，并且采购人引用成交供应商的阶段性工作成果所完成的新的技术成果，属于采购人所有，采购人可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。

（3）成交供应商提交的成果有下列情形之一的，采购人将有权终止合同：

1）提交的成果不符合本项目规定或成果内容严重偏离采购人下达的任务要求的。

2）提交的成果文字和图纸辨认不清，内容不全或粗制滥造的。

3）未经采购人同意，逾期提交成果的。

4）成果不能通过法定程序审批的（未能通过专家评审或不符合上报要求）。

5）成交供应商未经采购人同意，擅自修改成果。

6）成交供应商未经采购人同意，随意调整本项目项目负责人或本项目组的主要成员。

7）成交供应商未经采购人同意，将项目分包或转包的。

（4）绩效评价指标要求

1）本项目考核服务周期为一个月一次，项目收尾阶段不足一个月的，视为一个服务周期。服务周期采用百分制倒扣的方式计分（评分方式见服务评分细则中表一：佛山市水环境治理技术支撑及专家库建设评审服务考核细则），考核分数与服务费挂钩，按每1分对应人民币500.00元服务费（如扣罚分数为1分的，则以人民币500.00元×1分=500元的方式计算，以此类推），扣罚款上限为合同款的1%。采购人将检查结果和考核分数，在每个服务周期结束之日起30个工作日内以书面形式发至供应商，供应商签收确认。供应商应积极配合，并对存在的问题进行及时的整改。

2）由采购人在每周期结束之日起30个工作日内统计考核分数，评出供应商每周期考核总分。在项目报批规划成果后，根据项目实行过程中的每期考核扣分结果相加累计进行相应扣除后支付给供应商的服务费。每个服务周期为一个月，项目报批规划成果后不足一个月的，视为一个服务周期。供应商如出现累计两个服务周期的考核分数低于70分（不含70分）或服务期内累计扣分超100分的，采购人可单方直接解除合同，视同供应商违约，余下合同款不予支付。

3）服务评分细则

表一：佛山市水环境治理技术支撑及专家库建设评审服务考核细则

| 指标I | 指标II | 指标解释 | 计分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运作管理 | 人员配备 | 应按采购文件要求配备项目组驻点工作人员不少于4人。 | 每月无故缺少工作人员的，扣10分/人次。 |
|  | 人员管理 | 供应商应对项目组团队人员建立档案，档案资料至少包含但不限以下内容：姓名、身份证资料、资格证书、劳动合同证明等。 | 未建立档案管理的，扣5分；人员档案资料不齐全的，扣3分/人次；如果有人员更换或离职，10个工作日内未向采购人报备的，扣2分/人次。 |
|  |  | 供应商应制定完善的培训制度，年度培训内容至少包含但不限于：业务培训、职业道德、思想教育等方面培训，每半年至少组织一次培训。 | 违反规定扣10分。 |
|  |  | 供应商应制定完善的人事考勤制度，记录人员出勤情况。 | 违反规定的，扣5分/人次；情节严重的，扣10分/人次。 |
|  |  | 供应商应按照采购文件及相关劳动法律、法规要求与投入本项目工作人员签订劳动合同或相关协议、依时支付工作人员薪金。 | 违反规定一次，每月扣10分/人次。 |
| 服务质量 | 服务要求 | 供应商应按照合同约定交付项目成果，如有内容变更的需双方出具变更确认证明。 | 适用标准明显不符合原合同相同性质条款的，扣0.5分/宗，上限5分。 |
|  |  | 项目组成员应分工明确，各司其职，公开相关服务联系方式。 | 分工和联系方式不清晰的，扣0.2分/宗。 |
|  |  | 供应商应依据内部项目管理措施有效进行实施进度、质量、风险等管控工作 | 轻微事故（对项目执行造成轻微影响，没有经济损失），扣5分/次。 严重事故（对项目执行造成严重阻碍并造成经济损失），扣10分/次。 |
|  |  | 工作人员应及时响应采购人反馈的与项目相关的重要问题或诉求。 | 未按时完成的或不符合要求的，扣1分/次；情节严重的，扣5分/次。 |
|  | 内控管理 | 供应商应严格遵循相关法律法规，其工作人员不得利用项目实施之机牟取私利。 | 服务期内违反规定一次，扣50分，情节严重且造成恶劣影响的，采购方有权要求更换项目人员。 |
|  |  | 供应商工作人员应该严格遵循内部保密要求，不得随意泄露涉密资料和数据。 | 服务期内违反规定一次，采购人有权提起相关索赔。 |
|  |  | 采购人发现供应商日常工作考核过程中弄虚作假，故意隐瞒事实真相的。 | 发现一次扣20分。2次或以上，扣40分/次。 |

注：服务评分细则根据项目实施的实际情况同步更新，最终以采购人确认为准。

五、服务时间

自合同签订生效之日起12个月。