停车楼智能停车设备采购项目

项目编号：0809-25405GZQ1020000101

公开竞选文件

采购人：广州市智慧城市投资运营有限公司

招标代理：广东华伦招标有限公司

日期：2025年1月

温馨提示：投标人特别注意事项

（本提示内容非公开竞选文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以公开竞选文件为准）

- 请投标人特别留意公开竞选文件上注明的投标文件提交截止时间，逾期送达或邮寄送达的投标文件我司恕不接收。如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。为避免因迟到而失去投标资格，建议适当提前到达。

- 公开竞选文件中如标注“★”的条款，投标人必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标文件作无效处理。投标文件应按顺序编制页码，请仔细检查投标文件是否已按公开竞选文件要求盖章、签名、签署日期。

- 分公司参与投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的授权书。投标人如需对项目提出询问或质疑，应按公开竞选文件中询问函或质疑函的要求进行提交。如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 我司不对投标人购买公开竞选文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如投标人发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家投标人提交两份不同投标方案的，评审小组将按公开竞选文件中有关投标文件无效的规定处理（如有特殊要求的除外）。

目  录

第一章 采购邀请	1

第二章 采购需求书	4

第三章 投标须知	25

第四章 唱价与评审	30

第五章 投标文件格式	37

- 第一章 采购邀请

停车楼智能停车设备采购项目的潜在投标人应在广东华伦招标有限公司网站“广东华伦内控管理系统供应商在线服务”（https://www.gdhualun.com.cn/）获取公开竞选文件。

一、项目基本情况：

1.项目名称：停车楼智能停车设备采购项目

2.项目编号：0809-25405GZQ1020000101

3.预算金额/采购限价：人民币13,697,194.81元（大写人民币壹仟叁佰陆拾玖万柒仟壹佰玖拾肆元捌角壹分。含税，投标报价超过采购限价为无效投标），投标人应对所有竞选采购内容进行报价，不允许只对部分内容投标报价。

4.项目类型：货物类

5.采购项目内容及需求详见本项目采购需求书。

6.投标人必须对项目采购内容进行整体投标，不允许仅对项目的其中部分采购内容进行投标，否则将视为无效投标。

二、投标人的资格要求

1.投标人必须具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，按国家法律经营，提供有效的营业执照副本或其他组织证明文件复印件。分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

2.投标人未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单，具有良好的公司信誉。

3.投标人具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目为：起重机械制造、安装、修理、改造；许可子项目为：机械式停车设备）。

4.已登记报名并领购本项目公开竞选文件的投标人。

5.本项目不接受联合体投标。

三、获取公开竞选文件

1.符合资格的投标人应当在2025年1月8日至2025年1月12日期间（每天00:00至23:59）到广东华伦招标有限公司网站“广东华伦内控管理系统供应商在线服务”（https://www.gdhualun.com.cn/）报名购买公开竞选文件，公开竞选文件500元/套，售后不退。

2.报名方式：网上获取方式（只接受网上支付）。供应商可在上述日期内（法定节假日可正常获取）全日均可登录我公司网站“广东华伦内控管理系统供应商在线服务”（https://www.gdhualun.com.cn/）购买公开竞选文件。平台操作相关问题请查询网站“通知公告”栏目（https://www.gdhualun.com.cn/）中《供应商操作指南》（或咨询我公司020-83172166转0）。本公司只接受通过以上方式正式获取公开竞选文件的供应商参加投标。

3.其他：我公司可提供纸质公开竞选文件和购买公开竞选文件的电子发票。有需要的供应商成功获取网上公开竞选文件后，可在规定的获取公开竞选文件时间段内到我公司现场（广州市广仁路1号广仁大厦7楼）领取纸质公开竞选文件。购买公开竞选文件的电子发票将以短信方式发送到供应商在我公司平台的预留手机号码。联系电话：020-83172166转0。公开竞选文件一经售出，概不退还。

四、投标文件的提交

提交投标文件时间：2025年1月13日9时00分— 9时30分（北京时间）

投标文件截止时间及唱价时间：2025年1月13日9时30分（北京时间）

提交地点：广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6楼（广东华伦招标有限公司开标室）

五、发布公告的媒介

本次公告同时在广州市智慧城市投资运营有限公司公司微信公众号、广州国企阳光采购信息发布平台（http://ygcg.gzggzy.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）及广东华伦招标有限公司官网（https://www.gdhualun.com.cn/）上发布。（如发布信息不一，以广东华伦招标有限公司官网发布的为准）

六、对本次采购项目提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：广州市智慧城市投资运营有限公司

地址：广州市越秀区环市中路233号8栋8楼

联系人：曾工

联系电话：13422212340

2.招标代理信息

名称：广东华伦招标有限公司

地址：广州市广仁路1号广仁大厦7楼

项目联系人：陈先生

联系方式：020-83172166-822

邮箱：824959565@qq.com

- 第二章 采购需求书

- 项目概况

- 项目名称：停车楼智能停车设备采购项目

- 项目地址：广州市

- 采购限价：不超过人民币￥13,697,194.81元。

- 采购人

- 广州市智慧城市投资运营有限公司

- 采购内容

- 设备安装相关规范及主要内容

投标人负责深化设备平面布置及安装图纸，图纸须符合相关规范要求（包括汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-2014；平面移动类机械式停车设备JB/T10545-2016；图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求GB/T2893.5-2020；智能建筑设计标准GB50314-2015、机械式停车库工程技术规范JGJ/T326-2014、汽车库建筑设计规范JGJ100-98等规范）等。

投标人应完成全部PPY平面移动智能停车设备（包括设备及配套系统、钢结构、水电预留点位、防雷、照明等）的供货、运输、安装、调试、培训、验收、质保服务，协助采购人或最终使用单位取得项目的《机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告》和《广州市特种设备使用登记证》。

投标人须承诺中标后完成本项目的地保办审批手续和取得本项目的政府报批备案手续（投标人须提供加盖投标人公章的承诺函，不提供视为不满足，作无效投标处理）。

- 主要设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 主要功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泊位架/停车平台 | 泊位架：钢板折弯件 库位轨道：≥方管100（mm）×40（mm） | 用来停放车辆的平台 | 套 | 299 |
| 2 | 升降系统 | 1.升降驱动：采用曳引钢丝绳驱动。 2.升降机（6层）数量：4台，升降机功率≥22kw；升降速度≥70m/min；升降机基坑深度≤400mm。升降机室外安装，含独立外框架结构。 3.升降机(2层）数量：2台，升降机功率≥11KW；升降机无机房，基坑深度≤1000mm。 4.应配置平层装置及缓冲器，平层电机：≥0.75Kw×2个； 5.配备配重，其平衡率不小于40%； 6.配备车辆停止位置的修正装置； 7.配备常闭式制动器，其额定制动力矩不小于1.75倍额定载荷产生的力矩； 8.明显位置设置紧急停止开关，紧急时操作者能及时处理； 9.必须采用非燃烧体材料制造； | 通过升降机的运行，实现车辆的升降 | 套 | 6 |
| 3 | 搬运器 | 1.采用抱持轮胎式搬运器； 2.电机：采用行走驱动电机，≥1.0Kw×2个； 3.抱持轮胎电机：≥0.75Kw×4个 4.行走轮：包胶轮φ105×16（mm） 5.搬运速度≥60m/min； - 每层搬运装置均可独立自动运行，以方便保养和检修； 7.最大载车重量≤2500kg/辆 8.横移台车行走停车精度：≤3mm | 通过搬运器的运行，实现车辆的存取 | 套 | 12 |
| 4 | 横移台车 | 1.驱动电机：≥4.4kw；速度60m-90m/min； 2.行走轮：包胶轮φ200（mm） 3.回转电机：≥1.5KW；速度≥3.0r/min； 4.横移台车厚度≤350mm； 5.配备激光测距仪； | 通过横移台车的运行，实现车辆在统一平面不同位置的移动 | 套 | 12 |
| 5 | 进出车室 | 门洞尺寸：2700×2500mm及以上 主要功能特点： 1、出入口具有自动对中功能； 2、具有进出车、停车引导系统：语音+LED屏； 3、具有车辆位置指示系统； 4、具有活动物体检测功能； 5、车辆位置检测功能； 6、具有超重检测功能； 7、操作系统应有故障自诊断系统，能显示故障码，以利维修； 8、操作盘应设紧急停机按钮，当出现紧急情况时按下紧急停机按钮，全部设备应立即停止运行； 9、出入口有完善的停车导引和警示系统； 10、出入口处明显位置设有容车尺寸牌、操作说明牌、设备维护服务电话等； 11、出入口门采用自动不锈钢对开门或工业卷帘门； 12、出入口门具有防夹功能； 13、出入口门和设备连锁，在自动门处于开启状态时，相应设备不应动作； | 车辆进出口，对不同车型检测，分配合理的车位 | 套 | 6 |
| 6 | 电气系统 | 1、车库的控制系统应采用PLC可编程控制；控制系统操作界面应为中文操作界面； 2、其他主要电气元器件如接触器、继电器应采用SIEMENS、施耐德、欧姆龙或松下等同等标准国际品牌产品； 3、集中控制系统应置于控制室内，控制系统应保证运行安全，充分考虑到可能发生的危险情况，采取必要防范措施，并发出声光报警，提示操作者注意安全； 4、停车设备在运行中出现故障时，相应设备应能立即停止运行，并发出报警信号； 5、电气控制线必须采用标准要求的多股铜芯电缆线，并具有耐候性、耐油性； 6、停车系统供电容量、指标等要求，控制器及电源等设计须满足该系统正常使用要求，具有较高的抗干扰能力及稳压特性； 7、电气设备的安装符合GB50168、GB50169和GB50171的要求； 8、停车设备的金属结构及所有电气设备的金属外壳、管槽、电缆金属护层和变压器低压侧均应有可靠接地。检测时应保持接地良好； 9、所有仪表、按钮、操作开关的用途应标明在盘(屏、柜、台)的正面，装设在内部的元件应标明代号； 10、所有电气设备必须可靠固定，声光信号装置必须可靠； 11、电动机、电控柜、操作箱所有外壳防护等级应不低于GB／T4942.2－1993中IP40要求。电控柜、操作箱应密封防鼠害，并根据需要配置强制通风； 12、电路必须配有分电路和主电路的短路保护、过载保护、欠压保护、缺相保护等保护电路； 13、供电及控制线路安装按项目现场情况，以桥架为主； 14、各电器设备及屏、柜与其结构构架间的距离必须符合检修方便的原则； 15、导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须符合电气装置施工验收规范的要求； 16、接地线连接符合GB50169的规定。 | 实现车库供电、控制等功能 | 套 | 2 |
| 7 | 监控系统 | 1、有库内外运行视频监控系统，硬盘式录像机应满足存储30天以上视频的存储容量； 2、显示器尺寸：≥19寸液晶； 3、高清摄像头数量每层不少于2个； 4、有操作屏幕动态图形示意库内存取车运行状态功能； 5、监控摄像头：采用具有不低于500万像素高清夜视功能； | 监控车辆的运行 | 套 | 2 |

- 项目设计

投标人根据现场条件按采购人需求进行PPY平面移动智能停车设备系统的深化设计；提供有关设备系统的技术参数、方案图纸。

若投标人不具备相关设计资质的，须委托具有相关资质的单位完成相关内容，其资质需得到采购人认可，投标人对委托工作内容质量负责。

- 设备供货

投标人向采购人提供本合同全部设备，同时必须确保所提供的设备具备相关资质并通过国家认可的特种设备检验机构的质量控制检测。

- 设备运输及运输费用

设备的运输、装卸及相关费用，全部由投标人承担。到货完成点验后货物的所有权转移至采购人，投标人在安装验收前承担货物毁损灭失的风险。

- 设备安装、调试

- 投标人负责设备的安装、调试；

- 投标人负责自该停车楼范围内采购人提供的电源点将电源引至停车设备控制箱，且保证接地电阻应不大于4欧姆；

- 投标人完成合同范围的设备安装与调试等工作，由投标人负责办理特种设备检验的相应手续；

- 投标人取得特种设备检验机构出具的合格的检验报告后完成设备使用登记证的办理。

- 若投标人不具备相关钢结构工程专业承包企业资质的，须委托具有相关资质的单位完成相关内容，其资质需得到采购人认可，投标人对委托工作内容质量负责。

- 质保期

投标人为项目提供 5年的免费质保服务，免费质保服务自取得《机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告》之日起计算；

在质保期内投标人负责对设备系统进行定期保养及24小时故障维修服务。

- 技术要求

- 产品执行的技术标准：

GB17907—2010《机械式停车设备 通用安全要求》；

JB/T8713—1998《机械式停车设备类别、型式与基本参数》；

JB/T10474-2015《巷道堆垛类机械式停车设备》；

JB/T10545—2016《平面移动类机械式停车设备》；

JB/T10546—2014《汽车专用升降机》；

JB/T11455-2013《多层循环类机械式停车设备》；

GB50067-2014《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》；

GB/T2893.5-2020《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》；

GB50314-2015《智能建筑设计标准》；

JGJ/T326-2014《机械式停车库工程技术规范》；

JGJ100-98《汽车库建筑设计规范》；

JGJ100-2015《车库建筑设计规范》；

GBJ17－2003《钢结构设计规范》；

GB50205－2001《钢结构工程施工质量验收规范》；

JGJ81《建筑钢结构焊接技术规程》；

GB/T 25295-2010《电气设备安全设计导则》；

GB50182－1993《电气装置安装工程、电梯电气装置施工及验收》；

GB50067-1997《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》；

GB/T4942.2-2006《低压电气外壳防护等级》；

GB/T8923-1988《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》；

GB17907-2010《机械式停车设备通用安全要求》；

GB50168-2006《电气装置安装工程  电缆线路施工及验收规范》；

GB50169-2006《电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范》；

GB50171-1992《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》；

- 若有部分进口件的有关国外规范及法规与国家规范相抵触，应以国家现行法规为准。若有涵盖上述各项的最新国家及行业标准、规范，按最新标准、规范执行。

- 投标人根据采购人要求提供设备，交货标准必须全部满足或不低于公开竞选文件和相关文件要求的技术参数要求及设计要求。公开竞选文件、投标文件及设计要求四者技术参数、标准如有不一致的，以要求高者为准。投标人应保证满足采购人对车库设备及附件的性能要求，应保证该车库设备及附件能长期连续、安全、稳定、可靠的运行。

- 进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

- 外购配套件的供应商，应具有与制造厂相同的资质，并须取得采购人认可。

- 主要技术指标

- 停放车辆尺寸：

- 轿车：≤5300×1900×1550(长mm×宽mm×高mm)；

- SUV： ≤5300×1900×2050(长mm×宽mm×高mm)

- 载车重量：最大载车能力不低于2500kg/辆；

- 总停车位数：约299个车位（具体车位数以深化设计为准）；

- 速度：升降机的垂直升降速度≥70m/min；横移车在巷道运行行走速度60m-90m/min；搬运速度≥60m/min；

- 进出口数量：6个；

- 搬运形式：抱持轮胎式；

- 驱动方式：曳引电机钢丝绳；

- 出入库方式：前进入库、前进出库；

- 控制方式:PLC自动控制（停车楼北面预计43个PLC模块、停车楼南面预计13个PLC模块）；

- 操作方式:触摸屏自动/手动；

- 立体车库系统具备以下操作模式：

- 控制室自动操作模式（触摸式操作）；

- 步进操作模式：在触摸式操作盘上，仅用于调试及维修等操作情况；

- 手动操作模式：在触摸式操作盘上，仅用于维修及车库紧急状态下的操作。

- 电源:三相五线AC380V50HZ；照明：两相AC220V50HZ；

- 噪音:≤70db；

- 设计使用寿命：系统设计使用寿命不少于25年（有关法律法规强制要求更换的易损件除外）。

- 设备安全保护装置

- 具有车长、车宽、车高检测装置。用于检测车辆外形尺寸，禁止超规格车辆入库，超差时发出声、光报警；

- 具有出入口空间人员感知功能。检测库中出入口是否有人或活动物体，如有则禁止设备动作，并发出声、光报警；

- 具有入口检测联锁装置。有人员、车辆进入时，所有机械停止运行。此状况未解除前设备无法起动；

- 具有车辆停放位置检测功能。当检测到车辆未停放在正确位置上，设备不能运转；

- 具有紧急停止按钮装置。当设备在运行或检修过程中遇到意外紧急情况时，操作人员或维修人员可立即按下紧急停止按钮，设备即刻停止运行。紧急停止状态未解除前，停车设备无法启动；

- 具有车辆停放防重叠功能。检测车辆停放位置，防止重叠放置，应有软件和硬件双重识别控制；

- 具有钢丝绳的松、断绳检测功能。一旦检测到钢丝绳发生松、断或伸长不均情况，设备立即自动停止运转；

- 超重检测:系统必须带有超重检测装置，设计在出入口，在汽车超重时会发出报警音，不能入库停车；

- 具有停车引导定位，自动对中装置；

- 具有各种传感器、探测器、停车场门关闭、PLC程序保护等四重保护措施，保证设备运行前后动作互锁；

- 具有断电自动控制装置。电机电源中断时，电磁刹车器立即启动，防止机械继续运转，并避免搬运器停止后自动下落；

- 具有停电时制动和恢复供电时正常运行保护装置。在电源停电时能自动制动，当恢复供电时能保证正常运行；

- 具有控制回路保护。主电路和分电路均设有短路保护、过流保护、欠压保护、过压保护、逆序保护、缺相保护、零压保护等，发生上述情况时，立即切断电源，禁止电动机运转，保护电动机等不至于受损及搬运器上车辆安全，并发出声、光报警；

- 具有漏电保护剂防触电措施。整个设备有防漏电的接地措施；

- 极限保护。设备运行超过行程时，极限开关动作，停止设备运行，并发出声、光报警；

- 超限保护。当设备在运行中其定位开关和极限开关均出现故障时，控制器立即强制停止设备运行，并发出声、光报警；

- 超时保护。当车库运转时间超过规定时间时，车库停止运转，并发出报警；

- 错误显示及纠正提示。当系统出现错误或错误动作时，设备立即停止运行并发出声、光报警，同时，在触摸显示屏上显示出故障位置、原因及纠正的方法；

- 运转限制及警示。设备运转时警示灯点亮转动提示；

- 缓冲器。在升降机底部和巷道两侧设有缓冲器；

- 防冲顶保护。应设升降机防冲顶保护装置；

- 出入口门应具有防夹功能；

- 照明电路应另设电源开关，不受动力部分总开关的影响；

- 制动系统：制动机构必须采用常闭式制动器，在出现动力电源失电或控制电源失电情况时能自动制动；

- 工期要求

- 本项目工期145日历天（含备货期），自合同签订生效之日起145天内完成供货、安装、调试验收及取得政府部门的特检验收报告、办理特种设备使用登记证。

- 以上工期已充分考虑各种形式的雨雪、冰雹、大风、停水、停电、节假日、重大活动、中、高考期间、召开“两会”期间的施工管制、交通管制、扰民、道路施工影响等不利因素，并已考虑投标人与总承包单位（若有）、其他承包单位之间的配合时间（已包括材料订货时间、施工工序之间的交叉配合及场地移交时间等原因），投标人不得以上述因素申请工期的延长。投标人已到工地考察并充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、爬架或吊栏施工设置及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- 费用及付款方式

- 本采购项目采用以下方式进行结算

- 总价包干。本项目的总价即投标竞价总价，包含投标人完成本项目项下所有工作内容所必须的全部费用和其应承担的一切税费。采购人无需就本项目项下所委托事项向中标人支付除上述费用之外的任何其他费用。

- 付款方式

- 预付款：本合同签订且收到甲方通知3个工作日内开具本合同暂定总价的20％等额合法有效的增值税专用发票后，采购人在20个工作日内支付本合同暂定总价的20％给投标人作为预付款。

- 到货款：本合同约定的设备运至采购人指定地点，经采购人或采购人指定的监理单位确认后，投标人按采购人要求提交付款申请及完整资料并开具本合同暂定总价的30％等额合法有效的增值税专用发票后，采购人审批后20个工作日内向投标人支付至合同暂定总价的50%(需要扣除已支付部分)。

- 进度款：工程竣工验收并取得使用登记证，投标人开具合法有效的增值税专用发票金额至补充合同总价的80％后，可向采购人申请支付至补充合同总价的80%(需要扣除已支付部分)。

- 结算款：本项目完成移交并正常投入使用后，投标人按采购人的要求提交完整结算资料报监理单位及采购人审核，经监理单位及采购人委审核后，投标人整理齐全结算资料和结算审核资料上报采购人审核，待预算审核后，再以经发包人审定的预算费用调整合同价，最终结算价以项目结算终审部门最终审核价为准。双方以签订补充合同的形式确定合同总价，最终合同总价不超过合同暂定总价。投标人开具合法有效的增值税专用发票金额至结算总价的100％后，可向采购人申请支付至结算总价的95％（需要扣除已支付部分）。

- 质保金：结算终审价的5%是本项目的质量保修金，质保期为5年。在合同全部履行完成（完成竣工验收、实体移交、资料移交、结算审批、质保期满且投标人全部履行完成质量保修义务）后由投标人提出申请，经采购人、监理单位确认工程质量符合约定标准且投标人按照本合同约定履行保修与维修义务且完成审批手续后15个工作日内，采购人支付给投标人（无息）。如在质保期内出现质量问题，投标人应在接到采购人通知5天内完成维修工作，否则采购人有权拒绝支付质保金并委托第三方实施维修工作，维修所产生的费用由投标人支付。质保金按当期国家税率进行调整。

- 本合同履行期限，如国家税收法律政策对税率、税费进行调整的，则本合同不含税价格不作调整，税费按最新税率计价后作相应调整。执行新税率的时间以税收法律政策文件中规定的执行时间为准。

- 以上款项的支付皆是以采购人收到最终使用单位进度款项及投标人提供合法有效的增值税专用发票为前提。

- 投标人每次在领取款项时，须向采购人提供合法有效的一般纳税人增值税专用发票。否则采购人有权延缓付款，由此造成的一切延迟支付责任及损失由投标人自行承担。投标人应就本合同约定之业务向采购人开具等额真实、合法有效的票据，如因投标人自身原因或所开票据（发票）本身之问题造成采购人日后发生税收风险而产生的经济损失，均由投标人全部承担，采购人并保留进一步提起法律诉讼的权利。

- 投标人在收取各期款项时需提交相关请款资料及申请书，待采购人审核通过后，投标人提供等额有效增值税专用发票给采购人，采购人以转账方式支付应付款项给投标人。如投标人提供的资料不符合要求，采购人有权相应顺延付款时间且不必向投标人承担违约责任，投标人不得以此为理由推迟停车设备的生产制造及安装。

- 资格要求

- 投标人必须具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，按国家法律经营，提供有效的营业执照副本或其他组织证明文件复印件。分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外；

- 投标人未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单，具有良好的公司信誉；

- 投标人具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目为：起重机械制造、安装、修理、改造；许可子项目为：机械式停车设备）；

- 已登记报名并领购本项目公开竞选文件的投标人；

- 本项目不接受联合体投标。

- 实施要求

- 投标人须按上述规定的停车设备规格向采购人提供全新的停车设备。

- 符合特种设备相关法律法规的操作人员上岗前，需经采购人或最终使用单位确认。

- 投标人保证停车设备的包装应适合长途正常的运输及合理的搬动。

- 投标人保证所提供的停车设备经正确安装、正常运转和保养在其设计寿命内具有合同要求的性能。在质保期内，投标人承担因设计、工艺或材料的缺陷而造成的相关损失及责任。

- 投标人在施工过程中应当杜绝一般事故等级以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

- 投标人根据现场施工情况，发现原进度计划或方案不尽合理的，应及时通知采购人，并采取必要的措施修正计划或方案，经双方协商后签署有关文件，方能继续下一阶段工作。

- 投标人应严格按照采购人书面通知的供货时间供货到指定地点，按货物需求一览表及技术规格规定参加本项目的设备及材料的到货验收。

- 投标人向采购人办理机械停车设备工程移交手续前，负责设备及材料的保管工作，直至设备验收合格、正常运行并向采购人办理移交手续。

- 遵守项目实施现场的有关规章制度。参加现场实施协调会议，服从监理单位的协调和安排；制定措施并教育实施人员遵守采购人的工地管理有关制度、安全生产和文明施工制度。

- 负责本合同所规定的机械停车设备安装后调试工作，直至符合相关的设计要求和国家相关的机械停车设备安装规范，按采购人及最终使用单位的相关要求进行竣工验收。

- 向当地政府主管部门报验并通过验收，取得许可证并承担所有费用。

- 负责机械停车设备使用及维护技术培训。在机械停车设备验收合格后,投标人负责对采购人操作、维护人员进行专业培训,培训费用、教材、师资由投标人负责。

- 在机械停车设备使用的过程中由于产品质量问题、产品结构缺陷及设计、安装等原因引起的安全责任事故由投标人负责，如采购人为此垫付了赔偿、维修费用等款项，投标人须在采购人主张后7个工作日内向采购人支付。

- 合同工作内容有调整的，投标人须报采购人批准后方可实施。

- 安全生产要求

- 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目有关安全要求。

- 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

- 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

- 投标人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

- 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有项目实施人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；投标人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

- 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目实施负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

- 所有项目实施机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

- 项目实施中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，项目实施现场必须具有相关的安全标志牌。

- 乙方必须按照本项目特点，组织制定项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

- 技术培训

投标人须向采购人提供免费技术培训，以使采购人人员掌握设备及系统的运行操作、了解常见故障及处置规程等。

投标人须提出全面的培训计划（包括培训对象的类型、分类的培训课时、培训次数及人数等）和培训内容安排。

投标人应向采购人人员提供安全生产专项培训，包括但不限于本项目PPY平面移动智能停车设备的安全操作规程、故障风险评估、应急处理、设备维护与检查、类似智能停车项目安全生产案例分析等内容。

所有培训费用（含培训教材费等）均已计入在本合同价款中。投标人必须为所有被培训人员提供培训文字资料和讲义等相关资料。

投标人派出的专业技术人员必须至少有设计、制造、安装和调试同类设备3年以上的经验。

投标人在完成上述培训后才能撤走专业技术人员。

- 质量保修及售后服务

- 停车设备的质保期为自自取得《机械式停车设备安装改造重大修理监督检验报告》之日起5年。

- 投标人保证所提供的停车设备经正确安装、正常运转和保养在其设计寿命内具有合同要求的性能。在质保期内，投标人承担因设计、工艺或材料的缺陷而造成的相关损失及责任。

- 属于保修范围、内容的项目，投标人应当在接到保修通知之日起24小时内派人修理。投标人不在约定期限内派人修理，采购人可以委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

- 发生紧急抢修事故的，投标人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

- 在国家规定的合理使用期限内，投标人确保项目质量。在采购人正常使用的情况下，非因采购人或第三人故意行为致使本项目在合理使用期限内造成人身和财产损害的，投标人应承担损害赔偿责任。

- 所有权与风险转移

- 自当地特种设备检测机构验收合格取得相关合格证明后并经双方书面移交完毕后，货物的所有权由投标人转移至最终使用单位。

- 在拒收情况下，或者解除合同时，货物毁损、灭失的风险由投标人承担。

- 所有权和风险的转移，不影响因投标人不按约定履行义务时，采购人要求其承担违约责任的权利。

- 投标人交由第三方运输在途货物，毁损、灭失的风险由投标人承担。

- 知识产权

- 投标人应保证，采购人在使用该机械停车设备或机械停车设备的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的、所有权起诉。如发生此类纠纷，由投标人承担一切责任。

- 投标人为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权、所有权、知识产权归采购人所有。

- 争议索赔

投标人同意采购人选择下述方法解决索赔事宜：

- 投标人所提供的设备与合同要求不符的，采购人有权拒收，投标人应双倍返还被拒收的设备的预付款及已付金额，以合同规定的同类货币退给采购人，投标人负担由此发生的一切损失和费用，包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

- 如机械停车设备送达后发现有受损和有瑕疵，但不影响验收标准、使用及安全，经采购人书面确认在采购人可接收的范围，根据机械停车设备的瑕疵和受损程度以及采购人遭受损失的金额，经双方同意降低机械停车设备价格。

- 对有缺陷的机械停车设备及其附件，投标人应及时更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，投标人承担一切费用和风险并赔偿采购人遭受的一切损失，同时投标人应相应顺延被更换货物的质保期。

- 如经投标人更换，机械停车设备仍不能达到合同约定标准的，采购人有权退货，要求投标人双倍返还退货设备的全部货款，投标人承担由此产生的一切损失和费用，包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用，并赔偿采购人因此遭受的损失。

- 如果投标人在收到索赔通知后十天内未作答复，上述索赔应视为已被投标人接受。如投标人未能在收到采购人索赔通知后十天内或征得采购人同意的延长期限内，按照采购人选择的方法解决索赔事宜，采购人将有权从应付货款中扣除违约金及索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

- 事故索赔：凡与投标人或其分包商为本合同目的而造成任何人员的伤亡有关而导致的所有损失、开支或索赔，投标人应对之负责并保证采购人免于上述损失、开支或赔偿。

- 以符合国家标准为验收标准，验收合格并不免除投标人质保责任。如产品质量发生争议，由双方共同委托广州市技术质量监督部门进行质量鉴定，其鉴定结论对各方均具有法律约束力。货物或服务符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；不符合的，鉴定费由投标人承担。

- 违约条款

- 若投标人延期开工或单方面暂停施工或消极怠工或未按经采购人书面确认的进度计划完成各节点项目实施或延期竣工，则从逾期次日起，每逾期一天，按合同总价的5‰承担违约责任；逾期超过30个日历天，采购人有权单方面解除合同，除上述已计付的逾期违约金外，投标人还须退还所有采购人已付款项，并按本合同总价的20%向采购人支付违约金，不足以弥补采购人损失的，采购人还有权追偿。

- 合同解除后，投标人应妥善做好已完项目和已购材料、设备的保护和移交工作，按采购人要求将自有机械设备和人员撤出安装场地。采购人应为投标人撤出提供必要条件，已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，因未及时退货造成的损失由责任方承担。

- 投标人因工作疏忽而造成采购人财产损失的，投标人应按所造成的损失等价赔偿。

- 投标人的工作人员在工作时间违反采购人的管理制度造成安全事故、综合事件、造成采购人的名誉和形象受损，投标人应立即采取有效措施，恢复采购人的名誉并向采购人支付违约金，若投标人造成采购人的损失的应予赔偿。违约金和赔偿金由采购人依据安全事故的性质、程度以及采购人的名誉、形象受损的范围和程度确定,并在支付合同款时在合同款中扣除。

- 合同期间,如因投标人在本服务内容范围内违反法律、法规及国家有关政策而受到政府有关部门的处分、处罚的,投标人应负全责,采购人有权单方面解除合同并不承担任何法律责任及经济补偿。

- 服务期间,双方必须严格履行合同,在执行过程中,如遇未尽事宜(含政府有关部门的政策、作业标准、作业时间等),双方可协商解决,并签署书面补充合同。

- 因采购人追究投标人违约责任而产生的合理费用包括但不限于诉讼费、保全费、担保费、律师费、调查费、公证费等均由投标人承担。

- 由于乙方原因在运输、安装调试过程中出现质量问题、安装工艺不标准、调试不当、意外事故或人为事故等，由乙方负责，如因此造成甲方损失的乙方须对甲方进行赔偿；

- 在安装、调试过程出现一切安全生产事故由乙方承担全部责任；

- 若乙方单方面无故解除合同，乙方须全额退回甲方已支付的款项，同时，乙方须向甲方赔偿合同总价20%的违约金。

# 第四章 投标须知

投标须知前表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人名称 | 广州市智慧城市投资运营有限公司 |
|  | 答疑及踏勘现场等 | 无 |
|  | 投标有效期 | 自提交首次投标文件截止之日起90日。 从投标截止之日起，投标文件中的所有承诺应满足有效期为90天。在特殊情况下，采购人可于投标有效期日满之前要求投标人同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。 |
|  | 投标文件份数和密封要求 | 1.全部投标文件应一式6份，正本1份，副本5份，投标文件的任何涂改或修正，涂改或修正处必须由投标人代表签字盖章确认。 2.投标文件封面标明“正本”或 “副本”，并盖章。副本可采用正本的复印件，一旦正本与副本不符，以正本为准。 3.正本和电子文件一起封装（电子文件要求光盘或者 U 盘介质且不加密不设置密码，提供 Word 和 PDF 两种格式，Word 内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，PDF 内容必须是盖章、签署的纸质投标文件正本扫描件），副本全部一起封装，报价信封【内含：报价一览表】单独封装，封套表面标明 “正本”、“副本”、“报价信封”，并在封口上加盖投标人的公章。 |
|  | 评审委员会组成 | 评审委员由招标代理机构专家库随机抽取组成，评审小组成员人数为5人单数。 |
|  | 评审方法 | 综合评分法。 |
|  | 中标候选人的推荐 | 推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。综合得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。综合得分且报价相同的，名次由评审委员会抽签确定。 |
|  | 解释权 | 本公开竞选文件的解释权归“广东华伦招标有限公司”所有。 |

一、说明

1.合格的货物和服务

1.1投标人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区，且符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

1.2采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

2.不得参与同一采购项目竞争的投标人。

彼此存在投资与被投资关系的；彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，不得同时参加同一项目的投标。

3.关于投标费用

投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

4.通知

对与本项目有关的通知，招标代理将以书面或在本次采购公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了公开竞选文件的投标人，投标人应以书面方式予以回复确认。因投标人登记原因或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达投标人，招标代理不承担责任。

二、公开竞选文件

1.公开竞选文件的澄清或修改

1.1无论出于何种原因，招标代理主动地或在解答投标人提出的疑问时对已发出的公开竞选文件进行必要的澄清或修改（更正）的，将于投标截止时间前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买公开竞选文件的投标人，报名及购买公开竞选文件的投标人在收到澄清或修改（更正）通知后应按要求以书面形式（或邮件形式）予以确认，如在24小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

1.2投标人认为公开竞选文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在报名期内，携带符合要求的纸质版质疑函及相关授权书和有效证件，当面向采购人或招标代理一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。若所携带资料信息有误，采购人或招标代理有权拒收。

1.3质疑材料应当包括下列内容：（1）纸质版质疑函一份，质疑函应包括：投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话、质疑项目的名称和项目编号（若对项目的某一分包进行质疑，应列明具体的包组号）、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、相关确凿的证明材料、授权代表姓名及其联系电话、提出质疑的日期，质疑函应当署名。（2）投标人提交质疑函时需提供质疑函原件、法定代表人证明书和法定代表人授权委托书（应载明委托的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件，所有提交的资料均需加盖公章。未在规定的时间内提出质疑的则视为投标人已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况，并愿意按照本公开竞选文件的所有条款执行。（3）对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

1.4对于投标人的书面询问资料，常规在收到的3个工作日内进行答复，具体以招标代理答复为准。

2.询问、质疑受理单位：广东华伦招标有限公司，联系电话：（020）83172166-811。

投标人在规定的时间内未对公开竞选文件提出疑问或需澄清的内容，招标代理将视其为无异议。对公开竞选文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

1.投标文件的组成

1.1投标人必须编制完整的投标文件，按顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖投标人单位法定公章，除本公开竞选文件规定的必须盖章的文件格式外，投标文件还应骑缝加盖投标人单位法定公章或逐页加盖投标人单位法定公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托授权人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

1.2投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

2.投标文件的编写

2.1投标人应按公开竞选文件的要求制作并递交投标文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性。投标人在投标文件中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

2.2投标文件的语言和计量单位。投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理就有关相应的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

2.3投标人应按《报价一览表》的要求和格式内容进行报价，不得随意篡改格式。

3.投标的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照公开竞选文件要求签署、盖章、密封后，书面通知采购人或者招标代理，投标截止后不得修改和撤回其投标文件。

四、投标文件的递交

1.封套信息

报价信封/正本/副本

收件人：广东华伦招标有限公司

项目名称：

项目编号：

响应供应商名称：

响应供应商地址：

在规定  响应文件提交截止时间   之前不得启封

2.投标文件的密封

2.1投标文件须严格按照《投标须知前表》要求的份数和密封要求进行密封，如因投标文件搬运导致的外包装破损，但不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，视为投标文件密封性完好。

2.2所有投标文件应在投标截止时间前送达本项目公开竞选文件指定的唱价地点。

2.3招标代理拒绝接收没有密封的投标文件或投标截止时间后递交的投标文件。

3.投标文件的递交

投标人代表除携带单位授权证明外，还需携带有效的人员身份证明材料（如身份证原件/电子身份证/驾驶证/护照等），经招标代理核实通过后方可参加公开竞选会。

- 第五章 唱价与评审

一、唱价

1.唱价由采购人或者招标代理主持。评审小组成员不得参加唱价活动。

2.唱价时，按签到顺序的前三名投标人授权代表对投标文件的密封情况进行检查；经确认无误后，由采购人或者招标代理工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和公开竞选文件规定的需要宣布的其他内容。

3.当提交投标文件的投标人少于三家时，招标代理将宣布本次采购失败，并原封退回收到的任何投标文件，对受影响的投标人不承担任何责任。

4.投标人代表对唱价过程和唱价记录有疑义，应当场提出询问或者回避申请。采购人、招标代理对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.已报名但未参加唱价的投标人，视同认可唱价结果。

二、评审

（一）评审纪律

1.评审小组成员名单在评审结果公告前应当保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；参加采购活动前3年内担任投标人的董事或监事；参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

2.评审小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对投标文件的评审内容、中标候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

（二）评审原则

评审工作遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。评审小组有权根据有关规定否决所有投标。

（三）评审责任

1.评审小组负责项目具体评审事务，并独立履行下列职责：审查、评审投标文件是否符合公开竞选文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评审；确定中标候选人名单；向采购人、招标代理或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

2.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；报价信封内包装的资料内容与投标文件正本不一致时，以投标文件正本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正并由投标人授权代表签字确认，如投标人不做确认的，视为其投标无效。

3.评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

（四）评审方法及流程

1.评审方法。本项目采用综合评分法。指投标文件满足公开竞选文件全部实质性要求，且按照评审因素的指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

2.资格性、符合性审查

2.1唱价结束后，评审小组依法对投标人的资格性、符合性进行审查，详见《资格性、符合性审查表》。对被认定为不合格的投标人，由评审小组组长或采购人代表将集体意见现场及时告知投标人当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格性、符合性审查的投标人，不进入下一阶段的技术、商务和价格评审。

2.2在资格性、符合性审查中，有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装。

3. 综合评审

3.1评审小组对资格性、符合性审查合格的投标文件进行技术、商务、价格评审。

3.2技术、商务、价格部分分值分配如下：

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 45% | 25% | 30% |
| 满分 | 45分 | 25分 | 30分 |

（1）技术商务得分。将评审委员会成员各项的技术、商务评分的平均值求和，得出每个有效投标人的技术得分（四舍五入后，精确到0.01）。将技术得分、商务得分相加乘于对应权重得出技术、商务得分。

（2）价格得分。①当有效投标报价人＜5家时，取所有有效投标人评标价的算数平均值为P。②当有效投标报价≥5，去掉有效投标人评标价中的1个最高价与1个最低价，计算剩余评标价的算数平均值P。计算剩余评标价的算数平均值P为评标基准价得30分，其余报价单位的报价每高于或低于评标基准价的3%，扣0.5分，未达到3%按3%扣取，得出价格分，精确到小数点后两位。

注：评标价均以投标报价中的不含税报价为准。以上投标报价、评标基准价和价格得分的计算结果，均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.评审原则。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。评审时，评审小组各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评审，并汇总每个投标人的得分。评审小组对有效投标人的投标报价进行校核、评审或作出必要的修正，并按价格评分办法计算其价格评分。

5.综合得分

综合得分=技术得分+商务得分+价格得分

三、评定

1.评审小组按照公开竞选文件确定的评审方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评审报告，按照公开竞选文件规定的优先排列顺序推荐3名中标候选人名单。

2.综合得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。综合得分且报价相同的，名次由评审委员会抽签确定。

3.评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

4.招标代理提交评审报告报采购人确认，采购人在收到评审报告之日起５个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。招标代理按照采购人确认的中标结果在相关媒体上发布中标公告，并同时向中标供应商发出《中标通知书》。

5.中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

6.中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选人中确定中标供应商，没有其他中标候选人的，应当重新组织采购活动。

四、合同

1.合同的订立。采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照公开竞选文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。采购人或者招标代理不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.合同的履行。合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。项目合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同。

五、附表

- 附表1 资格性、符合性审查表

项目名称：停车楼智能停车设备采购项目

项目编号：0809-25405GZQ1020000101

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
|  | 符合公开竞选文件“第一章 采购邀请/二、投标人的资格要求”中规定的资格要求，且资料齐全。 |
|  | 投标书和投标人资格声明函符合公开竞选文件要求。 |
|  | 满足公开竞选文件提出的服务期 |
|  | 符合投标有效期 |
|  | 具备有效的法定代表人证明书/法人授权委托书 |
|  | 投标文件签署合格 |
|  | 投标报价固定唯一，且投标报价没有超过最高限价/报价范围 |
|  | 没有被评审小组认定为低于企业成本竞标 |
|  | 投标文件满足采购需求书“★”条款要求（如有） |
|  | 其他无效投标情形：（1）投标文件提供虚假材料；（2）评审期间，供应商没有按评审小组的要求提交有效的澄清、说明、补正，或提交的澄清、说明、补正改变了采购、投标文件的实质性内容；（3）供应商对采购人、采购代理机构、评审小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正；（4）采购文件中规定的其它无效投标情形；（5）法律法规规定属于投标无效的其他情形。 |

- 附表2 技术响应性评审表

项目名称：停车楼智能停车设备采购项目

项目编号：0809-25405GZQ1020000101

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应情况 | 10 | 有效投标人投标产品的技术参数响应程度（针对“三、采购内容的（二）主要设备”及“四、技术要求”进行响应），完全满足或优于得10分；技术参数不满足每项扣0.5分，扣完为止。需求对提供的证明材料有具体要求的，按需求要求提供，不提供证明材料视为负偏离 ；需求对提供证明材料未有要求的，投标人应提供相关证明材料，不提供证明材料视为负偏离。 |
| 2 | 项目实施方案 | 10 | 根据投标人施工方案、施工技术措施、工艺、组织计划的科学性、具体性、合理性、针对性，进行综合评审： 1.施工总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺，施工机械；对施工难点有合理的建议，施工质量保证措施、方案可靠、经济、安全、切实可行，措施得力，得8-10分。 2.施工总体安排较合理，运用较为合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有建议，施工质量保证措施、方案基本可行，得4-7分。 3.施工总体安排、施工工艺、施工机械较为合理；但对施工难点无建议，施工质量保证措施、方案可行性一般，得1-3分。 4.无此项内容得0分。 |
| 3 | 安全及质量保证措施 | 10 | 根据投标人提供的安全及质量保证措施的合理性、详细性、可行性，进行综合评审： 1.针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的措施，采用规范准确清晰，得8-10分。 2.有基本合理的措施，采用规范准确，得4-7分。 3.安全保证措施不力或采用规范不正确，得1-3分。 4.无此项内容得0分。 |
| 4 | 工期保障措施 | 6 | 根据各投标人在施工工艺、施工方法、劳动力安排等方面是否有保证工期和质量进度的具体措施且措施是否得当，是否有控制工期的施工进度计划，安排是否科学合理、符合本项目施工实际要求，进行综合评审： 1.在施工工艺、施工方法、劳动力安排等方面有具体得当的保证措施，关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，满足竞选文件对工期的要求，对关键节点的控制措施有力、合理、可行，得5-6分。 2.在施工工艺、施工方法、劳动力安排等方面有保证措施，关键线路基本准确，计划编制基本合理，对关键节点的控制措施基本可行，得3-4分。 3.在施工工艺、施工方法等方面有保证措施，关键线路基本准确，计划编制勉强合理，得1-2分。 4.无此项内容得0分。 |
| 5 | 重难点分析应对 | 2 | 根据投标人对本项目的重、难点是否制定专项施工方案，对重、难点的理解程度、对应对策的针对性、可行性，进行综合评审： 1. 依据本项目重点、难点制定专项施工方案，对本项目重点、难点理解透彻，制定相应对策，对策的针对性强、可行性好，得2分。 2.依据本项目重点、难点制定专项施工方案，对本项目重点、难点理解较好，制定相应对策，对策的针对性较好、可行性较好，得1.5分。 3.依据本项目重点、难点制定专项施工方案，对本项目重点、难点理解一般，制定相应对策，对策的针对性一般、可行性一般，得1分。 4.重难点分析一般，无制定相应对策，得0分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 7 | 投标人须满足采购需求书中“（七）质保期”的要求，在此基础上，对投标人提供的设备维护方案的合理性、完整性、可行性，进行综合评审： 1.投标人为本项目制定的售后服务方案非常合理全面，得5-7分； 2.投标人为本项目制定的售后服务方案较合理、较全面，得3-4分； 3.投标人为本项目制定的售后服务方案合理性一般，全面性一般，得1-2分； 4.无此项内容或不满足采购需求书中“（七）质保期”要求的得0分。 |
| 合计45分 |  |  |  |

- 附表3 商务响应性评审表

项目名称：停车楼智能停车设备采购项目

项目编号：0809-25405GZQ1020000101

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 3 | 1、具有ISO质量管理体系认证证书； 2、具有ISO环境管理体系认证证书； 3、具有ISO职业健康安全管理体系认证证书； 注：每具备一证得1分。证书上的名称必须与投标人名称一致，所有证书须在有效期内。须提供有效证书扫描件，不提供不得分。 |
| 2 | 项目经验 | 10 | 投标人自2022年1月1日以来承接过的立体车库项目业绩，每提供一份有效合同证明得1分，最高10分。 注：时间以合同签订时间为准，须提供合同关键页（合同首页、含项目名称、体现类似项目经验内容的合同关键页、合同签章页）相关证明材料的复印件，如合同无法体现类似项目经验内容、签订时间等，则须另附业主证明等相关证明材料复印件，一个合同只能算一个业绩，不提供不得分。 |
| 3 | 软著专利 | 12 | 投标人具有与项目同类设备的软著或专利（仅限于：平面移动/ppy），具有一个得1.5分，最高12 分。 注：提供证明材料复印件加盖投标人公章。 |
| 合计：25分 |  |  |  |

- 第六章 投标文件格式

- 附件1 投标书

致：广东华伦招标有限公司

根据停车楼智能停车设备采购项目（项目编号：0809-25405GZQ1020000101）的公开竞选文件要求，（全名及职务）经正式授权并以投标人（投标人名称、地址）的名义投标。签字代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守公开竞选文件的各项规定，自愿参加投标,并已清楚公开竞选文件的要求及有关文件规定，并严格按照公开竞选文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部公开竞选文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本公开竞选文件的要求，我们同意放弃对公开竞选文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供招标代理与评审小组要求的有关投标的一切数据或资料。

- 如果我们未对公开竞选文件全部要求做出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和广东华伦招标有限公司（招标代理）。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

说明：本投标书内容不得擅自删改。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 附件2 投标人资格声明函

广东华伦招标有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布停车楼智能停车设备采购项目（项目编号：0809-25405GZQ1020000101）的采购公告，我公司愿意参加投标，并声明：

一、本公司具备以下资格条件：

1.本公司具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，按国家法律经营，提供有效的营业执照副本或其他组织证明文件复印件。分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

2.本公司未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单，具有良好的公司信誉。

3.本公司具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目为：起重机械制造、安装、修理、改造；许可子项目为：机械式停车设备）。

4.本公司为已登记报名并领购本项目公开竞选文件的投标人。

5.本公司不是联合体投标。

二、本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

三、本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

四、本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 附件2-1 营业执照

- 附件2-2 信用信息

- 附件2-3 其他特定资格要求

注：若有特定资格条款，请按照公开竞选文件要求提供。

- 附件3 法定代表人证明书

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效。

签发日期：___年___月___日

单位名称（盖章）：

日期：   年   月   日

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经营范围：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：此委托书一式两份，一份装订在投标文件内，另一份由授权代表携带出席公开竞选会。

- 附件4 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权代表姓名、职务）为本公司的合法授权人，就项目编号为“0809-25405GZQ1020000101”的停车楼智能停车设备采购项目的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

单位名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

投标人（被授权人）签字：

职务：

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：此委托书一式两份，一份装订在投标文件内，另一份由授权代表携带出席公开竞选会。

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交法定代表人授权委托书。

- 附件5投标人调查表

项目名称：停车楼智能停车设备采购项目

项目编号：0809-25405GZQ1020000101

| 公司名称 |  |  |  | 公司类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 办公地址 |  |  | 办公面积 |  |  |
| 成立日期 |  | 注册资金 |  | 主要服务行业 |  |
| 固定电话 |  | 传真号码 |  | 项目联系人 联系电话 |  |
| 营业执照号码 |  |  | 发证机构 |  |  |
| 经营范围 |  |  | 经营是否异常 |  |  |
| 投标人信誉 | 近一年是否有行政违法记录 |  |  |  |  |
|  | 近一年是否有被执行记录 |  |  | 被执行金额 |  |
| 投标人合同履行能力 | 资质认证证书 |  | 近三年类似业绩 |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：

- 附件6 采购需求书响应表

| 序号 | 采购需求书要求 | 投标人响应情况描述 | 偏离说明（正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：标有“★”的条款均为必须完全满足指标，投标人须进行实质性响应，投标人若有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将被确定为响应无效。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 附件7项目经验一览表

项目名称：停车楼智能停车设备采购项目

项目编号：0809-25405GZQ1020000101

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订 时间 | 服务期 | 业主联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请根据评审标准提供相应证明材料。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 附件8拟投入本项目团队成员一览表

项目名称：停车楼智能停车设备采购项目

项目编号：0809-25405GZQ1020000101

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历/学位 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 担任 职务 | 工作 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请根据评审标准提供相应证明材料。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 附件9企业证书情况表

项目名称：停车楼智能停车设备采购项目

项目编号：0809-25405GZQ1020000101

| 序号 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：请根据评审标准提供相应证明材料。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 附件10保密承诺

保密承诺函

致：广州市智慧城市投资运营有限公司

为参加贵司的停车楼智能停车设备采购项目（以下简称“项目”），贵司向我司提供的有关该项目的所有信息和资料，我司及参与项目的人员（包括但不限于我司员工、顾问、派驻技术人员等，以下统称“我司”）将根据本承诺函的规定严格履行保密责任，并将信息仅用于实施项目之目的。我司同意进一步作出如下承诺：

- 我司了解并承诺，贵司提供、披露的项目资料或我司因参加贵司的采购等活动所知悉、持有的贵司保密资料（包括但不限于单位信息、个人信息、商业秘密、业务信息、技术诀窍、研究成果、商业计划、客户信息、财务数据、文档模版、编程规范、开发流程、质量标准、源代码以及上述信息的衍生信息在内的所有信息），均仅为实施项目需要而使用，我司不得为任何其他目的或用途，直接或间接披露、复制、编排、修改、利用、应用、开发或以其他任何方式使用保密资料。不论因何种原因，不以反向工程、解码或分解贵司的原型、软件等。

- 我司将妥善保管知悉贵司的保密信息，不得复制、泄漏或遗失；亦不得依据保密信息等，就任何问题，向任何第三方做出任何建议。我司不得利用贵司保密信息，尤其是客户资料等，为贵司的竞争对手开展同业竞争。

- 我司同意采取一切必要的合理措施，并应以不低于保存我司专有技术资料、秘密和保密资料、信息的标准和程度，保存贵司的保密资料，并且谨慎存放及处理保密资料，防止在未经贵司许可的情况下透露此资料。

- 贵司可于任何时间，以书面要求，取回贵司的保密资料及其所有副本。我司应于接到该归还要求之日起七（７）日之内履行归还义务。我司在归还保密资料时，应严格按照贵司的要求彻底销毁、删除或清除以任何形式存在的保密资料的副本，包括其任何组成部分或碎片，并书面保证没有直接或间接持有或控制保密资料或其副本。

- 除非贵司书面通知明确说明本承诺书所涉及的某项信息或资料可以不用保密，我司须按照本承诺函所承担的保密义务在所接受的信息和资料被社会公众知晓前对所收到的相关信息和资料进行保密。

- 我司未经贵司书面同意不以明示或暗示的任何方式、或通过任何媒体、宣传渠道，包括但不限于官方网站、微信、微博、报纸、宣传材料、广播、电视、杂志发布与贵司的任何合作信息。合作信息包括但不限于双方的合作关系、合作领域、合作金额、当前合作项目、客户信息，双方正在或即将进行某种磋商、或缔结某种合作关系的可能性；或双方即将缔结、已缔结、或已终止某种合作关系的事实等。

- 如违反前述任一内容，我司承诺向贵司支付具体项目合作合同总金额的【20%】的违约金，违约金不足以弥补实际发生损失的，我司自愿赔偿贵司因此产生的所有损失（包括直接损失、间接损失、预期收益及甲方为追究乙方责任而支出的诉讼费用、律师费等）。

- 本承诺书受中华人民共和国法律管辖，自我司加盖公章之日起生效。

（以下无正文）

承诺人（盖章）：

年   月   日

- 附件11其他评审要求资料

注：投标人根据技术评审表和商务评审表内容提供评审所需资料，格式自拟。

- 附件12 报价一览表

项目名称：停车楼智能停车设备采购项目

项目编号：0809-25405GZQ1020000101

| 序号 | 内容 | 含税报价（元）税率 % | 不含税报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 小写： | 小写： |
|  |  | 大写： | 大写： |
| 2 | 工期 |  |  |
| 3 | 项目负责人 | 姓名： |  |
|  |  | 职务： |  |
|  |  | 联系方式： |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：

1.投标报价为人民币报价。

2.以上报价包含投标人按实际现状完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有费用和投标人应承担的一切税费，如有漏报，视为投标人已将相关费用计进其他项目中或属于投标人单方面做出的让利，采购人不另行增加费用。

3.此表一式两份，一份装在单独的“报价信封”内密封，封口盖公章；另一份装订在投标文件中。

4.上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日。

5.对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

- 附件12-1报价明细表

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 主要功能 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价合计： |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、投标报价为人民币报价。此表为《报价一览表》的报价明细表，本表中投标报价合计应等于报价一览表中“投标总价”的含税报价金额。

2、投标人应按本项目采购需求的要求，详细列明报价。所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

3、总价金额与分项报价汇总金额或者单价汇总金额不一致的，按就低不就高原则修正金额。

4、总报价包含投标人按实际现状完成本项目（如果中标）项下所有工作内容所必须的全部费用和其应承担的一切税费。如有漏报，视为投标人已将相关费用计进其他项目中或属于投标人单方面做出的让利，采购人无需就本项目项下所委托事项向中标人支付除上述费用之外的任何其他费用。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日