黄埔海关后勤管理中心工程类项目

竞争性磋商文件

采购文件编号： 0809-2340GDC22034

采购项目名称： 总关附楼3楼17间房维修工程

采购人名称： 黄埔海关后勤管理中心

广东华伦招标有限公司 编制

发布日期：2022年3月

- 温馨提示

【本提示内容非竞争性磋商文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以竞争性磋商文件为准。本文中竞争性磋商公告简称“磋商公告”，竞争性磋商文件简称“磋商文件”】

- 如无另行说明，首次响应文件递交时间为响应文件递交截止时间之前30分钟内。

- 对可接受分支机构参加磋商的项目，分支机构参加磋商的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）复印件、总公司（总所）的营业执照副本复印件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

- 供应商请注意区分磋商保证金及采购代理服务费收款帐号的区别。如项目（包组）要求缴纳磋商保证金的，供应商在按照磋商公告及磋商文件规定获取磋商文件后，可在系统中获取专属的磋商保证金账户信息，每个供应商每个项目（包组）的保证金缴纳账户是唯一的，请供应商务必按要求将保证金存入所投项目（包组）指定的保证金专用账户；	磋商保证金的转账当天不一定能够达账，为避免因磋商保证金未达账而导致响应被拒绝，建议在递交磋商保证金充分考虑以上因素。采购代理服务费存入指定的采购代理服务费缴费账户。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本公司希望购买了磋商文件而决定不参加本次报价的供应商，在响应文件递交截止时间的3日前，按《磋商邀请》中的联系方式，告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 供应商如需对项目提出书面询问或质疑，应分别按磋商文件《供应商须知》附件中的询问函、质疑函的格式在规定的时间内提交。

- 因场地有限，本公司（总部）无法提供停车位，不便之处敬请谅解。如有需要，请到周边的停车场停车，如珠江国际大厦、广州大厦、机械大厦、五月花广场及其他对外营业的停车场等。

- 本项目需进行现场磋商，请供应商的磋商代表在首次响应文件提交时间截止后按规定携带资料（法定代表人携带①身份证原件；或委托代理人携带①身份证原件和②授权委托证明书）到达磋商地点等候参加磋商（具体磋商时间由磋商小组确定）。

注：根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》的要求，如供应商未在广东省政府采购网注册的，请供应商登录广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）进行注册登记（相关事宜详见广东省政府采购网《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》）。

华伦公司地理位置示意

广仁大厦外观图

# 目  录

温馨提示	- 1 -

目  录	- 2 -

第一部分	磋商邀请	3

第二部分	采购需求	9

第三部分	供应商须知	15

第四部分	评审办法	40

第五部分	拟签订的合同文本	58

第六部分	响应文件格式	74

# 磋商邀请

磋商邀请

总关附楼3楼17间房维修工程的潜在供应商应在广东华伦招标有限公司网站“供应商在线服务” （http:// 120.25.193.109/）获取采购文件，欢迎符合资格条件的供应商参加磋商。

## 一、项目基本情况

（一）采购文件编号：0809-2340GDC22034

（二）项目名称： 总关附楼3楼17间房维修工程

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额：685361.35元

（五）最高限价（如有）：685361.35元

（六）采购需求：

1.标的名称：总关附楼3楼17间房维修工程

2.标的数量：1项

3.简要技术需求或服务要求：

1）品目类别： 其他建筑工程

2）项目内容：

| 序号 | 分项名称 | 主要技术或服务要求或采购内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总关附楼3楼17间房维修工程 | 详见“第二部分 采购需求” | 1 | 项 |

注：供应商应对项目所有的内容进行响应，不允许只对其中部分内容进行响应。详细要求请参阅“采购需求”。

（七）合同履行期限：本工程总工期为30日历天。

## 二、供应商的资格要求

1.报价供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提交有效的营业执照（或事业法人登记证或社会团体登记证或民办非企业单位登记证或身份证等相关证明）副本复印件。（如国家另有规定的，则从其规定。如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件；已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2021年度或2022年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明，或最近一期财务报表（适用在上一年度或本财务年度成立的法人或其他组织），或人民银行出具的个人信用报告（适用于自然人）。

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供提交首次响应文件截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：按响应文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《供应商资格声明函》。

5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《供应商资格声明函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。）

6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于提交首次响应文件截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

7）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）报价。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目报价。（提供《供应商资格声明函》。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无。本项目不属于专门面向中小企业采购的项目,本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：   建筑业       。

3.本项目的特定资格要求：

1）供应商	已按磋商公告及磋商文件的规定获取了磋商文件。（提供《供应商资格声明函》）

2）供应商应当具备的其他资格条件：

（1） 投标人应具备承接本工程所需的资质条件是建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上资质，或相应的建筑装饰装修工程设计与施工资质（以资质证书许可范围为准，在有效期内）；

（2）投标人均持有有效的建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。（提交有效的安全生产许可证书复印件）

（3）项目负责人具备建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师或具备建筑工程专业小型项目负责人，项目负责人持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。

①资质内容按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市[2015]154号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》（建市[2016]226号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函[2021]510号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有效期延期的通知》（粤建许函〔2021〕849号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846号）的要求设置。招标内容含有设计要求，且设计要求仅为深化设计的，在投标人的资质设置要求中，不允许设置设计资质。

②若项目负责人为二级建造师：可提供纸质注册证书复印件，也可提供电子证书复印件。1）根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。2）提供电子证书的，打印建造师电子证书后，应在个人签名处手写签名，手写签名应与签名图像笔迹一致。电子证书使用时限为180天，注册有效期不足180天的，使用时限截止日期以注册有效期截止日期为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。

③若项目负责人为一级建造师：须提供电子证书：1）打印建造师电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。2）电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。

④小型项目负责人提供证书复印件，小型项目负责人需符合粤建市[2010]26号文规定，专业以企业聘书上所聘专业为准，如聘书中专业未明确，以小型项目负责人培训合格证或小型负责人继续教育培训合格证中的专业为准。

（4）专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类）提供证书复印件。

3）本项目不接受联合体报价。

注：以上时间的起始计算点均为本项目提交首次响应文件截止时间。供应商应于提交首次响应文件时提交相关资格证明文件。

## 三、获取采购文件

时间：2023年3月23日至2023年3月29日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广东华伦招标有限公司网站“供应商在线服务”

方式：网上获取方式（只接受网上支付）。供应商可在上述日期内登录我公司网站“供应商在线服务”（http://120.25.193.109/）购买磋商文件。平台操作相关问题请查询网站“通知公告”栏目（http://120.25.193.109/announce/）中《供应商操作指南》或咨询我公司”（或咨询我公司020-83172166转834/862  QQ：2127233298）。本公司只接受通过以上方式正式获取磋商文件的供应商参加磋商。

售价：300 元

## 四、响应文件提交

截止时间：2023年4月3日14点30分（北京时间）（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日）

地点：广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6楼（广东华伦招标有限公司开标室）

## 五、开启

时间：2023年4月3日14点30分（北京时间）

地点：广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6楼（广东华伦招标有限公司）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1. 我公司可提供纸质竞争性磋商文件和购买磋商文件的电子发票。有需要的供应商成功获取网上磋商文件后，可在规定的获取磋商文件时间段内到我公司现场（广州市广仁路1号广仁大厦7楼）领取纸质磋商文件，购买磋商文件的电子发票将以短信方式发送到供应商在我公司平台的预留手机号码。联系人：尹小姐，联系电话：020-83172166转0。磋商文件一经售出，概不退还。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

（4）《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）

（5）《节能产品政府采购实施意见》（财库［2004］185号）

（6）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（7）《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。

3.现场考察：本项目不组织现场考察。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　称：黄埔海关后勤管理中心

地　址：	广州市黄埔区大沙地东路333号

联系方式： 020-82132000

2.采购代理机构信息

名 称：广东华伦招标有限公司

地　址：广州市广仁路1号广仁大厦7楼

联系方式：020-83172166-822

3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电　话：　020-83172166-822

# 采购需求

采购需求

## 本采购需求成交注符号的说明

### 标注“★”号的条款

凡标记“★”号的条款（如有）为必须实质性响应的要求，供应商任何负偏离（不满足要求）或不响应均导致其响应无效。

### 标记“▲”号的条款

凡标记“▲”号的条款（如有）为重要的要求，供应商任何负偏离（不满足要求）或不响应不导致其响应无效，但可能对其评审产生重大的影响，具体见项目评审标准。

## 工程承包范围和方式

（一）承包范围

1、装修施工图纸范围内，基于现场实际情况全部工程内容(施工详细做法见施工图)；

2、采购人总关附楼三楼306、307等17间房年久失修，房内水电管网、盥洗设备、墙壁门窗破损严重，其走廊通道大部分区域地面出现瓷砖破烂、墙面脱落等问题，无法保障基本使用条件，现需对房内及走廊等部位进行维修或更换；(详细见工程量清单)

3、施工过程及施工结束后，根据场地及采购人要求清理现场垃圾及外运，施工结束后要求清理达到即可使用的标准。

（二）工程承包方式：

1、承包方式：乙方按施工图纸、合同条件和规范及标准要求，对承包范围内的工程采取包工、包料、包设计深化、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包劳保、综合单价包干、项目措施费包干、预算包干费包干、总承包管理及配合协调服务费包干及工程涉及的其他费用（包括但不限于第三方检测费等）按实际工程量结算。

暂列金额是甲方在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。。

2、中标人不得将本工程转包或分包给其他承包方。否则采购人有权终止施工承包合同，另行选择施工承包单位，所发生的一切损失和费用均由中标人负责。

3、中标人在所承包的工程范围内，对质量、安全、文明施工等方面负全部责任。

4、中标人对所有的采购人分包单位或专业施工单位进行现场协调,落实安全和进度管理。

## 合同工期

1、本工程总工期为30日历天。开工日期以采购人正式开工令为准，竣工日期以通过采购人验收为准，上述总工期逾期，被视为违约，每逾期一天，按合同约定处罚。

2、开工前，中标人根据合同工期要求，编制可行、可操作的并经采购人审核批准的工期计划，采购人根据工期计划开工后每半月检查一次，开工后，连续两个月内未达到经采购人确认的施工计划进度，采购人有权解除合同采取干预措施，组织相应预备班组进场施工，中标人应提供相应主材并无条件配合，预备班组实际施工工程量结算时以合同工程造价2倍从合同总价中扣除。

3、在施工过程中，因采购人或遇不可抗拒的原因，经采购人书面确认，可现场签证予以顺延，如因中标人施工组织不到位等原因耽误工期的，对于延误工期所增加的费用由中标人负责，因此给建设单位造成的损失也由中标人予以承担。

4、如遇一般的设计变更或因中标人质量不合格或中标人经营方面的原因或疫情原因所造成的停工、误工，不得延长工期。

## 工程管理要求

（一）工程质量

1、本项目的各单位工程必须全部符合图纸设计及国家质量验收标准，同时要满足广东省地方法规和采购人的《工程管理制度》的要求。工程质量目标要求确保合格。

2、本工程所有工程材料、设备的选用和施工方案的实施，必须经采购人代表审核批准。不论是否已经采购人审核批准，因中标人提供的材料、工程设备和施工方案不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的后果，均由中标人承担。

3、如工程质量或施工现场管理不能达到约定的要求，中标人应承担违约责任，在中标人完成整改前，采购人有权止付未付款项，中标人并须自行承担因整改产生的费用，且原工期不予顺延。

4、双方如对工程质量有争议，双方同意委托广州市建设工程质量监督站、广东省建设工程质量检测权威机构鉴定，由此造成的一切损失及工程质量鉴定费用，由责任方承担。

5、本工程按照国家现行的建筑安装工程施工验收规范、设计要求、质量评定标准和有关规定进行施工、验收。如我国暂无相应标准则参照国际标准。

6、中标人必须建立质量保证体系，严格按照施工图纸、《建筑安装工程施工技术操作规程》和采购人依据合同发出的指令进行施工，接受采购人的检查检验，并及时为检查检验提供便利条件。

（二）安全文明施工

1、中标人应在材料进场前，提前联系采购人，在采购人指定允许的区域堆放材料及建筑垃圾(散料装袋)，并且做好运输通道的成品保护，中标人应遵守安全生产管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，否则采购人有权按《工程管理制度》进行处罚。由于中标人安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

2、中标人应对在施工场地的员工进行安全教育，并对他们的安全负责。采购人不得要求中标人违反安全管理的规定进行施工。因采购人主要原因导致或采购人负有重大过错的安全事故，由采购人承担相应的责任和费用。

3、中标人在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段施工以及临街交通要道附近施工前，应向采购人提出安全保护措施，经认可后实施。

4、发生重大伤亡及其他安全事故，中标人应按有关规定立即通知采购人并上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

5、施工现场管理达到当地文明施工标准化工地的标准及中标人的文明施工管理要求，否则采购人有权按建筑面积1-3元/平方(实际视具体情况而定)对中标人进行处罚。

6、中标人的项目经理、技术负责人及各专业班组负责人等相关人员必须要参加施工前现场交底会议和每周的工程例会。

7、在中标人施工过程中若导致第三方人身、财产损害引致索赔或行政部门处罚的，一切后果均由中标人承担，若因此给采购人造成损失的，采购人有权向中标人追偿。

8、中标人应采取措施，负责控制和(或)处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。

（三）隐蔽工程、中间工程验收

1、工程具备隐蔽、覆盖条件的中间验收部位，中标人应先进行自检，自检合格后准备验收资料，在隐蔽或中间验收前24小时以书面形式通知采购人验收，采购人于一小时内给予答复。验收合格的由参与验收的各方在验收记录上签字，中标人方可继续施工。验收不合格的，中标人须在限定的时间内整改完成后重新验收，发生的费用由中标人承担，工期不予顺延。

2、采购人对已经隐蔽验收的工程要求重新检验时，中标人应及时按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验合格的，采购人承担由此发生的费用。检验不合格的，中标人承担由此发生的一切损失。如果因中标人原因造成采购人未对已隐蔽的工程部位进行验收，采购人有权要求中标人进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，无论检验是否合格，中标人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

（四）质量与验收

1、中标人应认真按照国家颁发的施工验收规范及本工程设计图纸和招标内容要求进行施工，并应接受采购人代表或委派人员的检查，检验，中标人应为采购人人员检查提供便利条件，对不合格的部分按采购人代表及委派人员的要求返工，承担由自身原因导致返工的费用。

2、工程完工前，设施设备、工程施工等不符合本合同要求的，中标人应无条件在采购人限期内按采购人要求予以返工、整改、替换或其他补救措施，由此产生的不利后果(包括但不限于工期延误所产生的违约责任、工程成本的增加、采购人的损失等)由中标人自行承担。

3、工程完工，中标人应向采购人提供书面竣工验收申请。采购人对工程进行验收时，竣工验收检查不合格的，中标人应在采购人指定期间内无条件按采购人要求予以返工、整改、替换或其他补救措施等以使工程达到采购人要求，并再次接受检查，相关费用由中标人承担；如经第二次检查仍不合格的，采购人有权单方解除本合同，并无需支付剩余工程款，且有权要求中标人按本合同要求承担违约责任、恢复原状等，若违约金不足以弥补采购人损失的，中标人还应当足额赔偿采购人损失。若工程验收检查合格的，采购人应向中标人签发书面确认文件。

4、中标人保证，本合同所涉及的所有设备及工程均可以达到政府机构或政府机构所指定的第三方检测机构的相关检测标准。若经检测，未能达标时，视为中标人违约，中标人应采取相关补救措施，保证可以达到上述机构所要求的检测标准，中标人并需承担相应检测费用。若就此对采购人造成损失，中标人应按本合同违约条款承担违约责任。上述政府或第三方机构的检测费用不包含在本合同承包款范围内。

5、中标人应保证工程所需材料、设备必须符合设计要求，并附有出厂合格证，因材料、设备质量问题导致返工的，返工费及损失费用的补偿由中标人负责。

6、中标人应保证所提供的标的物(包括但不限于整体工程、部分工程、设施设备、材料等)没有侵犯第三方的权益、不存在侵犯他人的知识产权(包括但不限于专利权、实用新型专利、外观设计专利、商标权、著作权、军事秘密)等的侵权行为，否则，相应后果均由中标人承担。

7、若中标人知道或应当知道其提供给采购人的设施设备、施工操作技术等存在或有可能存在权利瑕疵，均应立即书面通知中标人并由双方协商解决。

8、若中标人施工过程中发生劳资争议、人损、财损纠纷，均与采购人无关，由中标人自行担责，若采购人为此担责，可随时、全额向中标人追偿；

9、若中标人所提供设施设备、施工操作技术等违反本条要求时，中标人必须积极应对解决，并应就此承担一切法律责任、单独处理、解决，采取一切可能措施保证不涉及、损害采购人的权益；若因此造成采购人的一切损失，中标人均应承担全部赔偿责任。

## 本工程工程款支付方式

1、中标人接到采购人下达书面开工通知，3个自然日内中标人应组织相关人员、材料进场准备施工，工人正式开始施工，7个工作日内采购人支付合同总价的30%作为预付款。

2、工程竣工经甲方验收合格后，支付至合同价的80%。

3、经采购人委托的审计机构出具审计报告后，甲方支付至审计金额的97%。(若合同金额小于审计金额，则以合同金额为准)。

4、双方确定结算总额的3%作为质保金，结算总额以最终审计金额为准(若合同金额小于审计金额，则以合同金额为准)。待竣工验收合格满一年且完成全部保修项目后一个月内无息付清。

5、中标人保证采购人支付的工程款必须运用于本项目，保障工程进度推进。

# 供应商须知

## 供应商须知前附表

本表中相关选择项，以在“□”标记黑“■”或打勾“√”为准。本表内容须与《供应商须知》正文对应条款的内容一起阅读理解，《供应商须知》正文与《供应商须知前附表》描述存在不一致之处，以《供应商须知前附表》为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 适用范围 | 采购项目名称：总关附楼3楼17间房维修工程 采购文件编号：0809-2340GDC22034 采购方式：竞争性磋商 |
|  |  |  | ☑本项目合同不属于为中小企业预留合同。 □本项目合同属于为中小企业预留合同。 |
|  | 3.2 | 质量要求 | 达到国家或行业质量检验评定的 合格 标准 |
|  | 4.2 | 响应费用 | 采购人不对供应商提供任何响应补偿。 |
|  | 4.3 | 采购代理服务费 | 1.收费对象：（各包组）成交供应商/采购人 2.收费标准： □（方式一）固定金额收费： 。 ☑（方式二）差额定率累进法收费：参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中规定的计算方法和计费标准执行。 费率 成交金额; 工程类. 100万元以下; 1.0%. 100～500万元; 0.7%. 500～1000万元; 0.55%. 1000～5000万元; 0.35%. 5000万元～1亿元; 0.2%. 1～5亿元; 0.05%. 5～10亿元; 0.035%. 10～50亿元; 0.008%. 50～100亿元; 0.006%. 100亿以上; 0.004%. 【例如：某工程类项目采购成交金额/预算金额为人民币500万元，计算采购代理服务收费额如下： 100万元×1.0%=1.0万元 （500-100）万元×0.7%=2.8万元 合计收费=1.0+2.8=3.8（万元）】 （1）计费基数：预算金额 （2）收费折扣： 100% （3）最低收费：10000元 |
|  | 4.5 | 其他费用 | 无 |
|  | 11.5 | 报价方式 | □固定总价包干。 ☑综合单价包干。 □优惠率（下浮率）/折扣率。 |
|  | 12.1；12.2 | 是否接受备选报价方案 | ☑不接受。 □接受。 |
|  | 12.3 | 是否允许分包 | ☑不允许。 |
|  |  |  | □允许。（详见《采购需求》、合同） 分包内容要求:其他非主体、非关键性内容。 分包金额要求:按分包内容。 接受分包合同的第三人要求:符合法律、法规的规定。 |
|  |  |  | □允许。属于预留份额（合同分包形式）专门面向中小企业/小微企业采购，详见《磋商邀请》。 分包的份额：详见《磋商邀请》、《分包意向协议》 接受分包合同的第三人要求：中小微企业/小微企业。 |
|  | 13.1 | 联合体报价 | ☑不接受。所有有关联合体的条款内容不适用。 □接受。详见本项目《磋商邀请》及第13条。 |
|  | 15 | 磋商保证金 | □不收取。所有有关磋商保证金的条款内容不适用。 |
|  |  |  | ☑收取。 （1）金额：人民币10000元 （2）递交时间：提交首次响应文件截止时间前完成缴纳。 （3）形式（供应商可自行选择）：银行转账、支票、汇票、本票、响应保函或担保函或保证保险函。 （4）有效期：与磋商有效期一致 （5）缴纳方式： 如采用银行转账、支票、汇票、本票形式提交的，请供应商自行登录广东华伦招标有限公司网站“供应商在线服务”查询由系统随机为每个项目每位供应商随机分配的磋商保证金缴纳账号（此账号仅限收取磋商保证金）。详细操作详见广东华伦招标有限公司网站（http:// 120.25.193.109/）“通知公告”栏中《供应商操作指南》。到账情况以提交首次响应文件截止时间时广东华伦招标有限公司查询的信息为准。 注明事由：（文件编号0809-2340GDC22034）磋商保证金。 如采用金融机构、担保公司或保险机构开具的响应保函或担保函或保证保险函等形式提交的，保函或担保函或保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与响应文件一同递交（可单独封装或放在报价信封中）。 |
|  | 16.1 | 磋商有效期 | 从提交初次报价文件的截止之日起90日历天。 |
|  | 17.1；17.4；17.5 | 响应文件组成及份数； 响应文件的封装 | 序号; 响应文件组成; 数量; 封装要. 1; 纸; 正本 1份; 一个包装 （封装在一起）. 电子文件; 1份. 纸质副本; 3份; 一个或多个包装. 3; 报价信封; 1份; 一个包装. 备注： 1.电子文件采用光盘或U盘，详见第17.3条。 2.所有包装封面标注要求详见第17.5条。 |
|  | 17.2 | 响应文件盖章、签署 | 1.如接受联合体磋商的：详见第13.5条。 2.如接受分支机构磋商的：详见第14.4条、17.6条。 3.如要求以合同分包形式报价的：详见第17.6条。 |
|  | 20.2 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | ☑否 □是 |
|  | 21.1 | 合同签订时间 | 自成交通知书发出之日起 30日内 |
|  | 29.1 | 采购信息发布网站 | 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 广东华伦招标有限公司网站（http:// 120.25.193.109/）等。 相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。 |

供应商须知

## 说明

### 适用范围

  - 适用范围：本磋商文件适用于本磋商邀请中所述项目的竞争性磋商采购活动。

### 定义

  - “采购人”是指依法进行竞争性磋商采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目采购人的具体名称见《磋商邀请》。在合同签定后亦称为“甲方”或“买方”或“需方”或“甲方”。

  - “供应商/报价人”是指响应磋商并且符合磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “联合体”是指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

  - “成交供应商”（或“成交人”）是指经过法定采购程序被依法确定并授予合同的供应商。在合同签定后亦称为“乙方”或“卖方”或“供方”或“乙方”。

  - “监管部门”是指具有依法对本项目政府采购活动履行监督管理职责的政府财政部门。

  - “采购代理机构”是指接受采购人委托，在委托的范围内依法办理政府采购事宜的专业中介机构，本项目广东华伦招标有限公司。

  - “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；或者与建筑物和构筑物新建、改建、扩建项目无关的单独的装修、拆除、修缮项目等。

  - “暂列金额”是指采购人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

  - “暂估价”是指采购人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。

  - 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 免费，磋商文件中免费是指该部分工程的报价不需要单独报价且应包含在报价总价内；响应文件中免费将被认定为该部分工程的报价已包含在报价总价内。

### 合格的工程

  - 合格的工程：是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工等要求的工程。

### 磋商责任、风险及费用

  - 磋商责任、风险：供应商自愿参加本项目的磋商，自行承担磋商的相关工作、责任和风险，包括但不限于现场考察（不论是否由采购人或者采购代理机构组织或自行考察），响应文件及附件的编写、制作，磋商，采购结果等采购过程各环节涉及的人力、设备等全部投入及所有相关人员和财产的安全。

  - 响应费用：供应商应当自行承担其准备和参加磋商有关的一切费用。不论采购结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用，除非《供应商须知前附表》中已明确约定由采购人对供应商作出适当的响应补偿。

  - 采购代理服务费：见《供应商须知前附表》。未约定的，按照采购代理机构与采购人签订的委托代理协议，收费折扣为为100%，最低收费为5000元。约定向成交供应商收取的，采购代理服务费不在磋商报价中单列，由响应供应商在报价中综合考虑。

  - 政府采购信用担保：为进一步用好政府采购资金支持企业发展，供应商可以根据财政部门的相关规定，采取磋商担保（不需缴交磋商保证金的项目不适用）、履约担保（不需缴交履约保证金的项目不适用）参加政府采购活动，采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

## 磋商文件

### 磋商文件的构成

  - 磋商文件的构成：磋商文件由下列部分以及在采购过程中发出的澄清、修改、答疑文件（如有）构成：

    - 磋商邀请

    - 采购需求

    - 供应商须知

    - 评审办法

    - 拟签订的合同文本

    - 响应文件格式

    - 在采购过程中由采购人或者采购代理机构发出的澄清、修改、答疑文件等。

  - 磋商文件合规性：磋商文件中凡不符合国内现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件、强制性标准和技术规范、政府采购政策的部分均为无效。

  - 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商采购阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、评审办法、采购需求、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人、采购代理机构负责解释。

  - 按上述规定解释后，磋商文件中相关描述仍有歧义或前后不一致的地方或缺陷，由磋商小组评审进行评判。如上述歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作；如上述歧义、缺陷不导致评审工作无法进行，由磋商小组按照合法、合规、公平和有利于项目实施的原则统一标准后进行评审，该标准适用于每个供应商。

  - 实质性要求：除非磋商文件中另有约定允许偏离外，包括以下条款均为本项目的实质性要求，供应商应对其作出实质性响应，任何负偏离或不响应将可能导致其响应无效。（详见《响应文件格式》中的《实质性响应一览表》）

    - 磋商文件中标记“★”号的要求（如有）；

    - 工期（完工期或合同履行期限）；

    - 质保期（保修期）（如有）；

    - 付款方式；

    - 磋商文件中已注明为实质性要求的其他内容（如有）。

### 磋商文件的澄清与修改

  - 无论出于何种原因，采购人或者采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的询问、质疑时对磋商文件进行澄清或修改。澄清或修改在原公告发布媒体上发布。澄清或修改的内容为磋商文件、磋商邀请的组成部分，对潜在供应商具有与磋商文件、磋商邀请同等约束力。

  - 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交首次响应文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响响应文件编制的，或采购人或者采购代理机构在征得所有获取磋商文件的潜在供应商确认不影响响应文件编制后，可不改变提交首次响应文件截止时间。

  - 为使潜在供应商准备响应时有充足时间对磋商文件的澄清或修改部分进行研究，采购人或者采购代理机构可适当推迟提交首次响应文件的截止时间，并将在原公告发布媒体上发布澄清/修改/更正公告。

  - 潜在供应商在知悉或应当知悉上述相关公告、通知后，应立即以书面形式（纸质形式或电子形式中任意一种）向采购人或者采购代理机构予以确认。本项目一旦在原公告发布媒体上发布澄清/修改/更正公告，视为已经通知潜在供应商，若潜在供应商没有在24小时内以书面形式予以确认的，视为其知悉澄清/修改/更正公告的内容。

## 响应文件

### 响应文件的构成

  - 响应文件不限于由商务、技术、价格等部分构成，包括但不限于《采购需求》、《响应文件格式》要求的所有内容。供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，且应符合法律法规的要求。

### 响应的语言及计量单位

  - 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或者采购代理机构就与磋商有关的所有来往函电均应使用简体中文。供应商提交的各类支持文件或印刷资料可以用另一种语言，但应附有简体中文翻译本（该翻译本应与原语言本内容保持一致，不得隐瞒和修改），在解释响应文件内容时以简体中文翻译本为准；如对简体中文翻译有不同解释的，以权威机构的译本为准；如供应商未提供简体中文翻译本或翻译本与原语言本存在明显隐瞒或错漏，采购人或者采购代理机构或者磋商小组将有可能作出不利于供应商的理解，从而可能影响对其的评审结果，严重时可能导致其响应无效。

  - 除非磋商文件的《采购需求》中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人或者采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 响应文件合规性

  - 响应文件的编制应符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及磋商文件的要求，技术及服务方案应符合国家、地方和行业相关强制性标准和规范。响应文件中凡不符合上述规定的部分将视为无效，采购人或者采购代理机构或者磋商小组可能据此作出对供应商不利处理。

### 响应文件的编制

  - 供应商应按照磋商文件要求完整、真实、准确、无隐瞒地编制其响应文件。供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的澄清、修改、答疑、更正内容、重要事项、格式、条款和技术、商务要求等）。供应商没有按照磋商文件要求（包括形式要求和内容要求）提交全部资料，或者其报价没有对磋商文件的所有要求做出实质性响应，由此造成的一切风险及后果均由供应商自行承担。上述风险及后果包括有可能导致其报价被拒绝或被认定为无效报价或报价无效，项目采用综合评分法评审，也有可能造成对其不利评审得分的结果。

  - 响应文件应当按照磋商文件第六部分《响应文件格式》中已规定的格式编制和盖章、签署。格式中注明“如适用”、“如有”、“供参考”或“格式自定”字样的部分，供应商可以根据磋商文件本条款规定或第六部分《响应文件格式》中的总说明（如有）及自身响应实际情况自行增减内容或自定格式，但不得删改其实质性内容和要求（包括盖章、签署要求）。

  - 供应商应当对响应文件进行牢固装订，对未经装订或装订不牢的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

  - 供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性、完整性承担法律责任，无条件接受采购人、采购代理机构或者有关监管机构在采购过程中对其中任何资料依法进行必要的核实的要求。

  - 供应商须确保其提供响应文件的全部内容均未侵犯任何第三方合法权益和知识产权。因此构成任何侵权行为，均由供应商承担全部责任，由此造成的法律责任、经济处罚和补偿全部由供应商承担，与采购人无关。

### 响应报价

  - 供应商所提供的工程均应采用人民币报价。

  - 供应商应在《采购需求》规定的采购范围、内容、标准、责任范围按照磋商文件给定的格式和要求进行合理报价。除非《采购需求》中另有约定，否则响应报价为完成本次采购项目全部采购内容的报价。在合同履行过程中，采购人不再支付除合同金额以外的费用。

磋商报价中对报价标的的主体、关键内容有漏项、缺项的，或磋商报价具有附加条件的，其报价无效。除上述规定外，供应商有非主体、非关键内容的缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），均视为报价中已包含相关费用，如成交不得再向采购人收取任何该费用。

  - 响应报价时应符合下列要求：

    - 对于报价已含在其他部分的项目应当标明“已含在……中”；

    - 除非《采购需求》中另有约定，响应报价是分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金之和，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费以及政策性文件规定的费用，不得以任何理由重复计算。

  - 除非《采购需求》中另有规定，供应商按照采购人提供的工程量清单（如有）中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。响应供应商未填报单价或合价的工程项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中，在实施后，此项目不得重新组价予以调整，采购人将不予支付。

  - 本项目将按照《供应商须知前附表》中确定的包干形式承接。要求包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包竣工验收、包保修、包各项材料检验检测、包税费、包保险等的承包方式。

（1）	采用固定总价包干的，按成交确定的总价承包工程，明确承包内容和工程量，承包价固定不变。

（2）		采用综合单价包干的，根据成交确定的综合单价，工程量按实结算。

  - 除非《合同条款》另有规定，本项目不考虑项目至竣工验收为止期间物价上涨、政策性调整等由此引起的费用变动，以响应供应商的成交报价为准。

  - 项目进行过程中，成交供应商对外的交涉与纠纷，以及所造成的损失，除磋商文件中有明确规定之外，均由成交供应商自行解决。如确需采购人进行协调时，协调解决问题所发生的一切费用仍由成交供应商承担。各专业项目施工队间相互配合协调的问题，由有关成交供应商协商解决，采购人不另行支付费用。

### 响应方案

  - 除非《采购需求》或《供应商须知前附表》中另有规定，只允许供应商提供一个响应方案（即不接受提供备选方案），否则其响应将被视为无效。

  - 如果本项目允许供应商提供备选方案，供应商在编制响应文件时提供两个或以上方案时，应当明确注明其中一个方案为主选方案，其他方案为备选方案。评审时，如无特别说明，仅以主选方案参与评审。

  - 本项目（包组）不允许转包。除非《磋商邀请》或《采购需求》或《供应商须知前附表》中另有规定，本项目（包组）不允许分包。根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，成交供应商确需将本项目的非主体、非关键性内容分包给其他承担主体的，须经采购人同意，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，同时符合法律、法规的其他规定。落实政府采购政策要求以合同分包形式报价标的采购项目（包组），合同分包应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，依据该办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 联合体报价（不允许联合体报价的项目不适用）

  - 本项目是否允许联合体报价见《磋商邀请》。如未明确载明的，视为允许联合体报价。如本项目载明不允许联合体报价，供应商以联合体形式参加报价的，视为其不符合供应商的资格要求。

  - 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的各供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。如成交，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

  - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

  - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 以联合体形式报价的，除非响应文件格式有特别说明和《供应商须知前附表》另有规定，全部响应文件（包括联合体各成员提供的自身独立的证明文件）可以由联合体各方共同盖公章、联合体各方法定代表人共同签字（或盖章）、共同推选的授权代表签字（或盖章），也可以根据《联合协议》约定的方式加盖公章及签署。联合体的名称统一表述为“成员1全称、成员2全称、……、成员……全称联合体”。

### 供应商资格、资信、落实政策和满足要求的证明文件

  - 供应商应按磋商文件的要求，提交相关资格、资信证明文件，为落实政府采购政策，采购标的满足的要求，以及供应商须提供的证明材料。上述材料用以证明供应商符合供应商的资格要求，以及政府采购相关法律、法规和政策要求，在成交后具有良好的履行合同能力。

  - 供应商信用信息查询

    - 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为”记录名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”名单。

    - 查询截止时点：本项目提交首次响应文件截止时间。

    - 信用信息查询记录方式：由采购人或者采购代理机构于本查询截止时点后在查询渠道查询。·

    - 证据留存方式：查询渠道查询结果纸质打印件或网页截屏电子件。

    - 信用信息的使用规则：采购人或者采购代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 如适用，供应商为分支机构或联合体有成员为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商（联合体）存在不良信用记录。

- 未查询到信用信息的主体，视为其未被列入记录名单。

  - 磋商文件可以要求供应商出示相关必要的证明材料（将在（《资格审查表》、《符合性审查表》、《技术评审表》、《商务评审表》、《采购需求》或《供应商须知前附表》）中予以规定）磋商小组进行评审，供应商不按要求提供的，将可能影响对供应商的资格审查或评审结果，由此造成的后果由供应商承担。

  - 对可接受分支机构磋商的项目，分支机构参加磋商的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）复印件、总公司（总所）的营业执照副本复印件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。对可接受联合体参加磋商的项目，联合体须满足磋商公告及本部分第13条的规定并提供相关资格、资信证明文件。

  - 对属于专门面向中小企业采购的项目（包组）,参加采购活动的中小微企业须按《响应文件格式》提供《中小企业声明函》；监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型微企业，其中监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》。其中对采用预留份额（要求以联合体形式或合同分包形式报价）专门面向中小企业采购的项目（包组），报价供应商须满足采购公告的规定并提供《联合协议》或《分包意向协议》等相关资格、资信证明文件。

### 磋商保证金（不要求缴纳磋商保证金的项目不适用）

  - 磋商保证金交纳：本项目是否要求交纳磋商保证金见《供应商须知前附表》。如要求交纳磋商保证金的，供应商（联合体报价的，为联合体任何一方或多方成员；要求以合同分包形式报价的，为直接参加报价的供应商）应按磋商文件规定的金额在提交首次响应文件截止时间前交纳磋商保证金，否则其响应无效。

    - 采用银行转账、支票、汇票、本票方式交纳磋商保证金的，交纳磋商保证金账号见《供应商须知前附表》。支付凭证票据复印件放入响应文件中。

    - 采用金融机构、担保公司或保险机构出具的响应保函（或担保函或保证保险函）方式交纳磋商保证金的，响应供应商应按照磋商文件给定的响应保函（或担保函或保证保险函）格式（如有）。响应保函（或担保函或保证保险函）原件放入《报价信封》内，与响应文件同时送达指定的响应文件递交地点，响应保函（或担保函或保证保险函）复印件放入响应文件中。

  - 磋商保证金退还（如本项目不要求交纳保证金的，本条款不适用）

    - 采购活动成功的，采购人或者采购代理机构自成交通知书发出之日起5个工作日内,退还未成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内，退还成交供应商的磋商保证金或者转为成交供应商的履约保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

    - 采购失败的，采购人或者采购代理机构自失败通知书发出之日起5个工作日内,退还所收取的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

    - 采购终止的，采购人或者采购代理机构在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

    - 供应商在提交首次响应文件截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

    - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购人或者采购代理机构应当退还已收取的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 不予退还磋商保证金的情形（不要求缴纳磋商保证金的项目不适用）

    - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 磋商文件规定的其他情形。

### 磋商有效期

  - 磋商有效期从提交首次响应文件的截止之日起算，本项目磋商有效期见《供应商须知前附表》。若《供应商须知前附表》中未载明的，磋商有效期为90天。供应商在响应文件中承诺的磋商有效期不得少于磋商文件中载明的磋商有效期，否则其响应无效。

  - 在特殊情况下，采购人或者采购代理机构可在磋商有效期届满前要求供应商延长磋商有效期，上述要求与答复均应以书面形式进行，供应商可以拒绝上述要求而如要求交纳磋商保证金的，其磋商保证金予以退还。供应商可以拒绝上述要求，但其响应文件在原磋商有效期期满后将不再有效。供应商同意延长磋商有效期的，供应商根据原截止期前应负之权利及责任相应也延至新的截止期。如本项目要求交纳磋商保证金且供应商采用响应保函（或担保函或保证保险函）方式交纳的，供应商应确保相关响应保函或担保函或保证保险函的保证期覆盖新的磋商有效期或重新按规定交纳磋商保证金。

### 响应文件的制作、盖章、签署、数量、密封和标记

  - 供应商应按规定制作一定数量的纸质版正本和副本响应文件及电子版响应文件，具体数量见《供应商须知前附表》，如《供应商须知前附表》中未规定响应文件的数量，按纸质版正本响应文件一份、纸质版副本响应文件五份、电子版响应文件一套制作。副本可以采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准。

  - 纸质版响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表根据响应文件格式要求盖章及签字或签章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

  - 电子版响应文件由可编辑版本（文字和表格采用WORD或EXCEL格式，图纸采用DWG格式或PDF格式，图片采用JPG或PNG格式或PDF格式）和扫描版本（采用经盖章、签署后的纸质版正本响应文件的电子扫描件，采用PDF格式）两部分组成。电子版响应文件的介质媒体为光盘或U盘。所有电子版本文件均不留任何密码，无病毒。本项目可能采用电子评审，供应商须确保电子版响应文件的完整性且能被正常打开和查阅，否则造成任何对供应商不利的后果由供应商自行承担。

  - 为方便统计首次报价，供应商应按照《响应文件格式》的要求制作《报价信封》一份并单独密封提交。

  - 供应商应将纸质响应文件正本和电子版响应文件密封在同一包装内；将纸质响应文件副本密封在一个或多个包装内（建议副本包装数尽可能少）；将报价信封密封在一个包装内。包装封口处应加盖供应商公章。上述包装封面上建议按下列要求标注：

“纸质正本和电子文件”/“纸质副本”/“报价信封” 采购项目名称：（填写磋商文件《磋商邀请》中写明的项目名称） 采购文件编号：（填写磋商文件《磋商邀请》中写明的文件编号） 响应包组（如有）：（填写磋商文件《磋商邀请》中写明的包组编号） 供应商名称：（请填写名称并加盖公章） 供应商地址： 供应商法定代表人或其授权委托人姓名、联系电话： 在(填写《磋商邀请》中规定的提交首次响应文件时点，如有澄清/修改/更正，请按澄清/修改/更正的时间填写）之前不得启封

  - 凡磋商文件及响应文件格式中要求供应商盖章及供应商提供的相关（证明）材料的复印件，除自然人供应商可以由自然人签字或签章外，其他形式的法人供应商均应加盖供应商法人公章。凡响应文件格式中要求供应商法定代表人和其授权代表签字的，均应由相应人员亲笔签字；凡响应文件格式中要求供应商法定代表人和其授权代表签章的，均应由相应人员亲笔签字或加盖其私章或签字章。对可接受分支机构磋商的项目（包组），分支机构参加磋商的，除有特别说明的响应文件格式外，报价文件可以采用总公司（总所）或分支机构的印章。对采用预留份额（合同分包形式）专门面向中小企业采购的项目（包组）,除非响应文件格式有特别说明和《供应商须知前附表》另有规定外，接受分包合同的企业仅需在《分包意向协议》盖章及签署，其他全部响应文件（包括各方提供的自身独立的证明文件，如有）均可以仅由直接参加本项目（包组）政府采购活动的报价供应商（即总包单位）加盖公章及签署（接受分包合同的企业无需盖章及签署），响应文件中供应商的名称统一表述为“报价供应商的全称”，不需要标注接受分包合同企业的名称。

  - 不足以造成响应文件可从外包装内散出而导致响应文件泄密的，不认定为响应文件未密封。

  - 采购代理机构对不可抗力时间造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

  - 如果未按要求密封和标记的，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

## 响应文件的递交

### 响应文件提交截止时间

  - 供应商应当在磋商文件要求提交首次响应文件的截止时间前，将首次响应文件密封送达磋商地点。逾期送达或者密封未完好的响应文件，采购人、采购代理机构予以拒收。

### 响应文件的补充、修改和撤回、撤销

  - 供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。在首次响应文件提交截止时间后，供应商不得撤回其响应文件，除磋商期间磋商小组要求外供应商也不得对其响应文件做任何补充、修改。响应供应商在提交最后报价之前可以根据磋商情况退出磋商，但不可撤销其响应文件。

  - 除递交首次响应文件的供应商不足3家的情形外，响应供应商所提交的纸质或电子响应文件在本项目递交响应文件截止时间后均不予退还。

## 磋商、评审和成交

见磋商文件第四部分《评审办法》。

## 成交和合同

### 成交

  - 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

  - 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。采购人是否委托磋商小组确定成交供应商见《供应商须知前附表》，如未载明的，由采购人确定成交供应商。

  - 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告（已公告的可不重复公告）。成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

  - 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照第20.2条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 如本项目约定由成交供应商支付采购代理服务费的，成交供应商应按照磋商文件的约定一次性向采购代理机构缴纳足额采购代理服务费。

### 合同的订立

  - 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起在《供应商须知前附表》规定的期限内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

  - 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 履约保证金

  - 采购人可根据采购合同履行需要，要求成交供应商提交履约保证金。

  - 履约保证金可以采用银行转账、支票、汇票、本票或者保函（或担保函或保证保险函）等形式提交。履约保证金数额不超过采购合同金额的10%，详见《供应商须知前附表》，如未载明的，为不收取履约保证金。

### 合同的履行

  - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监管部门备案。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。签订补充合同的必须按照规定公示和备案。

## 询问、质疑与投诉

### 询问

  - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以采用口头或书面形式向采购人或者采购代理机构提出询问（具体联系人及联系方式见《磋商邀请》）。

  - 如采用书面方式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖个人名章，并加盖公章。响应供应商递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

  - 采购人或者采购代理机构在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 具体询问函的格式详见本须知附件。

### 质疑

  - 供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

    - 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

    - 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

    - 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

  - 供应商提出的质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

  - 供应商质疑应当提交质疑函且有明确的请求和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

    - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

    - 质疑项目的名称、编号；

    - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

    - 事实依据；

    - 必要的法律依据；

    - 提出质疑的日期。

  - 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

  - 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址

    - 接收方式：采购代理机构办公现场当面接收或邮寄接收或《供应商须知前附表》规定的其他接收方式。

    - 联系部门：总工室

    - 联系电话：020-83172166-862

    - 通讯地址：广东省广州市越秀区广仁路1号广仁大厦7楼

  - 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

  - 质疑函和投诉书应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签字。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

  - 对在质疑答复过程中知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和依法不予公开的信息，采购人、采购代理机构等相关知情人应当保密。

  - 具体质疑函的格式详见本须知附件。

### 投诉

  - 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

  - 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（第658号）第七十三条，“供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。”

## 相关法律

### 适用法律

  - 采购人、采购代理机构及供应商的一切政府采购活动部分参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。

## 其他事项

### 项目监管部门或其上级财政部门规定的其他事项

  - 项目监管部门或其上级财政部门规定的其他事项适用于本项目。

### 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见《供应商须知前附表》。

## 附表与附件

## 附件1：供应商提交询问函、质疑函、投诉函的格式

### 格式1：询问函格式

询问函

广东华伦招标有限公司：

我单位已按规定获取磋商文件并准备参与总关附楼3楼17间房维修工程（采购文件编号：0809-2340GDC22034）的响应（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、                     （事项一）

（1）                    （问题或条款内容）

（2）                    （说明疑问或无法理解原因）

（3）                    （建议）

二、                     （事项二）

……

随附相关证明材料如下：（请提供目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

### 格式2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                                                邮编：

联系人：                                              联系电话：

授权代表：                                            联系电话：

地址：                                                邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的文件编号：                                  包组号：

采购人名称：

磋商文件获取日期：

质疑环节：采购文件/磋商过程/评审过程、成交或者成交结果/其他：（请填写具体环节）

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：（质疑事项1标题或简要描述）

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：（质疑事项1标题或简要描述）

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

代表（签字或盖章）：                     （机构供应商）公章：

质疑日期：        年    月    日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一包组进行质疑，质疑函中应列明具体包组号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式3：投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：                                                邮编：

法定代表人/主要负责人：                               联系电话：

授权代表：                                            联系电话：

地址：                                                邮编：

被投诉人1：

地址：                                                邮编：

联系人：                                              联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                                邮编：

联系人：                                              联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购文件编号：                                        包组号：

采购人名称：

采购代理机构名称：

采购文件公告：是/否  公告期限：

采购结果公告：是/否  公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于    年  月  日，向                       提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于    年  月  日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2：

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

代表（签字或盖章）：                     （机构供应商）公章：

投诉日期：        年    月    日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.	《中华人民共和国政府采购法实施条例》（第658号）第七十三条：“供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。”

# 评审办法

## 评审办法前附表

本表中相关选择项，以在“□”标记黑“■”或打勾“√”为准。本表内容须与《评审办法》正文对应条款的内容一起阅读理解，《评审办法》正文与《评审办法前附表》描述存在不一致之处，以《评审办法前附表》为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 | 磋商小组 | 本次评审依法组建磋商小组。 |
|  | 4.1 | 评审办法 | 综合评分法：满分100分，分值构成如下： 评审项目; 技术部分; 商务部分; 价格部分. 项目分; 30分; 30分; 40分. 综合得分=技术部分得分+商务部分得分+价格部分得分 |
|  | 5.1 | 资格审查标准 | 详见附表1《资格审查表》 |
|  | 5.2 | 初步符合性审查标准 | 详见附表2《符合性审查表》（初步审查部分） |
|  | 6.1 | 供应商参加磋商的顺序 | ☑由供应商代表随机抽签决定磋商顺序。 □以供应商（磋商代表）签到顺序为准。 □由磋商小组确定磋商顺序。 □其他： / |
|  |  | 供应商代表参加磋商的身份证明要求 | （1）磋商代表人数：不超过 2 人。 （2）身份证明材料： 法定代表人参加磋商的：①身份证原件。 委托代理人参加磋商的：①身份证原件；②加盖单位公章的授权委托证明书。（如磋商代表为报价文件 的授权代理人，可不重复提供） |
|  |  | 磋商时间安排 | 供应商应在首次响应文件提交时间截止后1小时内到达磋商地点（提交首次响应文件地点）等候参加磋商。（最终以磋商小组的要求为准） |
|  | 6.9 | 其他规定 | 供应商未按规定参加磋商或未提交最后报价文件的，磋商小组有权认为其最终报价等于首次报价。 |
|  | 7.1 | 最终符合性审查标准 | 详见附表2《符合性审查表》（最终审查部分） |
|  | 8.1 | 技术评审和商务评审标准 | 详见附表3《技术评审表》、附表4《商务评审表》 |
|  | 9 | 价格评审标准 | 详见附表5《价格评审表》 |
|  | 9.2 | 小型、微型企业的评审优惠 | ☑不属于专门面向中小企业的采购项目（包组）： ☑价格扣除比例：C1=3% □价格扣除比例：C2=2%（若允许联合体报价） □价格扣除比例：C2=1%（若允许合同分包） |
|  |  |  | £属于专门面向中小企业的采购项目（包组）： 不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
|  |  | 节能产品的评审优惠 | ☑价格扣除方式：扣除比例C3= 1 %。 □技术加分方式：详见《技术评审表》。 □不适用 |
|  |  | 环境标志产品的评审优惠 | ☑价格扣除方式：扣除比例C3= 1 %。 □技术加分方式：详见《技术评审表》。 □不适用 |
|  | 10.1 | 得分汇总方式 | ☑先汇总后平均 □先平均后汇总 |
|  | 11.1 | 成交候选供应商数量 | （各包组）推荐成交候选供应商数： 3 名 注：符合最后报价供应商可以为2家的特殊情形的，推荐成交候选供应商数量：2名。 |
|  | 11.2 | 成交供应商数量 | 1名。 |

附评审标准如下：

### 附表1：资格审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 与本项目磋商公告及本文件《磋商邀请》中供应商的资格要求一致（如有不一致的，以磋商公告发布的内容为准）。 |

备注：资格审查时：

1.每一项符合的打“√”或“O”，不符合的打“×”。

2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效响应。

### 附表2：符合性审查表

| 类别 | 序号 | 审查项目 | 磋商文件要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初步审查部分 |  | 报价函 | 已提交并符合磋商文件要求的，且磋商有效期不少于磋商文件中载明的磋商有效期。 |
|  |  | 授权文件 （如适用） | 法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书已按要求提供。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容完整、无重大错漏，并按磋商文件要求盖章、签署。 |
|  |  | 实质性要求 | 已满足磋商文件实质性要求（含带★号的条款和指标）。 |
|  |  | 响应方案 | 如磋商文件不接受备选方案时，供应商提供的响应方案及报价方案固定；如磋商文件接受备选方案的，提交多于一个方案时已明确主选方案。 |
|  |  | 磋商保证金（如适用） | 已按磋商文件要求交纳磋商保证金。 |
| 最终审查部分 |  | 磋商过程 | 磋商过程中提交的澄清、说明或者更正文件（如有），盖章或签署满足磋商文件要求。 |
|  |  | 最后报价 | （1）对报价标的的主体、关键内容无漏项、缺项。 （2）最后报价（含单项报价，如有要求）是固定价且未超过本项目所投包组的采购预算（最高限价）。 （3）如出现响应报价错误，磋商小组按照报价修正原则修正后的报价，供应商按规定书面确认。 （4）如磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商能证明其报价合理性的。 |
|  |  | 实质性要求 | 已满足磋商文件实质性要求（含带★号的条款和指标）。 |
|  |  | 无效情形 | 响应文件中： - 未发现含有采购人不能接受的附加条件。 - 未发现磋商文件所列视为串通响应的情形。 （3）未发现法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

备注：磋商小组审查时：

1.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效响应。

3.磋商小组汇总时出现不同意见的，按简单多数原则表决决定。

### 附表3：技术评审表

| 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 项目总体方案 | 6 | 根据供应商提供的项目总体方案（包括但不限于：项目前期准备及计划、对项目重点、难点的分析及其解决措施等）进行评审： 1、项目总体方案非常规范，非常有利于项目实施，对项目重点、难点的分析及其解决措施非常明确、详尽的，完全满足且优于采购需求的，得6分； 2、项目总体方案比较规范，比较有利于项目实施，对项目重点、难点的分析及其解决措施比较明确、详尽的，完全满足采购需求的，得4分； 3、项目总体方案不够规范，相对有利于项目实施，对项目重点、难点的分析及其解决措施不够明确、详尽的，不能完全满足采购需求的，得2分； 4、未提供对应方案的不得分。 |
| 施工组织方案 | 6 | 根据供应商所提供的施工组织方案（包括但不限于对施工要求等内容的响应）进行评审： 1、施工组织方案非常具体、详细明确，完全满足且优于采购需求的，得6分； 2、施工组织方案较具体、详细明确，完全满足采购需求的，得4分； 3、施工组织方案详细程度一般，不能完全满足采购需求的，得2分； 4、未提供对应方案的不得分。 |
| 安全文明施工措施 | 6 | 根据供应商所提供的安全文明施工措施方案进行评审： 1、安全文明施工措施明确、具体、针对性强，完全满足且优于采购需求，得6分； 2、安全文明施工措施较明确、针对性较强，完全满足采购需求，得4分； 3、安全文明施工措施针对性不强，不能完全满足采购需求，得2分； 4、没有提供，得0分。 |
| 质量管理措施方案 | 6 | 根据供应商提供质量管理措施（包括但不限于质量要求、质量保修期等的响应）进行评审： 1、质量管理措施非常明确，材料采购、过程控制及检验、分项措施非常详细，完全满足且优于采购需求的，得6分； 2、质量管理措施比较明确，材料采购、过程控制及检验、分项措施较为详细，完全满足采购需求的，得4分； 3、质量管理措施基本明确，材料采购、过程控制及检验、分项措施详细程度一般，不能完全满足采购需求的，得2分； 4、未提供对应方案的不得分。 |
| 项目进度计划与措施 | 6 | 项目进度计划是否符合工期要求，从关键路径的准确、清晰，逻辑关系、措施是否有效保证计划实施等综合考量。 1、关键路径准确、清晰、完整，计划编制合理，关键节点的控制措施有力, 完全满足且优于采购需求的，得6分； 2、关键路径基本准确、清晰、完整，计划编制较合理，关键节点的控制措施较有力，完全满足采购需求的，得4分； 3、措施一般，不能完全满足采购需求的得2分； 4、不满足采购需求得0分。 |
| 合计 | 30 |  |

备注：

1.供应商应根据评审项目或内容提交相关的证明材料。

2.供应商未提供各项评审的相关内容证明文件或证明文件模糊不清（有有效期的，须在有效期内），以致评委无法做出准确评判时，该项得分为0分。

### 附表4：商务评审表

| 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 同类项目业绩 | 10 | 2020 年 1 月 1 日至响应文件递交截止时间完成过质量合格的同类项目业绩，需同时提供以下证明材料复印件：施工合同、竣工验收报告或竣工验收证明。时间以竣工验收报告/证明为准。每提供一项得1分，最高10分。 |
| 管理体系认证情况 | 6 | 具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内。每项得2分，最高得6分。 注：1、须提供有效期内的认证证书复印件和网站公布的链接信息资料【网址以http://www.cnca.gov.cn网站公布为准】。 2、证书已失效、已暂停或者撤销的不得分。新设立企业由于成立时间原因导致未能取得证书的且报价人提供书面说明的，相应得分。 |
| 拟投入项目经理（即项目负责人）情况 | 5 | 1、具有高级职称证书的加1分，中级职称的加0.5分（同一人提供多个证件只计一次分数）； 2、本科以上学历的加0.5分（同一人提供多个证件只计一次分数）； 3、自2018年1月1日至今担任过与本招标项目类似工程项目经理业绩，有同等或超过本招标项目建设规模1项的加0.5分，累计不超过2分； 4、自2018年1月1日至今获得过省以上建设行政主管部门或行业协会颁发的优秀项目经理证书或省以上建设行政主管部门或行业协会颁发的质量奖励证书的每项得0.5分，累计不超过1.5分。 注：须提供近三个月内任意一个月（不含提交投标文件截止日当月，往前顺推）本单位（含分公司）的社保证明资料，及与上述要求相对应的相关证明或证书复印件加盖公章。 |
| 拟投入项目技术负责人情况 | 3 | 1、具有高级职称证书的加1分，中级职称的加0.5分（同一人提供多个证件只计一次分数）； 2、本科以上学历的加0.5分（同一人提供多个证件只计一次分数）； 3、自2018年1月1日至今担任过与本招标项目类似工程项目技术负责人业绩，有同等或超过本招标项目建设规模1项的加0.5分，累计不超过1.5分。 注：须提供近三个月内任意一个月（不含提交投标文件截止日当月，往前顺推）本单位（含分公司）的社保证明资料，及与上述要求相对应的相关证明或证书复印件加盖公章。 |
| 拟投入安全负责人情况 | 3 | 1、具有注册安全工程师的，得1分； 2、具有建筑工程类高级（或以上）职称的，得1分，具有建筑工程类中级职称的，得1.5分； 3、具有建筑工程类专业本科(或以上）学历的，得1分；有建筑工程类专业专科学历的，得0.5分； 注：须提供近三个月内任意一个月（不含提交投标文件截止日当月，往前顺推）本单位（含分公司）的社保证明资料，相关证明证书及人员证书复印件加盖公章。 |
| 拟投入项目管理机构的组成情况 | 3 | 本项目管理机构除项目经理、技术负责人以外，还应当包括项目副经理、安全员（可以是招标公告中所指的安全员）、合同商务负责人、质检员、材料员、施工员、资料员、预算员、计划员、机械员、标准员、保密员等岗位。有与项目规模大小相匹配的管理机构且相应岗位证书齐全的得3分；安全员、质检员、施工员、保密员岗位或证书每缺少1个扣1分；其他岗位或证书每缺少1个扣0.5分。本项最低得0分。 |
| 合计 | 30 |  |

备注：

1.供应商应根据评审项目或内容提交相关的证明材料。

2.供应商未提供各项评审的相关内容证明文件或证明文件模糊不清（有有效期的，须在有效期内），以致评委无法做出准确评判时，该项得分为0分。

### 附表5：价格评审表

| 序号 | 项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 最后磋商报价 | 磋商后供应商提交的最后报价 |
|  | 核实价 | 按本部分第3.5条对最后报价进行算术修正后的最后磋商报价 |
|  | 价格扣除 （如适用） | 按本部分第9.2条规定对算术修正后的最后报价进行政策调整。 |
|  | 评审价 | 经算术修正后的价格 |
|  | 磋商基准价 | 磋商基准价=满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格 |
|  | 响应报价得分 | 价格得分=（磋商基准价÷最后磋商报价）×价格部分分值 |

备注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格（即评审价）计算磋商基准价和最后磋商报价。

### 附表6：无效响应或响应无效情形汇总表

| 序号 | 对应条款号 |  | 所属情形的内容简述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 《供应商须知》 | 5.5 | 任何实质性要求出现负偏离或不响应。 |
|  |  | 11.2 | 磋商报价中对报价标的的主体、关键内容有漏项、缺项；或磋商报价中具有附加条件。 |
|  |  | 11.4 | 磋商文件未允许提供参考报价时，对任何一项标的项目出现多于一个不同的响应报价。 |
|  |  | 12 | 如磋商文件不接受备选方案的，供应商提供的响应方案及报价方案不固定；如磋商文件接受备选方案的，提交多于一个方案时但没有明确主选方案。 |
|  |  | 15. | 没有按照磋商文件要求提交磋商保证金（如要求）。 |
|  |  | 16.1； 16.2 | 磋商有效期不足或未按要求延长磋商有效期。 |
|  | 《采购需求》 |  | 《采购需求》规定的其他无效情形（如有）。 |
|  | 《评审办法》 | 3.3 | 供应商的澄清、说明或者更正的内容超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。 |
|  |  | 3.4 | 如磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的。 |
|  |  | 3.5.1 | 磋商小组对供应商的报价算数错误按照磋商文件的规定进行修正，供应商对修正后的报价不按规定确认的。 |
|  |  | 3.6.1 | 第3.6.1条规定的属于串通响应报价的响应无效情形。 |
|  |  | 3.6.2 | 其他响应无效的情形。 |
|  |  | 5.1 | 不满足《资格审查表》中任何一项情形。 |
|  |  | 5.2；7.1 | 不满足《符合性审查表》中任何一项情形。 |

### 评审办法

### 响应文件的接收

- 采购人或者采购代理机构收到响应文件后，如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。

- 首次响应文件递交截止时间后，由全体响应供应商或者其推选的代表对全部响应文件的密封情况进行检查，也可以由采购人委托的机构检查并见证。

### 磋商小组

2.1.    本次磋商依法组建磋商小组。

2.2    磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2.3     磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）	审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）	要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

（3）	对响应文件进行比较和评价；

（4）	确定成交候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（5）	向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（6）	法律法规规定的其他职责。

### 评审注意事项

3.1.    采购人、采购代理机构应当按照政府采购法和本办法的规定组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。

3.2.    对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

3.3.    澄清、说明或者更正：磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，否则其响应无效。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.4     磋商小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过资格、符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明（不限于详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、成本分析等），必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

  - 响应文件差异修正原则

3.5.1  响应文件报价出现前后不一致的，除非磋商文件另有规定，修正原则如下：

（1）响应文件中报价一览表（最后报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（最后报价表）为准；

（2）	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表（最后报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；（但是单价金额计算结果超过预算价/最高限价的，对其按无效响应处理）

同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经供应商加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容；供应商不确认的，其响应无效。

3.5.2  对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.6.    响应无效的情形

3.6.1  有下列情形之一的，视为供应商串通响应报价，其响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。（不需要缴纳磋商保证金的项目不适用）

说明：在评审过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。同时，项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

3.6.2   其他响应无效的情形：详见本部分附表《无效响应或响应无效情形汇总表》和磋商文件中其他响应无效条款。

3.7    有下列情形之一的，属于恶意串通响应，成交无效：

（1）	供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）	供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）	供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）	属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）	供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（6）	供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）	供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 磋商与评审方法

### 磋商与评审方法

- 本次磋商采用一轮或多轮磋商，评审方法采用综合评分法。综合评分法的评审得分由若干部分的评审因素得分构成，评分总值最高为100分，各部分评分分值详见《评审办法前附表》。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组按响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

### 磋商与评审程序、合同签订

### 资格审查和初步符合性审查

- 资格审查项目详见本部分附表《资格审查表》，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，不进入磋商，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

- 磋商小组对通过资格审查供应商的首次响应文件进行初步符合性审查，审查项目详见本部分附表《符合性审查表》，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，不进入磋商，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

### 磋商过程

- 磋商小组邀请通过资格审查和初步符合性审查的供应商参加磋商。供应商由法定代表人或其委托代理人凭身份证明按规定时间到达现场参加磋商（具体要求详见《评审办法前附表》，如未载明的，由磋商小组确定）。

- 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

- 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

- 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

- 最后报价时间由磋商小组决定，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合本部分“最后报价供应商可以为2家的特殊情形”的，提交最后报价的供应商可以为2家。

- 最后报价供应商可以为2家的特殊情形：

（1）符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项情形“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为2家。

（2）符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）情形“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”。

- 已提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。退出磋商的供应商不进行后续评审。

### 最终符合性审查

- 磋商小组对响应供应商的所有响应文件（包括首次响应文件，磋商过程中提交的澄清、说明或者更正文件，及最后报价文件）进行最终符合性审查，审查项目详见本部分附表《符合性审查表》，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，不进入后续综合评分，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

### 技术评审及商务评审

- 磋商小组各成员依据磋商文件规定的技术、商务评审因素独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

### 价格评审

- 价格核准（核实价的确定）：对有效供应商的最后报价进行复核，修正错误的原则详见上述第3.5条的规定。经修正后的报价即为核实价，核实价精确到两位小数。

- 价格扣除（如适用）：磋商小组根据政府采购政策功能，对符合条件的供应商报价进行价格扣除，详见《评审办法前附表》和本部分附件《政策功能性评审优惠》。

- 评审价的确定：磋商小组经上述步骤进行价格评审后，得出各有效供应商的评审价（指最后报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格）。评审价精确到两位小数。

- 价格评审结果：项目评审过程中，不得去除最后报价中的最高报价和最低报价。

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。价格评审得分计算详见《价格评审表》。

### 评分汇总

- 得分汇总方式：可以采用先汇总后平均方式或先平均后汇总方式（详见《评审办法前附表》），公式如下：

| 类别 | 汇总公式 |
| --- | --- |
| 先汇总后平均方式 | 技术得分=（各评委的技术细项评分算术和的总和）÷（评委人数） 商务得分=（各评委的商务细项评分算术和的总和）÷（评委人数） |
| 先平均后汇总方式 | 某技术细项评分=（各评委的某技术细项评分总和）÷（评委人数） 某商务细项评分=（各评委的某商务细项评分总和）÷（评委人数） 技术得分=各技术细项评分的总和 商务得分=各商务细项评分的总和 |

注：上述各得分按照四舍五入原则最多保留两位小数。

- 综合得分汇总：综合得分计算详见《评审办法前附表》。

综合得分按照四舍五入原则最多保留两位小数。

### 评审结果排序与推荐成交候选供应商

  - 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。符合本部分“最后报价供应商可以为2家的特殊情形”的，可以推荐2家成交候选供应商。评审总得分相同的，按照最后报价（指未经价格扣除的最后报价）由低到高的顺序推荐。评审总得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序（技术部分得分由高到低的顺序）推荐。如技术部分得分仍然相同的，则按随机抽取的方式推荐。

  - 编写评审报告：：磋商小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

### 确定成交供应商

- 根据磋商小组的评审结果，成交供应商的确定详见《供应商须知》第20.条。

- 成交价的确定：评审价仅用于计算价格评分和排序。除了按本部分第3.5条进行算术修正并经供应商确认的最后报价总价作为成交价总价外，成交价总价以最后报价总价为准。

- 供应商首次报价总价与最后报价总价不一致且供应商未对构成最后报价的全部清单项目进行明细报价或仅对部分清单项目进行了明细报价时，除《评审办法前附表》或《采购需求》或《拟签订的合同文本》另有规定外，首次报价总价与最后报价总价的价格差额部分，除磋商文件规定的固定的非竞争性费用及供应商已经在最后报价进行了明细报价的清单项目费用外，按比例调整修正到价格清单中其他未进行明细报价的各清单项目的合价（单价）中，合同价按最后报价总价确定的成交价总价签订。

### 终止采购活动的情形

出现下列情形之一的，采购人终止竞争性磋商采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除法律规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

### 其他内容

### 需要补充的其他内容

14.1    需要补充的其他内容：见《评审办法前附表》。

### 附件

附件1：政策功能性评审优惠

### 附件1：政策功能性评审优惠

政策功能性评审优惠

一、本项目需要落实的政府采购政策

1.  本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

（4）《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）

（5）《节能产品政府采购实施意见》（财库［2004］185号）

（6）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

二、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的价格评审优惠

1.  专门面向中小企业的采购项目（或者采购包），包括通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包形式参加政府采购活动的项目（采购包），不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.  不属于专门面向中小企业采购的工程类项目（或者采购包）（包括未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包），对小型和微型企业参加政府采购活动，满足条件的响应供应商按照下表所述评审优惠给予相应的价格扣除。价格扣除比例详见《评审办法前附表》，如未载明的，为取值范围的最低限。

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例范围 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 响应供应商为小微企业（包括：成员全部为小微企业的联合体、接受分包合同的企业全部为小微企业） | C1=3%～5% | （1）对响应供应商的响应报价（全部工程标的必须为小型或微型企业承建）给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于监狱企业、残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 （2）评审价＝核实价×（1-C1） |
| 2 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 响应供应商为大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上 | C2=1%～2% | （1）对响应供应商的响应报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于监狱企业、残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 （2）评审价＝核实价×（1-C2） |
| ## 注： ## （1）上述评审价仅用于计算价格评分。核实价指经符合性审查进行必要的修正后的报价。 ## （2）中、小微企业以响应供应商填写的《中小企业声明函》（见响应文件格式）为判定标准，残疾人福利性单位以《残疾人福利性单位声明函》（见响应文件格式）为判定标准，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。 ## （3） 响应供应商为大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，提供《联合协议》或《分包意向协议》（见响应文件格式）。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

3.  中小企业划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。本项目（采购包）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：见《磋商邀请》或《采购需求》或《供应商须知前附表》或《评审办法前附表》。

三、节能产品、环境标志产品的评审优惠

  - 拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购，不进行评审优惠。

  - 对报价中属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的节能产品或环境标志产品，按照以下方式给予相应的评审优惠，价格扣除比例详见《评审办法前附表》，如未载明的，为取值范围的最低限。

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例范围 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 节能产品 | ## 响应报价产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的节能产品 | C3=1%～5% | （1）对节能产品给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。已经作为评审因素进行评分的，不再进行价格扣除。同时属于节能产品和环境标志产品的，不重复价格扣除。强制节能产品不享受价格扣除。 （2）评审价＝核实价-节能产品核实价×C3 |
| 2 | ## 环境标志产品 | ## 响应报价产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的环境标志产品 | C4=1%～5% | （1）对环境标志产品报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。已经作为评审因素进行评分的，不再进行价格扣除。同时属于节能产品和环境标志产品的，不重复价格扣除。 （2）评审价＝核实价-环境标志产品核实价×C4 |
| 注： - 同一种货物同时属于节能产品和环境标志产品的，仅享受一次评审优惠。 - 已经作为评审因素进行评分的，不再进行价格扣除的评审优惠。 - 报价供应商须填写所报价节能产品或环境标志产品的情况（格式见《响应文件格式》），并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书资料。 |  |  |  |  |

# 拟签订的合同文本

【按住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）执行，合同格式为合同的参考文本，除实质性内容外，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订】

- 广州市建设工程施工合同

- 工程名称：

- 工程地点：

- 发包方 (简称甲方) ：

- 承包方 (简称乙方) ：

签订日期：  2023 年   月    日

合同编号：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包方：                               (以下简称甲方)

承包方：                                (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方就“”(以下简称“本工程”)承包事宜协商一致，订立本合同。

- 第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3装修规模：

- 第二条工程承包范围和方式

- 2.1承包范围

2.1.1           装修施工图纸范围内，基于现场实际情况全部工程内容(施工详细做法见施工图)；

2.1.2基于现有条件下的墙体砌筑、电路改造、墙面批灰刷乳胶漆、地面自流瓶、外墙面防水、防墙真石漆、枪弹柜、防盗门、防盗网安装、监控安防设备、传感器、防盗报警系统、声光报警系统、智能钥匙管理系统、不间断电源、空调设备、计算机设备、灯具安装等；(详细见工程量清单)

2.1.3施工过程及施工结束后，根据场地及甲方要求清理现场垃圾及外运，施工结束后要求清理达到即可使用的标准。

2.2工程承包方式：

2.2.1承包方式：乙方按施工图纸、合同条件和规范及标准要求，对承包范围内的工程采取包工、包料、包设计深化、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包劳保、综合单价包干、项目措施费包干、预算包干费包干、总承包管理及配合协调服务费包干及工程涉及的其他费用（包括但不限于第三方检测费等）按实际工程量结算。

暂列金额是甲方在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。

2.2.2乙方不得将本工程转包或分包给其他承包方。否则甲方有权终止施工承包合同，另行选择施工承包单位，所发生的一切损失和费用均由乙方负责。

2.2.3乙方在所承包的工程范围内，对质量、安全、文明施工等方面负全部责任。

2.2.4乙方对所有的甲方分包单位或专业施工单位进行现场协调,落实安全和进度管理。

- 第三条合同工期

3.1本工程总工期要求   日历天。开工日期以采购人正式开工令为准，竣工日期以通过甲方验收为准，上述总工期逾期，被视为违约，每逾期一天，按合同约定处罚。

3.2开工前，乙方根据合同工期要求，编制可行、可操作的并经甲方审核批准的工期计划，甲方根据工期计划开工后每半月检查一次，开工后，连续两个月内未达到经甲方确认的施工计划进度，甲方有权解除合同采取干预措施，组织相应预备班组进场施工，乙方应提供相应主材并无条件配合，预备班组实际施工工程量结算时以合同工程造价2倍从合同总价中扣除。

3.3在施工过程中，因甲方或遇不可抗拒的原因，经甲方书面确认，可现场签证予以顺延，如因乙方施工组织不到位等原因耽误工期的，对于延误工期所增加的费用由乙方负责，因此给建设单位造成的损失也由乙方予以承担。

3.4如遇一般的设计变更或因乙方质量不合格或乙方经营方面的原因或疫情原因所造成的停工、误工，不得延长工期。

第四条工程管理要求

- 4.1工程质量

4.1.1本项目的各单位工程必须全部符合图纸设计及国家质量验收标准，同时要满足广东省地方法规和甲方的《工程管理制度》的要求。工程质量目标要求确保合格。

4.1.2本工程所有工程材料、设备的选用和施工方案的实施，必须经甲方代表审核批准。不论是否已经甲方审核批准，因乙方提供的材料、工程设备和施工方案不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的后果，均由乙方承担。

4.1.3如工程质量或施工现场管理不能达到第4.1.1条款约定的要求，乙方应承担违约责任，在乙方完成整改前，甲方有权止付未付款项，乙方并须自行承担因整改产生的费用，且原工期不予顺延。

4.1.4双方如对工程质量有争议，双方同意委托广州市建设工程质量监督站、广东省建设工程质量检测权威机构鉴定，由此造成的一切损失及工程质量鉴定费用，由责任方承担。

4.1.5本工程按照国家现行的建筑安装工程施工验收规范、设计要求、质量评定标准和有关规定进行施工、验收。如我国暂无相应标准则参照国际标准。

4.1.6乙方必须建立质量保证体系，严格按照施工图纸、《建筑安装工程施工技术操作规程》和甲方依据合同发出的指令进行施工，接受甲方的检查检验，并及时为检查检验提供便利条件。

- 4.2安全文明施工

4.2.1乙方应在材料进场前，提前联系甲方，在甲方指定允许的区域堆放材料及建筑垃圾(散料装袋)，并且做好运输通道的成品保护，乙方应遵守安全生产管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，否则甲方有权按《工程管理制度》进行处罚。由于乙方安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

4.2.2乙方应对在施工场地的员工进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方主要原因导致或甲方负有重大过错的安全事故，由甲方承担相应的责任和费用。

4.2.3乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段施工以及临街交通要道附近施工前，应向甲方提出安全保护措施，经认可后实施。

4.2.4发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即通知甲方并上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

4.2.5施工现场管理达到当地文明施工标准化工地的标准及乙方的文明施工管理要求，否则甲方有权按建筑面积1-3元/平方(实际视具体情况而定)对乙方进行处罚。

4.2.6乙方的项目经理、技术负责人及各专业班组负责人等相关人员必须要参加施工前现场交底会议和每周的工程例会。

4.2.7在乙方施工过程中若导致第三方人身、财产损害引致索赔或行政部门处罚的，一切后果均由乙方承担，若因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

4.2.8乙方应采取措施，负责控制和(或)处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。

- 4.3隐蔽工程、中间工程验收

4.3.1工程具备隐蔽、覆盖条件的中间验收部位，乙方应先进行自检，自检合格后准备验收资料，在隐蔽或中间验收前24小时以书面形式通知甲方验收，甲方于一小时内给予答复。验收合格的由参与验收的各方在验收记录上签字，乙方方可继续施工。验收不合格的，乙方须在限定的时间内整改完成后重新验收，发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

4.3.2甲方对已经隐蔽验收的工程要求重新检验时，乙方应及时按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验合格的，甲方承担由此发生的费用。检验不合格的，乙方承担由此发生的一切损失。如果因乙方原因造成甲方未对已隐蔽的工程部位进行验收，甲方有权要求乙方进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，无论检验是否合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

- 4.4质量与验收

4.4.1乙方应认真按照国家颁发的施工验收规范及本工程设计图纸和招标内容要求进行施工，并应接受甲方代表或委派人员的检查，检验，乙方应为甲方人员检查提供便利条件，对不合格的部分按甲方代表及委派人员的要求返工，承担由自身原因导致返工的费用。

4.4.2工程完工前，设施设备、工程施工等不符合本合同要求的，乙方应无条件在甲方限期内按甲方要求予以返工、整改、替换或其他补救措施，由此产生的不利后果(包括但不限于工期延误所产生的违约责任、工程成本的增加、甲方的损失等)由乙方自行承担。

4.4.3工程完工，乙方应向甲方提供书面竣工验收申请。甲方对工程进行验收时，竣工验收检查不合格的，乙方应在甲方指定期间内无条件按甲方要求予以返工、整改、替换或其他补救措施等以使工程达到甲方要求，并再次接受检查，相关费用由乙方承担；如经第二次检查仍不合格的，甲方有权单方解除本合同，并无需支付剩余工程款，且有权要求乙方按本合同要求承担违约责任、恢复原状等，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当足额赔偿甲方损失。若工程验收检查合格的，甲方应向乙方签发书面确认文件。

4.4.4乙方保证，本合同所涉及的所有设备及工程均可以达到政府机构或政府机构所指定的第三方检测机构的相关检测标准。若经检测，未能达标时，视为乙方违约，乙方应采取相关补救措施，保证可以达到上述机构所要求的检测标准，乙方并需承担相应检测费用。若就此对甲方造成损失，乙方应按本合同违约条款承担违约责任。上述政府或第三方机构的检测费用不包含在本合同承包款范围内。

4.4.5乙方应保证工程所需材料、设备必须符合设计要求，并附有出厂合格证，因材料、设备质量问题导致返工的，返工费及损失费用的补偿由乙方负责。

4.4.6乙方应保证所提供的标的物(包括但不限于整体工程、部分工程、设施设备、材料等)没有侵犯第三方的权益、不存在侵犯他人的知识产权(包括但不限于专利权、实用新型专利、外观设计专利、商标权、著作权、军事秘密)等的侵权行为，否则，相应后果均由乙方承担。

4.4.7若乙方知道或应当知道其提供给甲方的设施设备、施工操作技术等存在或有可能存在权利瑕疵，均应立即书面通知乙方并由双方协商解决。

4.4.8若乙方施工过程中发生劳资争议、人损、财损纠纷，均与甲方无关，由乙方自行担责，若甲方为此担责，可随时、全额向乙方追偿；

4.4.9若乙方所提供设施设备、施工操作技术等违反本条要求时，乙方必须积极应对解决，并应就此承担一切法律责任、单独处理、解决，采取一切可能措施保证不涉及、损害甲方的权益；若因此造成甲方的一切损失，乙方均应承担全部赔偿责任。

- 第五条合同价款、工程款支付方式及工程结算办法

- 5．1合同价款：

- 5.1.1本工程含税合同总价为人民币大写：

(小写：￥         元)。

5.1.2(1)“含税合同总价”为总包干价，已包括完成本工程所有可能发生的主要工作、辅助工作的费用，包括但不限于：材料费、采购保管运输费、人工费、机械费、施工措施费、成品半成品维护费、材料二次搬运费、垂直运输费、管理费、税费(专、普票均可)、利润、保险费、竣工验收后交接前看管费用、市场风险等一切有关本工程发生的费用，不可抗力因素除外。

(2)代理费按照招标文件相应的规定收取，本工程“含税合同总价”中已包含合同代理服务费用。

(3)结算与审计：乙方同意接受甲方指定的审计机构进行工程结算审计，审定价高于合同价款时，按照合同约定价格结算；低于合同约定价款时，按照审计价结算，如超过已发甲方预付款项，乙方应无条件配合返还超出款项。

- 5.1.3本工程工程款支付方式：

5.1.3.1乙方接到甲方下达书面开工通知，3个自然日内乙方应组织相关人员、材料进场准备施工，工人正式开始施工，7个工作日内甲方支付合同总价的30%作为预付款。

5.1.3.2工程竣工经甲方验收合格后，支付至合同价的80%。

5.1.3.3经甲方委托的审计机构出具审计报告后，甲方支付至审计金额的97%。(若合同金额小于审计金额，则以合同金额为准)。

5.1.3.4双方确定结算总额的3%作为质保金，结算总额以最终审计金额为准(若合同金额小于审计金额，则以合同金额为准)。待竣工验收合格满一年且完成全部保修项目后一个月内无息付清。

5.1.3.5乙方保证甲方支付的工程款必须运用于本项目，保障工程进度推进。

- 5.2付款确认及提示

- 5.2.1乙方确认收款账户为：

公司名称：

开户行：

帐号：

5.2.2双方确认本合同项下的付款前提均为乙方先按照要求向甲方开具合法、正规、足额的增值税发票请款；

(1)若乙方未依约提前向甲方出具合法有效的等额的增值税发票请款，则甲方有权拒绝付款。如因乙方未能准时、准确提供发票而造成付款延误或其他损失的，由乙方承担全部责任，不属甲方违约；

(2)若乙方收款账户开户行信息有变化，乙方应在合同约定的相关付款期限前至少提前十个工作日以书面方式通知甲方，通知应加盖乙方公章，若因乙方未能通知而造成的双方或任何第三方的损失，由乙方承担赔偿责任；

(3)乙方应保证提供的发票真实、合法、有效，否则应承担由此引发的法律责任并赔偿给甲方造成的损失；

(4)甲方依据发票的付款不能构成对甲方施工结果的认可，并且在任何情形下都不能视为甲方放弃根据本合同或适用法律对乙方对本合同所规定义务不全部或部分履行而进行追责的权利。

- 5.3工程结算办法

5.3.1本工程根据国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353—2005)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)、《广东省建设工程计价通则-2010》、《广东省建筑与装饰工程综合定额-2010》、《广东省安装工程综合定额-2010》、粤建市函【2016】1113号等相关规定及合同有关规定结算。“合同总价”结算时不调整，除甲方书面签证同意增加外，结算总价不得调整。合同附件《工程量清单》内综合单价为全费用综合单价，仅用于工程变更、签证确定综合单价使用，不作为工程承包范围依据。

- 5.3.2结算程序

5.3.2.1工程完工并取得甲方整体验收合格后，乙方提交工程竣工图等竣工资料交甲方进行审查，甲方15个工作日内将审查意见反馈乙方。

5.3.2.2审查有问题的乙方按甲方要求整改到位后重新提交审查，审查通过后乙方按甲方《工程乙方提供竣工结算资料登记表》的要求办理竣工结算，经双方认同竣工结算资料后30个自然日内完成结算的办理。

5.3.2.3如在结算过程中因资料不全、图纸标注不清等而无法连续进行结算时，甲方应以书面形式通知乙方，待乙方补齐资料后第二天开始再连续计算结算日期。

5.3.2.4如在结算过程中出现因对施工的工程量、价格取费等因素不能达成一致意见而无法进行结算时，甲乙双方应友好协商解决(必要时可请第三方介入)，协商过程不计入结算工作日期。

5.3.2.5因甲方使用的是财政资金，在双方结算合同款项过程中，若出现财政资金不到位，集中支付延误等非甲方主观因素导致无法按期付款的，双方另行协商确定支付时间，甲方不承担违约责任，但应在上述情形消除后及时支付，乙方对此知情且同意，并承诺不因此向甲方主张迟延付款的责任。

- 5.3.3工程变更和签证结算方法：

(1)a.合同所附分部分项工程综合单价表中已有适用于变更和工程签证的项目单价，按合同已有的项目单价确定变更价款。b.合同中有类似工程的项目单价，可以参照类似项目单价确定工程价款，如砼标号不同时更换主材价,其他费用不变(主材价按本条款第(C)条款确定)；c.合同中没有类似工程的项目单价,工程量按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)计算、综合单价参照《广东省建设工程计价通则-2010》，取费标准：按一类地区取费(其中：材料单价按施工同期本地市场信息价90%计价)，各项人工、材料、机械消耗量等调整参照《广东省2010建筑装饰定额说明及计算规则》，且不高于市场平均水平。

(2)工程变更和签证须经甲方书面同意，并及时办理方可按实调整工程造价。

(3)工程变更和签证可计入竣工图的，须绘入竣工图后结算。

(4)合同签订前合同附件施工图与进入合同的施工造价是相对应的。实际施工

图纸应与合同附件施工图纸保持一致，如有变化，以甲方出具的调整设计图纸或甲方出具的书面文件作为依据，在竣工结算中予以相应的造价调整。

- 第六条现场代表及职责

双方现场代表是分别代表甲、乙双方行使权利，履行义务。本合同履行过程中所有往来的文件、通知、资料均应由双方代表办理签收手续。双方代表易人，易人方应提前7天书面通知对方。后任代表继续行使本合同约定的前任代表的职权，履行前任代表的义务。本合同中载明的双方联系地址及联系信息适用于双方往来联系及产生争议时法律文书的送达，甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或双方确认的传真或类似的通讯方式进行，一方依据该地址向另一方送达的通知、文书等均视为有效送达。采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通知发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期以投递后第三日视为送达日期。

- 6.1甲方代表职责

6.1.1甲方委派为甲方代表，行使甲方权利，履行合同职责。

6.1.2甲方代表如发现乙方项目管理人员不称职时，有权向乙方提出更换要求，乙方应在接到甲方通知后7日内采取有效措施，确保工程的正常进度。

6.1.3甲方代表的联系电话为：甲方代表的联系地址为：

- 6.2乙方代表职责

- 6.2.1乙方委派为驻施工现场代表。

乙方代表的联系电话为：

乙方代表的联系地址为：

6.2.2乙方必须派遣具有相应资格的管理人员常驻施工现场，全面负责现场管理和协调。乙方确认驻施工现场代表有权处理与该合同项下工程承包有关的一切事宜。甲方向乙方代表发出的所有书面指令、通知经乙方代表签字后均认为已送达给了乙方。

6.2.3乙方代表应在正式开工前向甲方提交施工组织设计方案，并按甲方批准的方案、指令和通知组织施工，并保持与甲方代表的联系。

6.2.4做好施工现场特别是公共部位的保护和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

- 第七条双方权利和义务

- 7.1甲方权利和义务：

7.1.1提供施工图两份。

7.1.2提供施工所需的正常水源、电源。

7.1.3进场时,负责组织相关单位进行场地交接。

7.1.4向乙方提供施工场地的地质、地下管网线路资料,并对资料真实性负责。

7.1.5协调处理施工现场周围地下管线、建筑物和构筑物的保护。

7.1.6甲方代表对工程进度、质量进行监督检查，负责协调对重大设计问题的

7.1.7组织乙方、设计单位及相关单位进行图纸会审和设计交底。

7.1.8甲方组织相关单位对工程进行竣工验收。

7.1.9甲方负责组织乙方进行工程结算。

7.1.10负责设计变更、隐蔽工程验收、工程量及进度和其他必须的签证。

- 7.2乙方权利和义务：

7.2.1编制施工组织设计，制订专项施工方案及安全施工方案(合同签订之日起一周内完成)；负责施工技术问题的处理，确保工程质量；负责施工现场管理、施工资料等文件的收集整理，编制完整的竣工资料；及时申报工程结算并承担工程保修责任。接受总包及政府职能部门监督管理对提出的要求及时整改。参加甲方组织的与甲方工程管理人员、设计单位的质量、工艺、做法等交底培训(乙方领导至班级长人员)。

7.2.2在工程未竣工及交付甲方之前，乙方应对已完工程进行保护，在此期间发生损坏的，乙方承担责任。

7.2.3负责按当地有关部门关于施工场地文明施工、夜间施工及控制噪音等管理规定进行现场管理，负责办理有关手续，并承担所发生的费用。安全文明施工，确保施工现场管理达到当地安全文明施工标准化工地的要求。装修垃圾及时清理到位。

7.2.4切实履行安全施工职责，制定切实有效的安全措施，严格按照安全标准组织施工。加强对施工人员的安全教育，给施工人员购买相关保险进行保障，带病、带伤或不宜进场施工的人员不得进场，每个施工阶段都应有安全防护方案，并经甲方认可后实施。按规定设置工地围栏、夜间照明、警卫等等安全设施并保证相关措施的有效性。若由此造成的工程、财产和人身损害，由乙方承担全部责任及所发生的费用。加强消防培训和管理。

- 7.2.5严格按照设计施工图纸、经甲方确认的施工方案及指令组织施

工，确保工程质量，按期竣工并通过验收。

7.2.6准备验收资料，参加竣工验收，并按甲方要求整改。

- 7.2.7按甲方要求准备结算资料。

7.2.8乙方承包范围内的工程完工后或合同解除后5日内拆除施工现场用的

一切临时设施，将场地交还甲方。逾期不拆除的，由甲方自行处理，费用由乙方承担。

7.2.9本工程未经甲方书面同意，乙方不得转包或分包。即使在获得甲方事前书面同意的情况下，也不能免除乙方在本合同及个别合同中需履行的义务，第三方的责任由乙方承担连带责任。

7.2.10乙方必须为从事危险作业的员工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。乙方应当妥善处理好与施工人员的劳资关系，及时为施工人员购买保险、及时发放工资，不得产生劳动争议纠纷，若产生相关纠纷由乙方责任自负与甲方无关。在任何情况下，本合同不得被解释为乙方施工人员与甲方或甲方相关单位之间存在任何劳务或雇佣关系。

7.2.11乙方对于甲方委托的为本工程施工的其他专业公司必须履行配合服务的责任。

7.2.12做好施工场地地下管线及各邻近建筑物、构筑物的保护工作。

7.2.13乙方履行本合同过程中必须遵守国家的法律、法规、当地政府及有关部门的规定。如有违反，由乙方自行承担一切相关责任。

7.2.14乙方应考虑现场所有成品保护，并采用有效的保护措施。

7.2.15合同签订后，乙方参加甲方对主体工程、分包工程验收工作。核实图纸尺寸、预埋管线、轴线位置，批荡空鼓、平整、垂直度、阴阳角偏差，防水层质量等检验，和装修场地整体移交工作。乙方验收后，整体移交给乙方，由乙方负责管理，场地内的成品、半成品由乙方进行保护，在施工过程中如有损坏或被盗由乙方承担。

7.2.16工程经验收合格，或合同解除、终止后的5日内，乙方应对施工现场进行清理，撤离相关人员，并完成以下退场工作：

(1)施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

(2)临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原；

(3)按合同约定应撤离的人员、乙方提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

(4)施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

(5)施工现场其他竣工退场工作已全部完成。

施工现场的退场费用由乙方承担。

- 第八条材料设备供应

8.1所有材料经甲方确认后方可采购，所有材料应有合格证、质保单、供货证明等相关证明，并由甲方验收认定。所有设备及材料(包括辅助用材料)，必须注明生产厂商、品牌、规格型号、价格，所有材料包括辅助用材料需满足环保等要求，辅助材料品质要求需与主材品质相匹配。若施工中使用劣质材料及未按投标报价的品牌材料施工，甲方有权制止使用，责令停工、返工、整改、处罚(所涉材料价值的1.5倍罚款)并责令其退场。由此造成的损失和一切后果均由乙方承担。所有进场材料按《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210)、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327)、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325)要求送检，送检不合格材料、半成品、成品不得使用于本工程。

8.2在材料进场的同时必须提供8.1条种要求的产品合格证明等，否则按三无产品作退场处理。

8.3在材料到货24小时前书面通知甲方代表验收。

8.4与设计和规范要求不符的产品，甲方代表有权拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。

8.5按规定无需检测的材料，在使用前甲方有权决定是否进行抽样检测，检测合格的费用由甲方承担，否则由乙方承担。

- 第九条工程变更

9.1甲方交付乙方的施工图纸、说明和相关的技术资料，均为乙方施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

9.2乙方对施工图纸中存在的疏漏、错误，应向甲方提出书面意见，由甲方及设计单位书面确认变更内容。

9.3乙方可在施工过程中提出合理化建议，在得到甲方代表书面同意后实施。

- 9.4甲方对工程进行变更的，须以书面形式通知乙方。

- 第十条违约责任

10.1在确保工程质量的前提下，乙方应按合同约定的总工期完工。乙方如逾期完工，每逾期一日，甲方按每天1000元扣罚工程款，逾期超过20日的，甲方有权解除本合同，双方按已完工且验收合格的工程量据实结算相应款项；现有工程验收不合格的，甲方有权拒付未付款项，届时，甲方有权另行委托第三方对现有工程进行整改、修复或采取其他补救措施，相应费用由乙方承担；因非乙方原因导致的工期延误，经甲方书面确认，工期相应顺延。

10.2因乙方原因造成工程竣工日期逾期的，须承担由此造成甲方的一切经济损失。

10.3乙方未经甲方同意，转包或分包本工程的，甲方有权终止本合同。乙方应承担合同总价30%的违约金，同时必须承担由此造成的一切责任及经济损失，若违约金不足以弥补甲方因此所遭受到的损失时，乙方还应就不足部分承担足额补足的赔偿义务。

10.4乙方编制的竣工资料必须符合当地相关职能部门的要求，如未能达到要求，则承担相关费用，由此引起甲方延迟交房所造成的损失由乙方承担。

10.5本合同项下所指的损失，包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、调查费、差旅费、担保费、保全费、鉴定费、评估费、甲方向第三人承担的违约责任和赔偿、甲方商业信誉受到的损失和甲方的运输费用损失等一切费用。

10.6本合同履行过程中产生的乙方对甲方的任何赔偿或补偿义务，包括但不限于乙方应承担或应向第三人的费用、违约金、利息、罚金和赔偿金等，甲方有权从支付给乙方的任何应付款项中做相应的扣除；如该应付款项不足抵扣的，则甲方有权继续向乙方追偿，乙方需在甲方提出书面索赔后三十日内将未支付的赔偿款项支付给甲方。乙方未向甲方履行完赔偿或补偿义务前，甲方有权单方中止付款。

- 第十一条不可抗力

不可抗力指在本合同签署生效后，由于非双方所能控制的，及无法预见、无法预防的或即使能预见但无法避免的因素而导致合同双方当事人部分或全部无法履行本合同的所有事件。若一方遭遇无法控制的事件或情况应视为不可抗力，包括但不限于火灾、风灾、水灾、地震、爆炸、叛乱、传染、检疫、疫情、隔离、罢工、事故、恶劣天气、海难、禁运、政府行为和敌对行为等其他不可预见，或者虽可预见但不可避免和克服的客观情况。

11.1主张因遭受到不可抗力无法履行或需要延迟履行本合同的一方，应在不可抗力开始或终止后48小时内内以书面方式通知对方，并提供相关证明资料。乙方应按照本合同条款11.2要求的时限履行通知等义务。根据不可抗力对履行合同的影响程度，由双方协商是否解除、或部分免除、或延期履行本合同。

11.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施,经甲方书面确认后工期给予顺延。

11.3不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。

11.4不可抗力事件持续发生，乙方应每天向甲方报告一次受害情况。

11.5不可抗力事件结束后3天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

- 11.6因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：

(1)工程本身(乙方因施工质量未达标准除外)的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害、清理、修复费用，由甲方承担。因乙方未尽到保管义务的除外；

(2)非因对方原因导致甲、乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

(3)乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；

(4)停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；

(5)乙方因合同迟延履行后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

- 第十二条争议的解决

在履行本合同过程中如发生争议，由双方协商解决。协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。违约方应承担守约方为维护其自身合法权益所花费的一切合理费用，包括但不仅限于诉讼费、律师代理费、差旅费、调查费、担保费、保全费等。

- 第十三条其它

13.1本合同双方签字盖章，合同正式生效。乙方的法定代表人及本合同上乙方的签约代表对乙方的履行义务承担保证责任，保证责任期限为两年。

13.2本合同如有未尽事宜，由双方另行协商订立补充协议。

13.3本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

- 第十四条附则

- 14.1合同附件：

14.1.1工程量清单

14.1.2施工图纸、做法说明。

14.1.3工程质量保修书

14.1.4廉政合同

14.1.5工程施工保密协议

14.2乙方及乙方工作人员应当严格遵守保密规定，并应促使其指派的工作人员不得向任何第三方或乙方任何一方人员中无权知晓有关军事秘密和其他保密事项的人员等，泄露审核过程中所涉及、所知悉的任何军事秘密和保密事项。本合同项下的保密义务不随合同的中止、解除、终结而终结。

【以下无正文，为双方签字盖章页】

甲方(盖章):                                  乙方(盖章):

法定代表人：                                     法定代表人：

或代表：                                         或代表：

签约日期：年月日

- 附件一

工程质量保修书

甲方：(全称)

乙方：(全称)

为保证            在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

- 1．质量保修范围

质量保修范围：

1.1办公楼改造保修范围：合同清单内所包括的装饰装修工程以及双方约定其他项目；

1.2具体质量保修范围按合同清单内容及双方约定的其他项目，合同双方当事人约定：乙方负责保修项目包含的由乙方承包施工的全部工程内容。

- 2．质量保修期

2.1质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

- 2.2合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

1．有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为  5  年；

2．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为  2  年；

3．装饰装修工程为  2   年；

4．其他项目本项目保修期为   2  年。

3．质量保修责任

3.1属于保修范围的项目，乙方应在接到甲方通知后的7天内派人保修，因保修产生的一切费用由乙方承担。乙方未能在规定时间内派人保修的，甲方可自行或委托第三方保修，乙方应当支付甲方因此支付的所有费用，发包方有权在质保金中直接扣除。

3.2发生紧急抢修事故的，乙方在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3在国家规定的工程合理使用期限内，乙方应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，乙方应立即实施保修。

- 3.4质量保修完成后，由甲方组织验收。

3.5乙方未能在规定时间内提供质保服务超过三次，或单次超过5日，按乙方违约处罚，甲方可没收其全部工程质量保证金。

- 4．质量保修费用

质保期内，质量保修等费用，由乙方承担。

- 5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本项目合同的规定一致。

- 6．其他

- 6.1合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2本质量保修书，由合同双方当事人在乙方向甲方提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

甲方：(盖章)

法定代表人：(签字)

联系电话：

- 年月日

乙方：(盖章)

法定代表人：(签字)

联系电话：

年月日

# 响应文件格式

总说明

1.响应文件包括但不限于响应文件格式所要求的内容，请按顺序制作编排，并请编制目录和页码，否则有可能影响对响应文件的评审。

2.磋商文件提供的注明“如适用”、“如有”、“选用”的格式，供应商认为不需要提供的，可以按《供应商须知》第10.2条的规定及具体格式中要求注明“不适用”或“无此内容”保留相关格式（并按格式盖章和签署）；也可以不注明任何内容仅保留相关格式（可以不盖章不签署）；也可以删除不需要的格式。不提供的格式可仅在目录中提交情况对应的“无”栏目中注明，不需要删除，后续序号不需修改。

3.非多包组的项目，格式中的包组号全部可以删除。

4.相关证明材料在响应文件其他部分内容中已经提供的，可不重复提供，可仅列明所在响应文件中的页码。

5.部分格式注明“如有”或“不适用”或“如要求”或“选用”的，请供应商根据自身情况选用。

6.如供应商为联合体或分支机构或以合同分包形式参加磋商时，须注意按照磋商文件要求提供各方资料及盖章签署。具体详见《供应商须知》 第13.5条、第14.4条、第17.6条及本部分第4.条格式。

7.磋商文件在响应文件格式中提供的备注内容，仅是对格式的补充说明，供应商编制响应文件时可以删除备注说明内容。

## 封面格式（供参考）

响应文件

（正本/副本）

采购项目名称：总关附楼3楼17间房维修工程

采购文件编号：0809-2340GDC22034

包组号、包组名称（内容）：（如适用）

供应商名称（加盖公章）：                     .

授权代表（签字或盖章）：                     .

日期：                年        月        日

## 目录

目录

| 序号 | 文件内容 | 提交情况 |  | 内容所在 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 无 |  |
| 一、 | 封面（供参考） |  |  | / |
| 二、 | 目录 |  |  | 第（ ）页 |
| 三、 | 自查、自评表 |  |  | / |
| 1. | 自查表 |  |  | / |
| 1.1 | 资格 性自查表 |  |  | 第（ ）页 |
| 1.2 | 符合性自查表 |  |  | 第（ ）页 |
| 1.3 | 实质性条款响应自查表 |  |  | 第（ ）页 |
| 2. | 自评表 |  |  | / |
| 2.1 | 技术得分自评表 |  |  | 第（ ）页 |
| 2.2 | 商务得分自评表 |  |  | 第（ ）页 |
| 四、 | 资格、资信证明文件 |  |  | 第（ ）页 |
| 3. | 报价函和供应商资格声明函 |  |  | / |
| 3.1 | 报价函 |  |  | 第（ ）页 |
| 3.2 | 供应商资格声明函 |  |  | 第（ ）页 |
| 4. | 资格、资信证明文件（详见本文件《磋商邀请》的供应商资格要求） |  |  | / |
| 4.1. | 供应商具备《政府采购法》第二十二条规定的条件证明文件 |  |  | 第（ ）页 |
| 4.2. | 未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中“记录失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为”记录名单、“政府采购严重违法失信行为信息记录”，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果。 |  |  | 第（ ）页 |
| 4.3. | 已按磋商公告及磋商文件规定获取了磋商文件。 （提供《供应商资格声明函》） |  |  | 第（ ）页 |
| 4.4. | 供应商应当具备的其他资格条件的证明文件（如要求，含落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件、特定资格要求的证明文件等） |  |  | 第（ ）页 |
| 4.5. | 本项目没有组成联合体报价的声明。（不接受联合体报价的项目适用，提供《供应商资格声明函》，也可以不做声明） |  |  | 第（ ）页 |
|  | 本项目组成联合体报价的联合协议。（以联合体形式报价时，提供《联合协议》） |  |  | 第（ ）页 |
| 4.6. | 分包意向协议（以合同分包形式报价时适用） |  |  | 第（ ）页 |
| 4.7. | 除上述证明材料外，供应商认为有必要提供的其他资格、资信证明文件（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 5. | 法定代表人证明书及授权委托书 |  |  | / |
| 5.1. | 法定代表人证明书（适用于非自然人供应商） |  |  | 第（ ）页 |
| 5.2. | 法定代表人授权委托书（如适用） |  |  | 第（ ）页 |
| 6. | 供应商综合概况 |  |  | 第（ ）页 |
| 7. | 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位证明文件（如适用） |  |  | / |
| 7.1. | 中小企业声明函（如适用） |  |  | 第（ ）页 |
| 7.2. | 监狱企业证明文件（如适用） |  |  | 第（ ）页 |
| 7.3. | 残疾人福利性单位声明函（如适用） |  |  | 第（ ）页 |
| 8. | 采购代理服务费支付承诺书 |  |  | 第（ ）页 |
| 五 | 技术文件 |  |  | / |
| 9. | 采购需求响应表 |  |  | 第（ ）页 |
| 10. | 项目实施方案/施工组织设计或施工方案 |  |  | 第（ ）页 |
| 11. | 拟派人员情况 |  |  | 第（ ）页 |
| 12. | 供应商认为有必要说明或提供的其他技术文件（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 六、 | 商务文件 |  |  | / |
| 13. | 商务条款偏离表（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 14. | 合同条款偏离表 |  |  | 第（ ）页 |
| 15. | 商务情况 |  |  | / |
| 15.1. | 类似项目业绩（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 15.2. | 获得的荣誉、资信、认证情况（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 16. | 供应商认为有必要说明或提供的其他商务文件（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 七、 | 价格文件 |  |  | / |
| 17. | 报价一览表（首次报价） |  |  | 第（ ）页 |
| 18. | 工程量清单报价表/分项报价明细表（首次报价） |  |  | 第（ ）页 |
| 19. | 政策适用性说明（如适用） |  |  | 第（ ）页 |
| 八、 | 报价信封 |  |  | / |
| 20. | 报价信封（独立包装） |  |  | / |
| 九、 | 附件（如有） |  |  | / |
| 21. | 磋商保证金（如要求） |  |  | / |
| 21.1． | 磋商保证金交纳凭证（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 21.2. | 磋商保证金退还说明（如有） |  |  | 第（ ）页 |
| 22. | 其他附件（如有，供应商自行补充） |  |  | 第（ ）页 |

注：1、提交情况在对应“有”或“无”栏内打“√”，或直接填写“有”或“无”，不提交的资料不需要填写页码，也不需要修改后续格式的序号。

2、供应商认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目，以上响应文件提交时按照《目录》的排列顺序装订成册。

## 自查、自评表

### 1.自查表

#### 1.1资格性自查表

资格性自查表

采购项目名称：总关附楼3楼17间房维修工程

包组号：

| 序号 | 磋商文件要求（简述） （详见本文件《磋商邀请》的供应商资格要求） |  | 自查结论 | 证明资料所在页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 具有独立承担民事责任的能力 | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
| （2） | 未被列入 “记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”记录名单、“政府采购严重违法失信行为信息记录”。 |  | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
| （3） | 已按磋商公告及磋商文件的规定获取了磋商文件。 |  | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
| （4） | 供应商应当具备的其他资格条件（如要求）（由供应商自行查阅本文件《磋商邀请》的“二、供应商的资格要求”）（含落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件、特定资格要求的证明文件等） |  | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
| （5） | 关于联合体报价（是否接受或要求联合体报价详见本文件《磋商邀请》的供应商资格要求） |  | □通 过 □不通过 □不适用 | 第（ ）页 |
| （6） | 《分包意向协议》（是否要求以合同分包形式报价详见本文件《磋商邀请》的供应商资格要求） |  | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 其他（如要求，供应商自行按照本文件《磋商邀请》“二、供应商的资格要求”补充填写） |  | □通 过 □不通过 □不适用 | 第（ ）页 |

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.以上材料将作为供应商资格性审核的重要内容之一，供应商应当严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！

2.请根据自身响应情况勾选（在□内打√）“自查结论”栏目相应结论。

3.供应商资格条件详见本文件《磋商邀请》“二、供应商的资格要求”，有关证明材料按响应文件格式第4.条的说明提供。

#### 1.2符合性自查表

符合性自查表

采购项目名称：总关附楼3楼17间房维修工程

包组号：

| 序号 | 审查项目 （按《评审办法》的附表2《符合性审查表》（初步审查部分）各项） | 自查结论 | 证明资料所在页码范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注：仅须自查《符合性审查表》中的（初步审查部分）部分 | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 2 |  | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 3 |  | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |
| ...... | ...... | □通 过 □不通过 | 第（ ）页 |

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商应当严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！

2.请根据自身响应情况勾选（在□内打√）“自查结论”栏目相应结论。

#### 1.3实质性条款响应自查表（实质性响应一览表）

实质性条款响应自查表（实质性响应一览表）

采购项目名称：总关附楼3楼17间房维修工程

包组号：

| 序号 | 实质性条款要求 | 实质性条款响应情况 | 自查结论 | 证明文件所在页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工期（完工期或合同履行期限） |  | □正偏离 □无偏离 □负偏离 | 第（ ）页 |
|  | 质保期（保修期） |  | □正偏离 □无偏离 □负偏离 | 第（ ）页 |
|  | 付款方式 |  | □正偏离 □无偏离 □负偏离 | 第（ ）页 |
|  | 磋商文件中标记“★”号的要求（如有，请逐条填写） |  | □正偏离 □无偏离 □负偏离 | 第（ ）页 |
| 4.1 | …… |  | □正偏离 □无偏离 □负偏离 | 第（ ）页 |

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.此表内容应当与响应文件中其他部分描述的内容保持一致。

2.请根据自身响应情况勾选（在□内打√）“自查结论”栏目相应结论。

3.响应情况（含偏离内容）在“实质性条款响应情况”栏目中说明。

### 2.自评表

#### 2.1技术得分自评表

技术得分自评表

采购项目名称：总关附楼3楼17间房维修工程

包组号：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 供应商响应内容简述 （如有，可选） | 自评得分 | 证明文件所在页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第（ ）页 |
| 2 |  |  |  |  | 第（ ）页 |
| ... |  |  |  |  | 第（ ）页 |

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.此表内容应当根据磋商文件要求及响应文件响应情况如实填写。

2.此表评审因素和评审标准分别对应磋商文件《评审办法》中相关包组《技术评审表》中相应栏目内容，并请逐一填写；供应商可以自行增减表格行数。

3.请根据自身响应情况在自评得分栏目中填报自评得分值。

#### 2.2商务得分自评表

商务得分自评表

包组号：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 供应商响应内容简述 （如有，可选） | 自评得分 | 证明文件所在页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第（ ）页 |
| 2 |  |  |  |  | 第（ ）页 |
| ... |  |  |  |  | 第（ ）页 |

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.此表内容应当根据磋商文件要求及响应文件响应情况如实填写。

2.此表评审因素和评审标准分别对应磋商文件《评审办法》中相关包组《商务评审表》中相应栏目内容，并请逐一填写；供应商可以自行增减表格行数。

3.请根据自身响应情况在自评得分栏目中填报自评得分值。

## 资格、资信证明文件

### 报价函和供应商资格声明函

#### 报价函

报价函

致：广东华伦招标有限公司

我方确认收到贵方总关附楼3楼17间房维修工程的磋商文件[采购文件编号为：0809-2340GDC22034]的全部内容。我方已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在响应供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，自愿参加磋商，并声明如下：

（一）按磋商文件的供应商须知、合同条款、采购需求、标准和技术规范、图纸、工程量清单等的要求承包本项目工程的工作、竣工并修补其任何缺陷，提供的全部标的与相关服务的首次报价总价详见《报价一览表》（首次报价）。

（二）本响应文件的有效期为提交首次报价截止时间起（磋商有效期）天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至提交首次报价截止日有效，如有在磋商有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的提交首次响应文件截止日之后，磋商有效期之内撤回报价或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金（如项目要求提交履约保证金的），则我方承担违约责任（如项目（包组）要求缴纳磋商保证金的，我方同意贵方不退还磋商保证金）。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与采购活动有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我们理解采购人与磋商小组并无义务必须接受最低报价的磋商或其它任何磋商，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何磋商和最低磋商报价不是被授予成交的唯一条件。

（六）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同文本》中的全部工作。

（七）如我方被授予合同，我方承诺按照磋商文件的约定支付就本次采购应支付或将支付的采购代理服务费（详见按磋商文件要求格式填写的《采购代理服务费支付承诺书》）。

（八）我方是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的报价供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务、工程或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（十）如果我们未对磋商文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效响应处理。

（十一）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十二）我方承诺成交后不将项目分包或转包给任何单位和个人（磋商文件允许的分包除外），否则，采购人有权即刻终止合同，并由我方赔偿相应损失。

（十三）所有与本采购有关的函件请发往下列地址：

地    址：                        . 邮政编码：                        .

电    话：                        . 传    真：                        .

代表姓名：                        . 职    务：                        .

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.本格式文件承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期，其他内容不得擅自删改，否则可能被视为无效响应。

#### 供应商资格声明函

供应商资格声明函

广东华伦招标有限公司：

关于贵方发布总关附楼3楼17间房维修工程[采购文件编号：0809-2340GDC22034]的磋商公告，本单位愿意参加上述项目/包组号（如有，填写磋商包组号）磋商，并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定，声明如下：

（一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）我方（如前三年内有名称变更的，含变更前名称）参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（6）我方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（7）我方符合法律、行政法规规定的其他条件，不存在以下不得参加本项目（同一包组）的响应情形之一：

1）不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

2）供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（二）我方已按磋商公告及磋商文件的规定获取了磋商文件。

（三）	若本项目不接受联合体报价的，我方承诺以独立供应商名义即非联合体方式参与本项目的响应。

（四）我方郑重承诺公平竞争：我方保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与本项目（包组）的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（五）我方保证：不存在采购人不能接受的附加条件，不存在磋商文件所列视为串通响应的情形，不存在法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效响应处理。本单位承诺在本次竞争性磋商采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年       月       日

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效响应处理。

### 资格、资信证明文件

备注：

1.供应商须按照本文件《磋商邀请》“二、供应商的资格要求”逐项提供有关	资格、资信证明文件。磋商公告和本文件《磋商邀请》中对应供应商的资格要求，如有不一致的，以磋商公告发布的内容为准。

2.关于落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料：如本项目属于专门面向中小企业采购的项目,参加采购活动的中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，须按本部分格式第7.条提供下列材料：《中小企业声明函》，或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，或《残疾人福利性单位声明函》；如本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，不要求供应商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，可不提供上述资料。

3.以联合体形式参加磋商的项目（包组）：联合体参加磋商的，联合体各方均需提供相应第4.1条、第4.2条规定的证明文件，其中除联合体各成员自身独立的证明文件须分别提供外，其余按照格式《供应商资格声明函》内容提供书面承诺的，可以统一出具《供应商资格声明函》，该书面承诺不需要分别提供。除特别说明的格式外，联合体各成员提供的自身独立的证明文件均可以由《联合协议》约定的方式加盖公章及签署。

4.可接受分支机构磋商的项目（包组）：分支机构参加磋商的，总公司（总所）及分支机构均需提供相应第4.1条的（1）、（2）、（3）及第4.2条规定的证明文件，其余按照格式《供应商资格声明函》内容提供书面承诺，可以统一出具《供应商资格声明函》，该书面承诺不需要分别提供。除特别说明的格式外，均可以由总公司（总所）或分支机构加盖公章及签署。

5.以合同分包形式参加磋商的项目（包组）：需提供直接参加本项目（包组）政府采购活动的报价供应商的相应资格证明文件。报价供应商还应提供与接受分包合同的中小企业签订的《分包意向协议》，并按照《中小企业声明函》格式填写签订分包意向协议的中小企业相关信息。

#### 供应商具备《政府采购法》第二十二条规定的条件的证明文件

- 具有独立承担民事责任的能力的证明文件

按照本文件《磋商邀请》“二、供应商的资格要求”提供。对可接受分支机构磋商的项目，分支机构参加磋商的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）复印件、总公司（总所）的营业执照副本复印件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。（授权书格式自定）

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

按照本文件《磋商邀请》“二、供应商的资格要求”提供。

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

按照本文件《磋商邀请》“二、供应商的资格要求”提供。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

提供参照如下响应文件格式填写的《设备及专业技术能力情况表》，或提供《供应商资格声明函》。

设备及专业技术能力情况表

| 我方为本项目实施提供以下设备及专业技术人员： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

按照本文件《磋商邀请》“二、供应商的资格要求”，提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中重大违法记录情况说明及相关证明材料，或没有重大违法记录的书面承诺（提供《供应商资格声明函》）。

- 法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本采购项目（同一包组）的磋商；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目（同一包组）的磋商。（提供《供应商资格声明函》）。

#### 未被列入 “记录失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为”记录名单、“政府采购严重违法失信行为信息记录”

供应商可提供其在提交首次响应文件截止前任何一天自行查询的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中①“记录失信被执行人”和②“重大税收违法案件当事人名单”和③“政府采购严重违法失信行为”记录名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明材料。

（说明：①由采购人、采购代理机构于提交首次响应文件截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③供应商为联合体或要求供应商以联合体形式参加磋商的，同时对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体任何一方存在不良信用记录的，视同供应商存在不良信用记录。④供应商为分支机构或联合体有成员为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商（联合体）存在不良信用记录。）

#### 已按磋商公告及磋商文件的规定获取了磋商文件

提供《供应商资格声明函》。最终以采购代理机构的记录为准。

#### 供应商应当具备的其他资格条件的证明文件（如要求）

供应商应当具备的其他资格条件的证明文件

采购项目名称：总关附楼3楼17间房维修工程

包组号：

| 序号 | 证明材料名称 | 证明材料所在页码范围 |
| --- | --- | --- |
|  | （落实政府采购政策需满足的资格要求对应的证明材料等） |  |
|  | （其他特定资格证明文件：如企业资质、人员资质等） |  |

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.如本文件《磋商邀请》的“二、供应商的资格要求”有要求“	供应商应当具备其他资格条件”的（由供应商自行查阅本文件《磋商邀请》的“二、供应商的资格要求”），供应商须按磋商文件的规定提供证明文件（填写上表并在表后附相关证明材料）。

2.联合体报价的，涉及各成员方的证明材料分别提供。各成员提供的自身独立的证明材料（如有）均可以由《联合协议》约定的方式加盖公章及签署。

3.以合同分包形式报价的，各接受分包合同企业提供的自身独立的证明材料（如采购文件有要求），可以由各接受分包合同企业加盖公章及签署，也可以由报价供应商按《分包意向协议》约定的方式加盖公章及签署。

#### 关于联合体报价

备注：不接受联合体报价的项目（包组），以按规定获取采购文件供应商的名单情况为准。供应商也可以提供《供应商资格声明函》，也可以不作声明。接受联合体报价的项目（包组），且供应商为联合体报价时，参考下列格式提供《联合协议》。

#### 联合协议

联合协议

立约方：（成员1全称）、（成员2全称）、……（成员……全称）

（成员1全称）、（成员2全称）、……（成员……全称）经各方充分协商一致，自愿组成联合体就项目的报价和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

1.（成员1全称）、（成员2全称）、……（成员……全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加总关附楼3楼17间房维修工程（采购文件编号：0809-2340GDC22034）的磋商。立约各方作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与黄埔海关后勤管理中心签订政府采购合同。

2.联合体各方承担的工作和义务为：

（成员1全称）承担工作和义务：       。

（成员2全称）承担工作和义务：       。

……

其中：联合体成员中（某成员或部分成员……全称）为中小微企业，将承担合同总金额不低于  %的工作内容（其中：小微企业承担合同总金额不低于   %的工作内容）。我方确认，组成联合体的中小微企业与联合体内其他企业之间不存在直接控股、管理关系。（联合体成员中有中型、小型、微型企业时选用）。

其中：联合体成员中（某成员或部分成员……全称）为小微企业，将承担合同总金额不低于  %的工作内容。我方确认，组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间不存在直接控股、管理关系。（联合体成员中有小型、微型企业时选用）。

其中：（某个成员……全称）为本联合体的牵头人，联合体各成员授权牵头人代表联合体参加采购活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。（可选，如果磋商文件有要求，联合体须明确牵头人）

3.联合体相关文件的盖章、签署（除磋商文件有特别说明要求外）（以下两种方式选其一）

（方式1）联合体共同响应文件、合同及相关文件由联合体各方共同盖章、联合体各方法定代表人共同签字、共同推选的授权代表（授权代表姓名）签字。

（方式2）联合体共同响应文件、合同及相关文件约定由联合体其中（部分或一个）成员（成员全称）盖章、（部分或一个）成员（成员全称）法定代表人员签字、共同推选的授权代表（授权代表姓名）签字代表联合体各方的盖章和签署。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权的人员负责与采购人和采购代理机构联系。

2.联合体报价工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的报价小组具体实施。

3.联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如成交，联合体各方共同与黄埔海关后勤管理中心签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不再以自己名义参与本项目磋商，联合体各方不作为其它联合体或单独参与磋商的项目组成员参加本项目磋商。因发生上述问题导致联合体报价无效，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，磋商有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式   份，随响应文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执   份。

本《联合协议》同时作为各成员的法人证明书和法人授权委托书（附各成员法定代表人（最高负责人）身份证明、共同推选的授权代表身份证明）。

成员1全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：        年    月    日

成员2全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：        年    月    日

……

成员……全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：        年    月    日

附：各成员法定代表人（最高负责人）身份证件扫描件或复印件（分别提供）

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

附：联合体共同推选的授权代表（授权代表姓名）身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

备注：

1.联合报价时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章、签署确认。

2.本协议关键内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。可选内容选定后可以删除多余内容。

3.联合体响应文件除特别说明的格式及本《联合协议》外，均可以按本协议约定的方式进行盖章和签署。

#### 分包意向协议（以合同分包形式参加磋商时适用）

备注：若以合同分包形式参加磋商时，参考下列格式提供《分包意向协议》。不要求以分包形式参加磋商的，可不提供本协议。

分包意向协议

采购项目名称：                              包组号（如有）             。

致：                                    （采购人、采购代理机构名称）

我方（分包企业即报价供应商全称）决定参加以上项目的磋商，并作为总包单位与接受分包合同的企业协商一致订立分包意向协议如下：

1.各方承担的工作内容为：

我方（即分包企业）承担本项目的主体、关键性内容。

（接受分包合同企业1全称）承担              。

（接受分包合同企业2全称）承担              。

……

其中：接受分包合同的企业中（某成员或部分成员……全称）为中小微企业，将承担合同总金额不低于  %的工作内容（其中：小微企业承担合同总金额不低于   %的工作内容）。我方确认，接受分包合同的中小微企业与我方之间不存在直接控股、管理关系。（接受分包合同企业中有中型、小型、微型企业时选用）。

其中：接受分包合同的企业中（某成员或部分成员……全称）为小微企业，将承担合同总金额不低于  %的工作内容。我方确认，接受分包合同的小微企业与我方之间不存在直接控股、管理关系。（接受分包合同企业中有小型、微型企业时选用）。

具体内容中选后再详细商定，同时符合法律、法规规定的其他规定。

2.相关文件的盖章、签署（除磋商文件有特别说明要求外）

我方代表所有接受分包合同企业参加采购活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜，并承担本项目的所有实施、管理及相关责任。我方及我方推选的授权代表负责在本项目磋商中签署一切文件和处理的一切事宜。

我方及各接受分包合同企业单方签署、盖章确认的本项目响应文件及相关响应资料，我方均承认其法律效力，并对响应文件内容的真实性、合法性和完整性承担民事、行政、刑事责任。

3.如中选，我方与黄埔海关后勤管理中心签订合同书，各接受分包合同企业与我方分别签订分包合同。我方就采购项目（含分包项目）向采购人负责。

4.我方及接受分包合同企业不得再以自己名义单独或加入其他供应商参加本项目（同一包组）的磋商。

5.我方（及接受分包合同的企业）如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，我方同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

6.本协议在自签署之日起生效，磋商有效期内有效，如获中标（成交）资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

7.本协议书正本一式   份，随响应文件装订   份，送采购人   份，分包单位成员各一份；副本一式   份，各成员各执   份。

本《分包意向协议》同时作为各成员的法人证明书和法人授权委托书（附各成员法定代表人（最高负责人）身份证明、共同推选的授权代表身份证明）。

报价供应商全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：        年    月    日

接受分包合同的企业1全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：        年    月    日

接受分包合同的企业…全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：        年    月    日

……

附：各成员法定代表人（最高负责人）身份证件扫描件或复印件（分别提供）

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

附：共同推选的授权代表（授权代表姓名）身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

备注：

1.以合同分包形式磋商时需提供本协议，各方成员应在本协议上共同盖章、签署确认。

2.本协议关键内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。可选内容选定后可以删除多余内容。

3.响应文件除特别说明的格式及本《分包意向协议》外，均可以按本协议约定的方式进行盖章、签署。

#### 供应商认为有必要提供的其他资格、资信证明文件（如有）

供应商认为有必要提供的其他资格、资信证明文件

采购项目名称：总关附楼3楼17间房维修工程

包组号：

| 序号 | 其他资格、资信证明文件名称 | 证明材料所在页码范围 |
| --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.除上述4.1～4.6证明材料外，供应商可根据磋商文件《磋商邀请》的“二、供应商的资格要求”及磋商文件的规定，对其认为有必要提供的其他资格、资信证明文件作出说明并在上表后附相关证明材料。

2.如果供应商认为无其他资格、资信证明文件提供的，请在上表第一行填写“无其他资格、资信文件”	。

3.联合体报价的，涉及各成员方的证明材料分别提供。各成员提供的自身独立的证明材料（如有）均可以由《联合协议》约定的方式加盖公章及签署。

4.分支机构参加磋商的，总公司（总所）、分支机构的证明材料分别提供，均可以由总公司（总所）或分支机构加盖公章及签署。

5.以合同分包形式报价的，各接受分包合同企业提供的自身独立的证明材料（如采购文件有要求），可以由各接受分包合同企业加盖公章及签署，也可以由报价供应商按《分包意向协议》约定的方式加盖公章及签署。

### 法定代表人证明书及授权委托书

#### 法定代表人证明书（适用于非自然人供应商）

法定代表人证明书

（法定代表人姓名）现任我单位（法定代表人职务）职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司响应文件中标注的响应有效期相同。

附：代表人性别：   年龄：  周岁 身份证件号码：

注册或登记或证书号码：                        机构类型：

经营/许可范围：                                                            。

供应商法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（加盖公章）：

法定地址：

签发日期：        年    月    日

附：供应商法定代表人身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

备注：

1.供应商可使用上述格式，也可使用政府行政管理部门统一印制的法定代表人证明书格式；

2.如供应商机构无法定代表人，可以该机构最高负责人替代。

3.联合体报价的，《联合协议》可以作为联合体各成员的法定代表人证明书，不需再重复提供。

4.分支机构参加磋商的，以该机构最高负责人替代。

5.以合同分包形式报价的，《分包意向协议》可以作为报价供应商的法定代表人证明书，不需再重复提供。

#### 法定代表人授权委托书（如适用）

法定代表人授权委托书

致：广东华伦招标有限公司

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就总关附楼3楼17间房维修工程采购[采购文件编号为0809-2340GDC22034]的报价、合同签署和执行，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，本授权书有效期与我方响应文件中标注的磋商有效期相同。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定地址：

供应商法定代表人（签字或盖章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

附：供应商授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

备注：

1.供应商可使用上述格式，也可使用政府行政管理部门统一印制的法定代表人授权委托书格式。

2.联合体报价的，《联合协议》可以作为联合体全部成员的法定代表人授权委托书，不需再重复提供。

3.以合同分包形式报价的，《分包意向协议》可以作为报价供应商的法定代表人授权委托书，不需再重复提供。

### 供应商综合概况

供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人（负责人） |  | 职务 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况 （包括但不限于与供应商法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） | （如有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 办公场所面积 |  | M2 |  |  |  |
|  | 职工总数 | 共 人 |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构情况 （如有） | 机构名称 |  |  |  |  | 地址 |  |  |
|  | 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 售后服务机构 （如有） | 机构名称 |  |  |  |  | 地址 |  |  |
|  | 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 服务机构性质 | 供应商自有/委托/合作 |  |  |  |  |  |  |

主要股东或出资人信息

| 序号 | 股东名称(姓名 /股东全称) | 股东类型 (自然人股东/ 法人股东) | 统一社会信用代码（身份证号） | 出资额 （人民币 万元） | 出资方式 | 占全部股份比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信息用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

- 出资方式填写：货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

- 供应商应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个全部填写。

- 供应商必须如实填写股东或出资人构成情况，具体信息情况应与“国家企业信用信息公示系统” (网站： http://www.gsxt.gov.cn)查询的信息一致。

名称变更、机构并立、分立情况（如有）

| 发生日期 | 事项 | 核准机构 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：

1.供应商应如实填写上述各表，不得弄虚作假；

2.供应商可根据实际情况在表后提供相关证明材料；

3.如不具有相应情况，可填写“无”。

4.联合体报价的，如有，各成员分别列表说明。各成员提供的自身独立的证明材料（如有）均可以由《联合协议》约定的方式加盖公章及签署。

5.分支机构参加磋商的，总公司（总所）和分支机构分别列表说明，证明材料均可以由总公司（总所）或分支机构加盖公章及签署。

6.以合同分包形式报价的，除非特别说明，仅需提供报价供应商的证明材料。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

### 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位证明文件（如适用）

备注：如本项目不属于专门面向中小企业采购的项目,供应商为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，应按本部分格式提供证明材料，否则不能享受政府采购政策的评审优惠。如本项目属于专门面向中小企业采购的项目,参加采购活动的中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，须按本部分格式提供证明材料。

#### 中小企业声明函（如适用）

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：（报价供应商）

日期：

备注：

1.  从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 《中小企业声明函》由参加本项目（采购包）政府采购活动的报价供应商出具。声明函的企业名称为报价供应商的名称，以联合体形式报价的，企业名称可表述为“成员1全称、成员2全称、……、成员……全称联合体”，并由《联合协议》约定的方式加盖公章及签署；以合同分包形式报价的，企业名称可表述为“报价供应商全称”，并由报价供应商加盖公章及签署。

3.  要求以联合体形式（或合同分包形式）参加政府采购活动的，《中小企业声明函》中需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造（货物类项目）【/承建（工程类项目）或者承接（服务类项目）】。供应商应当在声明函“（标的名称）”处标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

4.  新成立企业应参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。认为该企业属于中小企业的，可按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定出具《中小企业声明函》，享受相关扶持政策。

5.  报价供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，报价供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交）。报价供应商提供其他小微企业制造的货物（货物类项目）【/承建的工程（工程类项目）或者承接的服务（服务类项目）】，希望获得《办法》规定政策支持的，应从相关其他小微企业处获得充分、准确的信息，确保出具的《中小企业声明函》真实、准确。

6.  特别提醒：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），点击“小微企业名录”（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。中小企业划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

#### 监狱企业证明文件（如适用）

监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（加盖响应供应商公章），否则不能享受政府采购政策评审优惠。

备注：

1.联合体参加磋商的，联合体成员中有多个监狱企业的，各监狱企业分别提供证明文件复印件，均加盖供应商公章确认。

2.以合同分包形式参加磋商的，成员中有多个监狱企业的，各监狱企业分别提供证明文件复印件，再按《分包意向协议》的约定加盖报价供应商公章确认。

#### 残疾人福利性单位声明（如适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的总关附楼3楼17间房维修工程采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：  （单位名称为出具声明函的单位名称，并盖该单位公章）

日期：        年    月    日

备注：

1.成交候选供应商为残疾人福利性单位的，将会随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2.提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.联合体参加磋商的，联合体成员中有多个残疾人福利性单位的，各残疾人福利性单位分别提供《残疾人福利性单位声明函》（由各残疾人福利性单位盖章确认）。

4.以合同分包形式报价的，成员中有多个残疾人福利性单位的，各残疾人福利性单位分别提供《残疾人福利性单位声明函》（由各残疾人福利性单位盖章确认）。

### 采购代理服务费支付承诺书

采购代理服务费支付承诺书

致：广东华伦招标有限公司

如果我方在贵公司组织的总关附楼3楼17间房维修工程竞争性磋商中获成交（采购文件编号：0809-2340GDC22034），我方保证在收取《成交通知书》前，按磋商文件规定向贵公司交纳采购代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，由采购人从我方提交的磋商保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的成交合同款中代为扣付；以响应保函或担保函或保证保险函方式提交磋商保证金时，我方同意和要求响应保函开立银行或开立担保函的担保机构或开立保证保险函的保险机构应广东华伦招标有限公司的要求办理支付手续；如项目不需要缴纳磋商保证金的，由采购人在支付我方的成交合同款中代为扣付。

特此承诺！

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

## 技术文件

### 采购需求响应表

采购需求响应表

采购项目名称：总关附楼3楼17间房维修工程

包组号：

| 序号 | 磋商文件条款描述（以《采购需求》描述为准） | 响应文件响应 | 响应状态（正/负/无偏离） | 偏离说明 | 响应文件响应页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）带“▲”的重要性条款（如有） |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| （二）其他条款 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：1.供应商应对磋商文件第二部分《采购需求》中条款逐条应答并按要求填写上表。

2.上表中“供应文件响应”：响应供应商按响应实际数据填写。

3.	响应供应商必须按磋商文件要求提供相关证明文件，如有任何一条未响应或不满足，视为负偏离。

4.上表中“响应状态”：应根据响应的状态分别填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”。“正偏离”或“负偏离”应在“偏离说明”列中进行说明。

5.磋商文件中带“▲”的重要性条款（如有），供应商须标识清楚。带“★”的条款（如有）在《实质性响应一览表》中罗列，本表不需要重复。

### 项目实施方案/施工组织设计或施工方案

项目实施方案/施工组织设计或施工方案

供应商应根据《采购需求》、《合同文本》的相关要求提出本次响应的项目实施方案/含施工组织设计或施工方案（格式自拟）），详细内容不限于《技术评审表》中对应评审因素和评审标准的说明和资料，必要时附相关证明材料（在响应文件其他部分内容中已经提供的材料，可不重复提供，可仅列明页码）。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

### 拟派人员情况

参考下列格式提供项目管理机构、项目负责人及管理技术人员情况，必要时附相关证明材料（在响应文件其他部分内容中已经提供的材料，可不重复提供，可仅列明页码）。

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 证明材料（如有，注明所在页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 资质证书名称 | 级别 | 证书证号 | 专业 |  |
| 项目负责人（项目经理） |  |  |  |  |  |  | 第（）页 |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

备注：在表后附拟派人员的相关材料（如资格条件、评分表中对相关材料作出要求的，按其要求提供；如评分表中未对相关材料作出要求的，可以根据《采购需求》的要求（如有）提供人员资料不限于身份证明、毕业证、职称证、注册执业证、职业资格证、其他资格证（如培训证、上岗证、操作证等）、依法缴纳社会保障资金或个人所得税证明等）。

（二）项目负责人（技术负责人/安全员）简历表（如适用分别提供）

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 采购人及联系电话 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

### 供应商认为有必要说明或提供的其他技术文件（如有）

供应商认为有必要说明或提供的其他技术文件

采购项目名称：总关附楼3楼17间房维修工程

包组号：

| 序号 | 说明事项 | 证明材料所在页码范围 |
| --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：1.供应商可对其他技术情况做出说明并在上表后附提供相关证明材料；

2.如果供应商无上述任何情况说明和相关证明材料，请在上表第一行填写“无相关情况说明”。

## 商务文件

### 商务条款偏离表（如有）

商务条款偏离表

采购项目名称：总关附楼3楼17间房维修工程

包组号：

| 序号 | 磋商文件商务条款要求 | 响应文件商务条款响应 | 响应状态（正/负/无偏离） | 偏离说明 | 响应文件响应页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.供应商应对磋商文件第二部分《采购需求》中各商务条款（如商务条款在《采购需求》中单列的）有偏离或不能响应的条款逐一如实填写上表，不得弄虚作假；凡未在上表中填写的商务条款，均被视为供应商承诺完全响应磋商文件中各商务条款的要求。（如在格式10《采购需求响应表》中已经有体现的，可不重复提供）

2.上表中“偏离状态”应根据偏离的状态分别填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”；“正偏离”或“负偏离”应在“偏离说明”列中进行说明。

3.如果供应商对商务条款无任何偏离，请在上表正文内容第一行填写“无商务条款偏离”。

4. 磋商文件中带“▲”的重要性条款（如有），供应商须标识清楚。带“★”的条款（如有）在《实质性响应一览表》中罗列，本表不需要重复。

### 合同条款偏离表

合同条款偏离表

采购项目名称：总关附楼3楼17间房维修工程

包组号：

| 序号 | 磋商文件合同条款要求 | 响应文件合同条款响应 | 偏离状态（正/负/无偏离） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.供应商应对磋商文件第四部分《拟签订的合同文本》中各合同条款有偏离或不能响应的条款逐一如实填写上表，不得弄虚作假；凡未在上表中填写的合同条款，均被视为供应商承诺完全响应磋商文件中各合同条款的约定。

2.上表中“偏离状态”应根据偏离的状态分别填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”；“正偏离”或“负偏离”应在“偏离说明”列中进行说明。

3.如果供应商对合同条款无任何偏离，请在上表正文内容第一行填写“无合同条款偏离”。

4.带“▲”的重要性条款（如有），供应商须标识清楚。带“★”的条款（如有）在《实质性响应一览表》中罗列，本表不需要重复。

### 商务情况

#### 类似项目业绩（如有）

类似项目业绩

采购项目名称：总关附楼3楼17间房维修工程

包组号：

| 序号 | 项目名称 | 项目主要内容 | 合同签订时间 | 业主名称及联系电话 | 合同金额 （万元） | 证明材料（如有，在响应文件页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第（）页 |
|  | …… |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.供应商应如实填写类似项目业绩，不得弄虚作假；

2.如果供应商有类似项目业绩，请在上表后附业绩的相关材料（如评分表中对相关材料作出要求的，按其要求提供；如评分表中未对相关材料作出要求的，提供反映业绩各方当事人名称、合同金额、合同签订时间及当事人盖章签署等合同关键页及验收报告或业主验收证明等）；

3.如果供应商没有类似项目业绩，请在上表正文内容第一行填写“无类似项目业绩”。

4.分支机构参加磋商的，除非磋商文件另有规定，认可总公司（总所）的类似项目业绩。

#### 获得的荣誉、资信、认证情况（如有）

获得的荣誉、资信、认证情况

| 颁发日期 | 名称 | 颁发机构 | 等级（如有） | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.供应商应如实填写获得的荣誉、资信、认证（资质）情况（或根据资格条件和评分因素对应内容的要求填写），不得弄虚作假；

2.如果供应商获得过任何荣誉、资信、认证，请在上表后附荣誉、资信、认证的相关材料；

3.如果供应商未获得过任何荣誉、资信、认证，请在上表正文内容第一行填写“无荣誉、资信、认证情况”。

4.分支机构参加磋商的，除非磋商文件另有规定，认可总公司（总所）的荣誉、资信、认证情况。

### 供应商认为有必要说明或提供的其他商务文件（如有）

供应商认为有必要说明或提供的其他商务文件

采购项目名称：总关附楼3楼17间房维修工程

包组号：

| 序号 | 说明事项 | 证明材料所在页码范围 |
| --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.供应商可对其他商务情况（如有）做出说明并在上表后附相关证明材料；其他商务情况不限于：

（1）不良记录情况

（2）诉讼情况

（3）供应商认为需要提供的其他情况。

2.联合体参加磋商的，如有，联合体各方应分别做出说明并附相关证明材料。

3.分支机构参加磋商的，如有，总公司（总所）、分支机构应分别做出说明并附相关证明材料。

4.以合同分包形式报价的，除非特别说明，可以仅对报价供应商做出说明并附相关证明材料。

## 价格文件

### 报价一览表（首次报价）

报价一览表（首次报价）

采购项目名称：总关附楼3楼17间房维修工程

包组号：

| 序号 | 分项 | 响应报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 标的总报价（含不可竞争性费用） | （大写）人民币 元（¥ ） |
| 工期 |  | （至少满足磋商公告中的合同履行期限） |

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《采购需求》要求的全部内容。

2.供应商的磋商报价，应是按照磋商文件的工期要求、完成磋商文件规定的采购范围内已由采购人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。采购人提供的工程量清单或磋商文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，供应商应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由磋商小组按照磋商文件规定的金额进行修正。

3.温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

4.	建议响应供应商可自行保留一份首次报价资料，以便磋商和最后报价时参考用。

### 工程量清单报价表/分项报价明细表（首次报价）

工程量清单报价表/	分项报价明细表（首次报价）

采购项目名称：总关附楼3楼17间房维修工程

包组号：

格式自拟

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

### 政策适用性说明（如适用）

政策适用性说明

采购项目名称：总关附楼3楼17间房维修工程

包组号：

| 中小企业政策扶持 | 是否出具如下文件材料，在如下“□”标记黑“■”或打勾“√”： □《中小企业声明函》 □监狱企业证明文件 □《残疾人福利性单位声明函》 □《联合协议》 □《分包意向协议》 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能 产品 | 序号 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 对应品目清单中的名称 | 节能产品认证证书 |  |  | 金额（元） |
|  |  |  |  |  | 认证机构 | 认证证书编号 | 证书有效期 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节能产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节能产品证明材料见响应文件第（ ）页。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 | 序号 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 对应品目清单中的名称 | 环境标志产品认证证书 |  |  | 金额（元） |
|  |  |  |  |  | 认证机构 | 认证证书编号 | 证书有效期 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境标志产品证明材料见响应文件第（ ）页。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：

1.如适用，请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

2.本表的产品名称、品牌、型号和金额应与清单（工程量清单/分项报价明细）（如有）对应的内容一致。

3.中小企业政策扶持

（1）报价供应商希望获得《办法》规定政策扶持的，须提供相关中小企业声明函（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小型、微型企业）和证明材料（详见响应文件格式第7.条）。

（2）非专门面向中小企业采购的项目（包组），如报价供应商为大中型企业（其他自然人、法人或者其他组织）与小型、微型企业组成联合体或以合同分包形式参加政府采购活动，《联合协议》或《分包意向协议》中约定，小微企业的协议合同金额占到协议合同总金额30%以上，享受政府采购政策评审优惠，组成联合体或者接受分包合同的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则不能进行价格扣除。

4.节能、环境标志产品

（1）供应商所投节能产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的，须在上表中明确列明具体的产品名称及认证证书编号，并提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（注：属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，在价格评审中不作价格扣除，供应商无需将该产品填写在此表中）。

（2）供应商所投环境标志产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，须在上表中明确列明具体的产品名称及认证证书编号，并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

## 报价信封

### 报价信封

将下列内容单独密封装入“报价信封”。

| 序号 | 内容名称 | 资料形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 《首次报价一览表》 | 1份，复印件 | 从响应文件正本中复印并盖章 |
|  | 《法定代表人证明书》 | 1份，原件 | 另外提供（响应文件正本同时放置） |
|  | 《法定代表人授权委托书》（如适用） | 1份，原件 | 如不是法定代表人签署响应文件时另外提供（响应文件正本同时放置） |
|  | 《联合协议》（如适用） | 1份，复印件 | 从响应文件正本中复印并盖章 |
|  | 《分包意向协议》（如适用） | 1份，复印件 | 从响应文件正本中复印并盖章 |
|  | 优惠或折扣说明（如有） | 1份，原件 |  |
|  | 《磋商保证金交纳凭证》 | 1份，复印件 | 原件放在响应文件正本中 |
|  | 银行回单（银行转账方式） | 1份，复印件 | 复印件放在响应文件正本中 |
|  | 支票或汇票或本票或保函担保函或保证保险 | 1份，原件 | 复印件放在响应文件正本中 |
|  | 《磋商保证金退还说明》 | 1份，原件 | 复印件放在响应文件正本中 |

备注：

1.序号6的资料仅适合需要缴纳磋商保证金的项目。

2. 以联合体形式或合同分包形式响应的，按本文件格式提供的《联合协议》或《分包意向协议》可以作为法定代表人证明书及授权代表证明书，不需要提供上述第2、3项资料。

3.如“报价信封”中的内容与响应文件正本不一致的，以响应文件正本为准。

## 附件（如有）

### 磋商保证金（如要求）

#### 21.1.磋商保证金交纳凭证

（1）以支票、汇票、本票、银行转账等非现金形式提交磋商保证金

磋商保证金交纳凭证

（采购人）/广东华伦招标有限公司：

（供应商名称）参加贵方组织的、采购文件编号为0809-2340GDC22034的总关附楼3楼17间房维修工程项目采购活动。按磋商文件的规定，已通过（请填写交纳形式：支票、汇票、本票、银行转账）形式交纳项目/包组    磋商保证金人民币（大写）      元、（小写）¥      。

供应商名称：

供应商开户银行：

供应商银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，收款机构依据此凭证信息退还磋商保证金。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

附：

粘贴交纳磋商保证金有效凭证的复印件（加盖公章）

备注：

1.供应商应当按磋商文件要求交纳磋商保证金。

2.采用银行转账方式的，这里附上银行回单复印件。采用支票、汇票、本票方式，或采用响应保函或担保函或保证保险函方式的，凭证原件须放入《报价信封》中与响应文件一同递交，这里附上相应的票据复印件。

（2）以金融机构出具的保函等非现金形式提交磋商保证金

响应保函（可选）

（可按照金融机构格式提供，但保证金额、主要权利和义务不得偏离）

开具日期：        年    月    日

不可撤销保函第            号

致：广东华伦招标有限公司

本保函作为(供应商名称)（以下简称供应商)响应采购文件编号0809-2340GDC22034的总关附楼3楼17间房维修工程采购项目的磋商邀请提供的磋商保证金，（开具银行名称）在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）（磋商保证金金额）元整，（小写）¥（磋商保证金金额）：

1.从提交首次响应文件截止之日起到磋商有效期满前，响应供应商撤回响应；

2.供应商未能按成交通知书的要求与采购人签订合同；

3.成交供应商未能按《供应商须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。

4.磋商文件中规定的其他情形。

本保函自出具之日起至该磋商有效期满后30天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和供应商同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行名称（打印）(公章)：

银行地址：                                            邮政编码：

联系电话：                                            传真号码：

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：（姓名）  职    务：

日期：        年    月    日

（3）以担保机构出具的担保函等非现金形式提交磋商保证金

政府采购信用担保函办理指南

- 根据财政部和广东省财政厅关于进一步推广信用担保机制的精神，在政府采购活动中引入信用担保机制，有利于降低中小企业参与政府采购的成本和风险，为中小企业提供有政策保障、便利的融资渠道，有效缓解资金短缺压力，优化中小企业发展环境。

- 供应商可以以专业担保机构出具的担保函的形式交纳磋商保证金或履约保证金，供应商可自主决定是否使用信用担保方式，并选择专业担保机构提供的任何一种信用担保品种。

- 供应商委托广东尚贤雅集政府采购信用担保有限公司办理政府采购信用担保函，可参考以下办理指南：

- 扫描下方二维码，进入“尚贤雅集”小程序后按指示办理政府采购信用担保函。

- 办理过程有任何疑问可联系“尚贤客服”咨询。

客服电话：18681024486

公司电话：0769-21665661

客服微信二维码：

政府采购响应担保函

编号：第           号

（采购人）：

鉴于（供应商名称）（以下简称“供应商”）拟参加编号为0809-2340GDC22034的总关附楼3楼17间房维修工程（以下简称“本项目”）的报价，根据本项目磋商文件，供应商参加磋商时应向你方交纳磋商保证金，且可以政府采购响应担保函的形交纳磋商保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向您方提供如下磋商保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.成交后供应商无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.磋商文件规定的应当缴纳磋商保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币         元（大写        元整），即本项目的磋商保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至超过磋商有效期30天（如项目采购失败重招，则延长至重招之日起至超过磋商有效期30天）。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担上述第一款保证责任时，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在五个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付磋商保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项目的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商磋商保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，委托人同意提交担保人所在地人民法院审理。

七、保函的生效：本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：广东尚贤雅集政府采购信用担保有限公司

法定代表人：

年    月    日

#### 21.2.磋商保证金退还说明

磋商保证金退还说明

（仅适用于以支票、汇票、本票、转账等非现金形式提交磋商保证金）

广东华伦招标有限公司：

我方为“总关附楼3楼17间房维修工程”（采购文件编号：0809-2340GDC22034）提交的磋商保证金，在符合退还条件时请代划入下列账户：

| 保证金提交方式 | □银行转账 □银行汇票 □银行支票 □银行本票 |
| --- | --- |
| 开 户 人 名 称 |  |
| 开 户 银 行 |  |
| 银 行 账 号 |  |
| 总 金 额 |  |

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

备注：采用其他形式提交磋商保证金的，不须提供此说明。

### 其他附件（如有）

请提供附件详细清单并标注附件所在页码范围（格式及内容自定）。